Благоустройство дворовых  территорий муниципального образования город Новотроицк предусмотрено муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» на территории муниципального образования город Новотроицк.

Благоустройство дворовых территорий

На дворовые территории выделено изначально было из областного бюджета  8 520 300,00 рублей.

из местного – 448 000,00 рублей.

Фактически оплачено из областного бюджета – 8 520 300, 00,

Из местного 1704545,53 рублей– (превышение составило 1 256 545,53 рублей)

131 739,60 - средства жителей.

Работы завершены 21.07.2019 года. Оплачены 15.08.2019 года.

В рамках программы для благоустройства дворовых территорий на 2019 год были отобраны и благоустроенны следующие дворовые территории:

- ул. Советская, д. 154,

- ул. Марии Корецкой, д.1, 1а, 3, 5, 7,

- ул. Зеленая, д.22, 24.

По ул. Марии Корецкой, д. 1, 1а, 3, 5, 7 произведены работы из минимального перечня работ:

- ремонт асфальтового покрытия дворовых проездов,

- ремонт асфальтового покрытия подходов к подъездам к МКД,

- установка освещения,

- установка урн,

- установка скамеек.

Дополнительный перечень работ:

- устройство парковочных карманов.

- устройство контейнерной площадки.

По ул. Зеленая, д. 22, 24 произведены работы из минимального перечня работ:

- ремонт асфальтового покрытия дворовых проездов,

- ремонт асфальтового покрытия подходов к подъездам к МКД,

- установка освещения,

- установка урн,

- установка скамеек.

По ул. Советская, д.154 произведены работы из минимального перечня работ:

- ремонт асфальтового покрытия дворовых проездов,

- ремонт асфальтового покрытия подходов к подъездам к МКД,

- установка освещения,

- установка урн,

- установка скамеек.

Дополнительный перечень работ:

- устройство парковочных карманов,

-устройство контейнерной площадки.

Все работы выполнены в срок, в полном объеме и оплачены.