На основании плана работы Ревизионной комиссии муниципального образования город Новотроицк на 2020 год в период с 28.05.2020 по 24.06.2020 проведено контрольное мероприятие «Проверка эффективного использования бюджетных денежных средств, направленных на мероприятия муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022гг.» за 2019 год.

Выводы Ревизионной комиссии МО г. Новотроицк по результатам проверки:

* В рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 гг.» Комитетом по строительству, транспорту, дорожному и коммунальному хозяйству администрации МО г. Новотроицк предоставлены гранты в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности по благоустройству дворовых территорий МКД, следующим управляющим компаниям:

- ООО УК «Сириус» на сумму 5788503,88 руб. (ул М.Корецкой, д.1,1а,3,5,7);

- ООО УК «Юпитер» на сумму 2689845,13 руб. (ул.Зеленая, д.22,24);

-ООО УК «Восход» на сумму 1888236,12 руб. (ул. Советская, д.154).

* Общая сумма субсидий составила 10 356 585,13 руб., в том числе: из местного бюджета – 10 224 845,53 руб., софинансирование заинтересованных лиц – 131 739,60 руб.
* Все расходы по благоустройству дворовых территорий подтверждены сметными расчетами, актами о приемке выполненных работ, справками о стоимости выполненных работ, актами об оказании услуг, платежными документами.
* Целевые индикаторы муниципальной программы выполнены в полном объеме. Денежные средства, направленные на мероприятия муниципальной программы использованы эффективно.
* В ходе проведения контрольного мероприятия установлено:

- завышение объемов в акте о приемке выполненных работ на сумму 5 772 руб. (ООО УК «Юпитер»);

- не устранены имеющиеся дефекты скамеек;

- в актах передачи объектов на баланс собственников МКД отсутствует балансовая стоимость элементов благоустройства;

- не все объекты благоустройства переданы на баланс собственников МКД.

Предложения:

1. Устранить замечания, выявленные в ходе проведения контрольного мероприятия.

2. В соответствии с условиями договора подряда своевременно устранять дефекты и неполадки в течение гарантийного срока эксплуатации объектов.

3.Сформировать балансовую стоимость объектов благоустройства и вести их учет на забалансовых счетах Управляющих компаний.

Информация о результатах проверки направлена в городской Совет депутатов муниципального образования город Новотроицк и главе муниципального образования город Новотроицк.