На основании плана работы Ревизионной комиссии муниципального образования город Новотроицк на 2020 год в период с 03.08.2020 по 02.09.2020 проведено контрольное мероприятие «Проверка эффективного использования бюджетных средств, направленных на ремонт автомобильных дорог муниципального образования город Новотроицк (ул. Советская (четная сторона) участок от ул. М.Корецкой до ул. Винокурова) за 2019 год.

Выводы Ревизионной комиссии МО г. Новотроицк по результатам проверки:

* В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на основании Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, заключенного между Министерством строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области и администрацией муниципального образования город Новотроицк, бюджету муниципального образования предоставлены межбюджетные трансферты в сумме 64 280,0 тыс. рублей.
* Стоимость ремонта проверяемого участка дороги по муниципальному контракту составила 20 654 910,0 рублей. Работы, предусмотренные муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме в соответствии с техническим заданием.
* В нарушение требований Федерального закона от 08.11.2007 № 257 – ФЗ органом местного самоуправления не разработаны и не утверждены муниципальные правовые акты, регламентирующие порядок содержания и ремонта автомобильных дорог, не утверждены нормативы финансовых затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог.
* Заказчиком не применено право по начислению пени за просрочку обязательств, предусмотренных контрактом.
* Устранение дефектов гарантийного участка дороги на момент проведения контрольного мероприятия не выполнено.

Предложения:

1. Разработать и утвердить муниципальные правовые акты в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ.

2. Контрактному управляющему в лице Комитета по строительству, транспорту, дорожному и коммунальному хозяйству администрации МО г. Новотроицк, в целях выполнения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, повысить контроль за исполнением муниципальных контрактов в части исполнения обязательств, как заказчика так и подрядчика.

Информация о результатах проверки направлена в городской Совет депутатов муниципального образования город Новотроицк и главе муниципального образования город Новотроицк.