На основании плана работы Ревизионной комиссии муниципального образования город Новотроицк на 2020 год в период с 11.08.2020 по 09.09.2020 проведено контрольное мероприятие «Проверка эффективного использования бюджетных денежных средств, направленных на мероприятия муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022гг.» за 2019 год.

Выводы Ревизионной комиссии МО г. Новотроицк по результатам проверки:

* В рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 гг.» МАУК «Молодежный центр» предоставлена субсидия на иные цели в размере 29 182 521,77 руб. для благоустройства общественной территории. Также МАУК «Молодежный центр» поступили денежные средства (добровольное пожертвование) от ООО «ЮУГПК» в сумме 1 125 000,00 руб. Общая сумма денежных средств, направленных на благоустройство общественной территории составила 30 307 521,77 руб.
* Заключено 22 договора на сумму 34 559 924,15 руб. Исполнено и оплачено по договорам на сумму 30 307 521,77 руб.
* Все расходы по благоустройству общественной территории подтверждены сметными расчетами, актами о приемке выполненных работ, справками о стоимости выполненных работ, актами об оказании услуг, платежными документами.
* В ходе проведения контрольного мероприятия установлено:

- неэффективное использование бюджетных средств в сумме 100 00,0 руб. на разработку скорректированного дизайн- проекта;

- в 11 договорах выявлены замечания по оформлению. Локальные сметные расчеты и акты приемки выполненных работ по 5 договорам составлены не корректно;

- в нарушение п. 1.3 Соглашения № 5 от 28.02.2019 о предоставлении субсидии 18 объектов благоустройства на сумму 284 346,29 руб. установлены на территории, выходящей за границы земельных участков, в рамках которых проводилось благоустройство;

- эффективность реализации муниципальной программы не является 100%.

Предложения:

1. Осуществлять расход субсидии в соответствии с целями, определенными соглашением о предоставлении субсидии.

2. Осуществлять контроль над сроками исполнения обязательств по договорам, не допускать ошибок при оформлении договоров.

3. В случае, если подрядчик не является плательщиком НДС, расчеты за поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) производить с коэффициентом пересчета без учета НДС.

Информация о результатах проверки направлена в городской Совет депутатов муниципального образования город Новотроицк и главе муниципального образования город Новотроицк.