На основании плана работы Ревизионной комиссии муниципального образования город Новотроицк на 2020 год в период с 07.09.2020 по 24.09.2020 проведено контрольное мероприятие «Проверка эффективного использования бюджетных средств, выделенных на содержание зеленых насаждений на территории МО г. Новотроицк» за 2019 год.

Выводы Ревизионной комиссии МО г. Новотроицк по результатам проверки:

* По состоянию на 31.12.2019муниципальной программой утверждён объем бюджетных ассигнований, на содержание зеленых насаждений на территории города в размере 7 464,0000 тыс. руб. Исполнение по основному мероприятию составило 6 187,4400 тыс. руб. или 82,9% от выделенных бюджетных ассигнований.
* В соответствии со статьей 174.2БК РФ, планирование бюджетных ассигнований на очередной финансовый год должно производиться по утвержденным нормативным актам регламентирующие затраты на содержание зеленых насаждений, а не по фактическим расходам за отчетный финансовый год.
* КСТДиКХ разместил в системе ЕИС план закупок и плана - график **с** нарушением сроков, установленных п.7 ст. 16 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
* В период действия Контракта к исполнителю не применялись требования об уплате неустоек (штрафов, пеней), в связи с просрочкой исполнения обязательств. Претензионная работа по данному контракту ведется с марта 2020г по настоящее время.
* Снос зеленых насаждений производился с нарушением п.4 Порядка осуществления сноса зеленых насаждений и компенсационного озеленения территории муниципального образования город Новотроицк.
* Установлены факты, свидетельствующие о недостаточном осуществлении в администрации муниципального образования город Новотроицк внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни. Заказчик допустил переплату по Контракту от 26.04.2019 № 0853300014219000012 на сумму 19 571,82 руб.
* В нарушении гл.4Правил охраны и содержания зеленых насаждений на территории муниципального образования город Новотроицк, работы по Контракту, заключенному администрацией, выполнялись на объекте находящемся в собственности Муниципального автономного учреждения культуры «Молодежный центр» (фактическая оплата - 295 545,91 рублей).
* В ходе контрольного мероприятия установлено, что не все целевые индикаторы основного мероприятия подпрограммы можно определить количественно. Эффективность реализации основного мероприятия муниципальной подпрограммы признается низкой, т.к. значение итоговой оценки эффективности муниципальной подпрограммы составляет 35,99 %.

**Предложения**:

1. Разработать и утвердить нормативы затрат на содержание зеленых насаждений.
2. Контрактному управляющему в лице КСТДиКХ администрации муниципального образования город Новотроицк усилить контроль за соблюдением требований Федерального Закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
3. Для достижения целей и поставленных задач подпрограммы, пересмотреть основные индикаторы данной подпрограммы.

# 4. Привести в соответствие с действующим законодательством главу 4 Правил охраны и содержания зеленых насаждений на территории муниципального образования город Новотроицк, а именно распространить действие правил на земли, государственная собственность на которые не разграничена.

1. Производить снос зеленых насаждений в соответствии с Порядком осуществления сноса зеленых насаждений и компенсационного озеленения территории муниципального образования город Новотроицк.
2. Восстановить в бюджет излишне перечисленную сумму по контракту от 26.04.2019 № 0853300014219000012 на сумму 19 571,82рублей.
3. При заключении контрактов на содержание зеленых насаждений, исключать объекты, находящиеся в собственности граждан или юридических лиц.

Информация о результатах проверки направлена в городской Совет депутатов муниципального образования город Новотроицк и главе муниципального образования город Новотроицк.