Приложение № 3

к постановлению главы

муниципального образования

город Новотроицк

от______________№________

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И

ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД

НОВОТРОИЦК

| Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- |
| Сбор и анализ материалов, составляющих основу для разработки проекта правил землепользования и застройки территории муниципального образования город Новотроицк. | исполнено |
| Разработка комплекта схем зонирования территории муниципального образования город Новотроицк с учетом целесообразности установления определенных видов территориальных зон. | исполнено |
| Установление типов и границ территориальных зон и определение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. | исполнено |
| Регламентация процедур получения прав на земельные участки и застройку. | исполнено |
| Разработка механизмов административного обеспечения функционирования системы территориального зонирования и соблюдения утвержденных правил землепользования и застройки территории муниципального образования город Новотроицк. | исполнено |
| Согласование проекта правил землепользования и застройки территории муниципального образования город Новотроицк, представление замечаний и дополнений по проекту. | исполнено |
| Внесение изменений и дополнений в проект правил землепользования и застройки территории муниципального образования город Новотроицк. | исполнено |
| Организация и проведение публичных слушаний проекта правил землепользования и застройки территории муниципального образования город Новотроицк. | 11.08.2008 |
| Внесение изменений и дополнений в проект правил землепользования и застройки территории муниципального образования город Новотроицк по результатам публичных слушаний. | 20.10.2008 |
| Представление на утверждение окончательного варианта правил землепользования и застройки территории муниципального образования город Новотроицк. | 20.11.2008 |