Приложение

к постановлению главы

муниципального образования

город Новотроицк

от __________ № ________________

Муниципальная  целевая программа

«Безопасность муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей

на 2010-2012 годы» (далее Программа)

I. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование программы Основание для разработки Программы | муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность образовательного муниципального учреждения дополнительного образования детей на 2010-2012 годы». Постановление Правительства Оренбургской области от 22.04.2008 года № 163-пп об областной целевой программе «Безопасность образовательного учреждения на 208-2011 годы» |
| --- | --- |
| Заказчик Заказчик-координатор | Администрация муниципального образования город Новотроицк Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципального образования город Новотроицк |
| Основные разработчики Исполнители | Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципального образования город Новотроицк, отдел государственного пожарного надзора по г. Новотроицку Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципального образования город Новотроицк, МОУ ДОД |
| Цели Программы Задачи Программы Важнейшие целевые индикаторы и показатели Срок и этапы реализации Программы Объем и источники финансирования Ожидаемые конечные результаты реализации Программы Организация управления и система организации контроля за исполнением Программы | - обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности их жизнедеятельности: пожарной, электротехнической безопасности зданий, сооружений в образовательных учреждениях дополнительного образования детей всех типов и видов на основе использования современных достижений науки и техники в этой области. - реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных учреждений дополнительного образования детей, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварийных ситуаций, включая решение следующих вопросов; - обследования технического состояния зданий, сооружений и инженерных систем образовательных учреждений, их паспортизации, оценки пожарной, электрической и конструктивной безопасности и разработки рекомендаций по ее повышению до требований существующих норм и правил; - оснащение образовательных учреждений всех типов и видов современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения, организация закупок, монтажа и сервисного обслуживания; - организация обучения и периодической переподготовки кадров, ответственных за безопасность образовательных учреждений; - совершенствования противопожарной пропаганды. - установка АПС и СО в МОУ ДОД; - приведение электрохозяйства в соответствии с ПУЭ в МОУ ДОД; - установка противопожарных дверей и люков в МОУ ДОД; - устройство второго эвакуационного выхода в МОУ ДОД Реализация целевых индикаторов программы позволит максимально повысить уровень безопасности жизни и здоровья воспитанников и работников МОУ ДОД. 2010 – 2012 годы 1. Реализация Программы 2010 – 2012 годы. 2. Создание нормативно – правовой базы по пожарной безопасности. 3.Анализ выполнения программы, разработка дальнейшей программы по безопасности образовательных учреждений дополнительного образования детей комитета по физической культуре, спорту и туризму – 2012 год. - общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 16369 тысяч рублей 2010 год – 1956 тысяч рублей 2011 год – 8693 тысяч рублей 2012 год - 5710 тысяч рублей Источником финансирования является местный бюджет - реализация Программы позволит повысить безопасность образовательных учреждений дополнительного образования детей, снизит риск возникновения пожаров, аварийных ситуаций: в 2010 году – в четырех МОУ ДОД; в 2011 году – в пяти МОУ ДОД; в 2012 году – в двух МОУ ДОД. - текущее управление и координация исполнения Программы, а также оперативный контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляются комитетом по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципального образования город Новотроицк; - исполнители Программы в пределах бюджетных ассигнований на конкурсной основе заключают договоры и соглашения с организациями, осуществляющие поставку продукции и оказывающие услуги по выполнению основных мероприятий Программы. |

Список сокращений, используемых в паспорте и приложениях Программы:

КФКСиТ            - комитет по физической культуре, спорту и туризму

МОУДОД          - муниципальное образовательные учреждения дополнительного  образования детей;

ГПН       	- государственный пожарный надзор;

АПС       	-  автоматическая пожарная сигнализация;

СО          	-  система оповещения;

ВДПО     	- Всероссийское добровольное пожарное общество;

ОГПН     	- отдел государственного пожарного надзор;

ПУЭ        	- правила устройства электроустановок;

УЗО         	- устройство защитного отключения;

ПБ           	- правила безопасности

II. Основное содержание Программы

1. Обоснование необходимости реализации Программы

Как показывает статистика 80% всех пожаров происходят из-за несоблюдения правил пожарной безопасности. Согласно Правил пожарной безопасности во всех организациях и учреждениях независимо от их ведомственной принадлежности необходимо иметь систему пожарной безопасности, направленную на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

В системе образования области по состоянию   на    начало    2008-2009   учебного года имелось 137 учреждений дополнительного образования, в которых занимается 290748 детей и работает 13537 педагогов и тренеров-преподавателей.

Все образовательные учреждения дополнительного образования области являются объектами массового пребывания детей, что требует особого внимания при рассмотрении вопросов пожарной безопасности и огнестойкости зданий образовательных учреждений. За 2008г. и 8 месяцев 2009г. в образовательных учреждениях различной ведомственной принадлежности и формы собственности, расположенных на территории области произошло 14 пожаров.

Материальные потери от пожаров превысили 390 000 рублей. Основными причинами пожаров явились: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, а также поджоги.

Такая обстановка с обеспечением пожарной безопасности в образовательных учреждениях области обусловлена прежде всего, значительным износом основных фондов, инженерно-технического оборудования, недостаточным финансированием мероприятий, направленных на укрепление противопожарной защиты объектов дополнительного образования детей.

Во исполнение решения комиссии предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности администрации Оренбургской области от 22.04.08г.№163-пп составлена областная программа, куда вошли реально выполнимые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений, влияющие на безопасность спортсменов, воспитанников и обслуживающего персонала.

Проблема пожарной безопасности актуальна и в образовательных учреждениях дополнительного образования детей комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации г. Новотроицка.

На 01.10.2009г. отделом ГПН по г. Новотроицку было вынесено 3 предписания на исправление недостатков по обеспечению пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей. Основными недостатками являются: отсутствие автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения, несоответствие состояния электропроводки ПУЭ, отделка путей эвакуации горючими материалами, т.е. мероприятия, требующие больших материальных затрат.

На 01.01.2009г. из 15 (пятнадцати) спортивных сооружений, находящихся в оперативном управлении 5 образовательных учреждений дополнительного образования детей, автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения отсутствует или находится в несоответствии с требованиями ГПН; нет вторых эвакуационных выходов на объектах – стадион «Металлург», «Юность»; не оборудованы двери поэтажных коридоров приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах; не обеспечены требуемой системой наружного противопожарного водоснабжения – стадион «Юность», «Металлург». Для решения проблемы по обеспечению пожарной безопасности в образовательных учреждениях дополнительного образования детей комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новотроицка необходима городская целевая Программа «Безопасность образовательного учреждения» на 2010-2012 годы выполнения ряда мероприятий по обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений.

2. Основные цели  и  задачи Программы

Целью Программы является обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений дополнительного образования детей во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности: пожарной, электротехнической безопасности зданий, сооружений в образовательных учреждениях дополнительного образования детей на основе использования современных достижений науки и техники в этой области и привлечения производственной базы.

В рамках настоящей Программы должна быть решена основная задача – реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных учреждений дополнительного образования детей, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей, включая решения следующих вопросов:

- оснащение образовательных учреждений дополнительного образования детей  современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения;

- анализ состояния и разработка предложений по развитию и совершенствованию нормативной, правовой и методической документации по обеспечению безопасности образовательных учреждений;

- организация обучения кадров, ответственных за безопасность образовательных учреждений;

- пропаганда мероприятий по обеспечению безопасности образовательных учреждений дополнительного образования детей в средствах массовой информации.

Безопасность образовательного учреждения дополнительного образования детей – это условия сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.

Среди различных видов безопасности для образовательных учреждений дополнительного образования детей приоритетными являются пожарная, электрическая и техническая безопасность. Все они являются взаимозависимыми и их обеспечение должно решаться во взаимосвязи.

Настоящее положение с материально-техническим оснащением образовательных учреждений характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования и инженерных коммуникаций), недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение безопасности образовательных учреждений, нарушением правил их эксплуатации.

Характерными недостатками по обеспечению пожарной безопасности на объектах комитета по физической культуре, спорту и туризму муниципального образования города Новотроицка являются:

- отсутствие в образовательных учреждениях автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения людей при пожаре;

- отсутствие вторых эвакуационных  выходов из спортзала (МОУ ДОД ДЮСШ № 1. МОУ ДОД ДЮСШ № 2 зал борьбы);

- отсутствие приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах на дверях поэтажных коридоров, выходящих на лестничные клетки;

- эксплуатация с нарушениями требований норм электроустановок и устаревших электросетей, которые требуют замены;

- отсутствие источников наружного противопожарного водоснабжения или их неисправность;

- невыполнение работ по сгораемой отделки путей эвакуации;

- слабые знания и навыки поведения обучающихся и сотрудников в чрезвычайных ситуациях и в случаях пожаров.

3. Перечень мероприятий программы

Система программных мероприятий состоит из направлений, по которым предусматриваются следующие мероприятия:

3.1. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию условий безопасного функционирования образовательных учреждений дополнительного образования детей

- оснащение современным противопожарным оборудованием и техническими средствами, обеспечивающими безопасность образовательных учреждений дополнительного образования детей; организация их закупок, монтажа и обслуживания;

- организация работ по обследованию технического состояния зданий, сооружений  всех без исключения образовательных учреждений дополнительного образования детей комитета по физической культуре, спорту и туризму с целью оценки пожарной безопасности;

3.2. Научно-методическое обеспечение безопасности образовательных учреждений дополнительного образования детей

- разработка рекомендаций по организации профилактической работы по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей;

- разработка рекомендаций к требованиям должностной инструкции ответственного лица по пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей

3.3. Организационное обеспечение пожарной безопасности  в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей

- организация и проведение обучения и проверки знаний требований пожарной безопасности руководителей и должностных лиц по пожарной безопасности в учреждениях дополнительного образования детей;

- осуществление проверок: наличия исправности и укомплектованности первичных средств пожаротушения, исправность противопожарного водопровода, состояния эвакуационных путей, систем АПС, оформление соответствующей документации;

- Подготовка ежегодной информации о состоянии пожарной безопасности в МОУ ДОД (количество пожаров и загорания, причины их возникновения, величина их материального ущерба, принятые меры). Выполнение требований органов ГНП.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет16369 тысяч рублей

2010 год –  1956 тысяч рублей

2011 год – 8693 тысяч рублей

2012 год -   5710 тысяч рублей

Источником финансирования является местный бюджет.

5. Механизм реализации, организация управления программой и контроль,  за ходом ее реализации

1 –    Создание координационного совета по обеспечению реализации      Программы.

2 –    Разработка и выполнение плана мероприятий по реализации программы.

3 – Ежеквартально предоставлять в экономический отдел администрации муниципального образования город Новотроицк отчеты о ходе выполнения мероприятий, а также достижений целевых индикаторов и показателей эффективности программы.

4 – Ежегодно до 1 марта текущего года информировать в экономический отдел администрации муниципального образования город Новотроицк о ходе и полноте выполнения программных мероприятий.

6.Функциональное обеспечение Программы

Администрация муниципального образования город Новотроицк обеспечивает бюджетное финансирование Программы. Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новотроицка и отдел государственного пожарного надзора по городу Новотроицку обеспечивает нормативно-правовую базу реализации Программы, разрабатывает методические основы безопасности образовательных учреждений в рамках выполнения Программы, осуществляет контроль  за  выполнением Программы.

Руководители  образовательных учреждений дополнительного образования детей создают условия для качественного выполнения основных направлений реализации Программы и плана мероприятий.

7. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Реализация Программы позволит:

повысить уровень безопасности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей;

создать эффективную систему пожарной безопасности и необходимую материально-техническую базу для функционирования пожарной охраны объектов системы дополнительного образования;

снизить риск возникновения пожаров и аварийных ситуаций;

уменьшить вероятность травматизма и гибели людей на пожарах в учреждениях дополнительного образования.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить к 2012 году:

условия максимального  сохранения жизни и здоровья воспитанников и работников, а также материальных  ценностей образовательного учреждения дополнительного образования от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий других чрезвычайных ситуаций;

к концу 2012 года 100-процентный уровень оснащенности  учреждений дополнительного образования системами автоматической пожарной сигнализации и системами оповещения людей о пожаре.