Приложение к постановлению администрации

муниципального образования город Новотроицк

от       23.04.2010      №     549-п

Раздел II. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры и учреждений  дополнительного образования

| № |  | - Наименование мероприятий | Срок исполне-ния |  | Ответствен-ный | Источник финанси-рования | 2009 г. (тыс. руб.) | 2010 г. (тыс. руб.) | 2011 г. (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Создание условий для обеспечения сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек: - оснащение библиотек системой пожароохранной сигнализации; - ремонт путей эвакуации в ЦГБ (Жукова, 4); - замена насоса пожарного водовода ЦГБ (Жукова, 4); - ремонт пожарного водовода ЦГБ (Жукова , 4) |  |  | 2009 -2011 гг. | Комитет по культуре МУ «Централизо-ванная библиотеч-ная система» | Местный бюджет и финансо-вые средства сторонних организа-ций | 215,0 132,0 32,0 81,0 | 200,0 | 800,0 |
| 2. | Оснащение МУК «Молодежный центр» системой пожароохранной сигнализации Установка противопожарных дверей в МУК «Молодежный ценр» |  |  | 2009 г.- 2010 г. | Комитет по культуре МУК «Молодеж-ный центр» | Местный бюджет | 1600,0 | 278,0 135,0 |  |
| 3. | Оснащение МУ ДОД «Детская музыкальная школа» системой пожароохранной сигнализации Проектные работы по ремонту системы электроснабжения МУ ДОД «Детская музыкальная школа» Ремонт системы электроснабжения МУ ДОД «Детская музыкальная школа» |  |  | 2011 г. 2010 г. 2010 г. | Комитет по культуре МУ ДОД «ДМШ» | Местный бюджет |  | 100,0 295,0 | 900,0 |
|  | Ремонт крыши филиала МУ ДОД «Детская музыкальная школа» (Уральская , 23 «а») |  |  |  |  |  |  | 180,0 |  |
| 4. | Оснащение МУ ДОД «Детская школа искусств» системой пожароохранной сигнализации Замена дверных блоков, приобретение и монтаж шкафов для пожарных гидрантов по предписанию пожарной инспекции в МУ ДОД «Детская школа искусств» |  |  | 2011 г. 2010 г. | Комитет по культуре МУ ДОД «ДШИ» | Местный бюджет |  | 125,0 | 1200,0 |
| 5. | Оснащение МКПУ «Музейно-выставочный комплекс» (МКПУ «МВК») системой пожароохранной сигнализации (проектирование, монтаж) Текущий ремонт оконных решеток МКПУ «МВК» Текущий ремонт входных дверей МКПУ «МВК» Приобретение металлических шкафов для пожарных гидрантов МКПУ «МВК» Монтаж шкафов под пожарные гидранты МКПУ «МВК» |  |  | 2010 -2011 гг. 2010 г. 2010 г. 2010 г. 2010 г. | Комитет по культуре МКПУ «МВК» | Местный бюджет |  | 100,0 65,0 19,0 10,0 |  |
| 6. | Создание необходимых условий пожарной безопасности в МОУ ДОД «Детская художественная школа»: - устройство входа в подвал здания МОУ ДОД «Детская художественная школа»; - устройство эвакуационного выхода из здания МОУ ДОД «Детская художественная школа» |  |  | 2010 -2011 гг. 2010 г. 2010 г. | Комитет по культуре МОУ ДОД «ДХШ» | Местный бюджет |  | 96,0 97,0 |  |
| 7. | Ремонт мягкой кровли крыши МУК «Дворец культуры металлургов» Электротехнические испытания электрооборудования в МУК «Дворец культуры металлургов» |  |  | 2010 г. | КПК МУК «Д/К» |  |  | 69,0 31,0 |  |
|  | Итого по разделу II |  |  |  |  |  | 2060,0 | 1 800,0 | 2 900,0 |

Председатель комитета по культуре 												     В.А. Штарк

Белая И.Г.

Ведущий экономист  (260)

Пуртова Г.В.

Главный специалист (206)