Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования

город Новотроицк

от 22.12.2010 № 2003-п

Приложение №1

к муниципальной программе поэтапного

перехода на отпуск энергоресурсов

потребителям в соответствии с

показаниями коллективных (общедомовых)

приборов учета в муниципальном

образовании город Новотроицк на

2009-2011 г.г.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов в 2009-2011 гг по муниципальному образованию город Новотроицк Оренбургской области

| Год | Вид КУ | МКД, оснащенные ПУ |  | Кол-во МКД, оснащенных приборами учета в текущем году | Средства, затраченные на установку приборов учета |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта РФ | местный бюджет | потребители | прочие* |
|  |  | ед | % | ед | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008* (факт) | ТС | 1091 | 7 | 44 | 1519,99 | 0,00 | 464,39 | 76,00 | 979,60 |
|  | ГВС | 1091 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ХВС | 1091 | 6 | 44 | 152,90 | 0,00 | 46,71 | 7,65 | 98,54 |
|  | ЭС | 1091 | 5 | 44 | 550,34 | 0,00 | 168,14 | 27,52 | 354,68 |
| Итого в год |  |  |  |  | 2223,23 | 0,00 | 679,24 | 111,17 | 1432,82 |
| 2009* | ТС | 1091 | 10 | 27 | 2160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2160,00 |
|  | ГВС | 1091 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ХВС | 1091 | 6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ЭС | 1091 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого в год |  |  |  |  | 2160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2160,00 |
| 2010 | ТС | 770 | 14 | 24 | 1676,143 | 0,00 | 0,00 | 83,809 | 1592,334 |
|  | ГВС | 770 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ХВС | 770 | 11 | 24 | 869,024 | 0,00 | 0,00 | 43,453 | 825,571 |
|  | ЭС | 770 | 8 | 14 | 222,723 | 0,00 | 0,00 | 11,138 | 211,585 |
| Итого в год |  |  |  |  | 2767,89 | 0,00 | 0,00 | 138,40 | 2629,49 |
| 2011 (прогноз) | ТС | 770 | 100 | 665 | 73150,00 | 0,00 | 0,00 | 3657,5 | 69492,5 |
|  | ГВС | 770 | 100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ХВС | 770 | 100 | 686 | 27440,00 | 0,00 | 0,00 | 1372,00 | 26068,00 |
|  | ЭС | 770 | 100 | 711 | 14220,00 | 0,00 | 0,00 | 711,00 | 13509,00 |
| Итого в год |  |  | 100% |  | 114810,00 | 0,00 | 0,00 | 5740,50 | 109069,50 |
| ИТОГО за 2009-2011г.г. |  |  |  |  | 119737,89 | 0,00 | 0,00 | 5878,90 | 113858,99 |

* Финансирование осуществляется в рамках реализации муниципальных адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», а также других инвестиционных программ.