Приложение 10

к решению городского

Совета депутатов

от___________№_____

Инвестиционная программа

на 2009 год за счет средств местного бюджета

| № п/п | Наименование объекта | Год начала строительства | Лимит капвло-жений (тыс. рублей) | Исполне-ние (тыс.руб.) | Откло-нение (+,-) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Жилищно-коммунальное хозяйство |  | 5 168 | 4 827 | -341 | 93,4 |
| 1.1 | Реконструкция системы хозяйственно-питьевого водоснабжения (софинансирование областной программы) | 2004 | 800 | 794 | -6 | 99,2 |
| 1.2 | Приобретение спецтехники для ЖКХ | 2009 | 489 | 445 | -44 | 91,0 |
| 1.3 | Реконструкция остановочных пунк-тов общественного транспорта (МП) | 2009 | 246 | 0 | -246 | 0,0 |
| 1.4 | Строительство резервного топливного хозяйства п.Хабарное | 2008 | 2 103 | 2 103 | 0 | 100,0 |
| 1.5 | Реконструкция теплотрассы 5 микрорайона (ПИР) | 2008 | 100 | 100 | 0 | 100,0 |
| 1.6 | Реконструкция помещений под общежитие семейного типа (ПИР) | 2009 | 730 | 726 | -4 | 99,5 |
| 1.7 | Разработка генплана | 2008 | 600 | 600 | 0 | 100,0 |
| 1.8 | Строительство ограждений санитарно-защитных зон водозаборов (ПИР) | 2009 | 100 | 59 | -41 | 59,0 |
| 2 | Образование |  | 4 719 | 4 436 | -283 | 94,0 |
| 2.1 | Строительство спортивного комплекса (в т.ч. ПИР) | 2007 | 4 620 | 4 337 | -283 | 93,9 |
| 2.2 | Строительство здания фельдшерско-акушерского пункта п.Губерля (ПИР) | 2008 | 99 | 99 | 0 | 100,0 |
| 3 | Здравоохранение |  | 7 375 | 7 375 | 0 | 100,0 |
| 3.1 | Реконструкция здания гинекологического отделения МУЗ ГБ №2 | 2008 | 6 800 | 6 800 | 0 | 100,0 |
| 3.2 | Реконструкция здания санатория «Рассвет» под детскую поликлинику | 2008 | 575 | 575 | 0 | 100,0 |
|  | ИТОГО |  | 17 262 | 16 638 | -624 | 96,4 |

Заместитель главы муниципального

образования по финансам-начальник

финансового управления					                                     Г.Д. Чижова