|  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования город Новотроицк от 07.11.2011 № 1890-п |
| --- | --- |

Паспорт

муниципальной целевой Программы «Информатизация системы образования муниципального образования город Новотроицк»

на 2012-2014 годы

| Наименование Программы | - муниципальная целевая Программа «Информатизация системы образования муниципального образования город Новотроицк» на 2012-2014 годы (далее Программа) |
| --- | --- |
| Наименование, дата и номер постановления администрации муниципального образования город Новотроицк | - постановление администрации муниципального образования город Новотроицк «Об утверждении муниципальной целевой Программы «Информатизация системы образования муниципального образования город Новотроицк» на 2012-2014 годы» от ________2011 года № _______ |
| Заказчик Основные разработчики Программы Исполнители Программы | - управление образования администрации муниципального образования город Новотроицк - управление образования администрации муниципального образования город Новотроицк - управление образования администрации муниципального образования город Новотроицк - муниципальные образовательные учреждения |
| Цели и задачи Программы | - обеспечить повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы образовательной системы муниципального образования по воспитанию конкурентоспособной личности на основе формирования новой информационной культуры всех участников образовательного процесса и использования современных информационно-коммуникационных технологий в единой информационно-образовательной среде обучения; |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - создать систему информационно-образовательных и административных интернет-сайтов всех общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей; - модернизировать компьютерный парк учреждений образования путем замены устаревших компьютеров в стационарных компьютерных классах, приобрести мобильные компьютерные классы; увеличить количество компьютерных классов в образовательных учреждениях и довести обеспеченность компьютерами в общеобразовательных учреждениях до европейских норм; - обеспечить высокоскоростной широкополосный доступ к сети Интернет дошкольным образовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей для внедрения электронного документооборота и работы электронной почты; - создать систему непрерывного повышения квалификации педагогических кадров в сфере использования информационных технологий; - внедрить интерактивные технологии обучения и мультисервисной информационно- образовательной среды путем поставки аппаратно-программных комплексов «Электронная учительская», цифровых предметных лабораторий; - эффективно использовать информационные и коммуникационные технологий в учебной и внеурочной работе с учащимися; создать систему мониторинга результатов внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий; - обеспечить учреждения образования электронными учебными изданиями в соответствии с образовательными программами; создать и обеспечить развитие сети школьных медиатек; - создать эффективную информационную систему управления образованием на основе информационно- коммуникационных технологий и системы мониторинга и анализа состояния образования; обеспечить функционирования информационной системы в сфере регламентирования образовательной деятельности; - создать муниципальную систему дистанционного обучения на всех уровнях образования; повышение уровня доступности образования, в том числе детей с ограниченными возможностями; - совершенствовать информационную защиту образовательных учреждений и оснащение их лицензионными антивирусными программами; - обеспечить информационно–методическое сопровождение информатизации образовательных учреждений - указаны в приложении № 1 к муниципальной целевой Программе «Информатизация системы образования муниципального образования город Новотроицк» на 2012-2014 годы |
| Сроки и этапы реализации Программы | - 2012 - 2014 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | - общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 109 417,5 тыс.руб. из местного бюджета, в том числе: на 2012 год – 38 472,5 тыс.руб. на 2013 год – 38 472,5 тыс.руб. на 2014 год – 32 472,5 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | - реализация Программы позволит: - создать условия в образовательном процессе для формирования конкурентоспособной личности; - повысить эффективность деятельности системы образования муниципального образования город Новотроицк; - максимально раскрыть природную одаренность через систему выявления, поддержки и развития интеллектуального и творческого потенциала одаренных детей, способной и талантливой молодежи; - обеспечить доступность, многообразие и улучшение качества предоставляемых дополнительных образовательных услуг в соответствии с индивидуальными интересами и запросами учащихся; - создать условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья; - развить материально-техническую базу для формирования информационной культуры учащихся и воспитанников; - повысить качество непрерывного педагогического образования: формирование проектно-исследовательских компетенций работников образования, повышение социального статуса и развитие их способностей к инновационной деятельности; - повысить экономическую эффективность использования бюджетов всех уровней на отрасль "Образование". |
| Организация управления и система контроля за исполнением Программы | - текущее управление и координация исполнения Программы, а также оперативный контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляются управлением образования администрации муниципального образования город Новотроицк; - исполнители Программы в пределах выделенных бюджетных ассигнований заключают договоры и соглашения с организациями, осуществляющими поставку оборудования и оказывающими услуги по выполнению основных мероприятий Программы; - информация о ходе выполнения Программы и расходовании выделенных финансовых средств представляется исполнителями в экономический отдела администрации муниципального образования город Новотроицк в установленном порядке. |

Начальник управления образования                                                    Л.А.Котова

II. Основное содержание

- Характеристика проблемы

Право на образование является одним из основных и неотъемлемых конституционных прав граждан Российской Федерации согласно статье 50 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании».

Решающую роль играет внедрение современных технологий в систему образования, обеспечение доступа к Интернет-ресурсам на основе комплексного подхода.

В рамках Национального проекта в области "Образование" все общеобразовательные учреждения Оренбургской области, в том числе                                                                                                 21 общеобразовательное учреждение муниципального образования город Новотроицк подключены к высокоскоростному Интернету, но остаются без внимания дошкольные образовательные учреждения и учреждения дополнительного образования. В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос о повышении эффективности интернетизации образования, продвижении IT-технологий, популяризации компьютерных мультисервисных систем. В некоторых общеобразовательных учреждениях отсутствуют локальные вычислительные сети. Остается проблемой износ компьютерного парка и недостаточное количество рабочих мест пользователей, обучение педагогов на курсах повышения квалификации.

Сегодня 18 общеобразовательных учреждения зарегистрировали на разных доменах ящики  для получения электронной почты, что позволяет оперативно передавать информацию в электронном виде, но иногда происходят сбои при доставке почты. За 2009 - 2011 годы по регистрационной базе зарегистрировано свыше 10000 только входящих документов Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства образования Оренбургской области, управления образования, Регионального центра развития образования. Остается проблемой отсутствие единой городской сети электронного документооборота и отсутствия технических условий подключения и недостаточной оснащенностью компьютерной техникой к единой городской сети электронного документооборота не подключены дошкольные образовательные учреждения муниципального образования город Новотроицк, что не позволяет своевременно доводить до сведения руководителей дошкольных образовательных учреждений управленческие решения и срочную информацию вышестоящих организаций.

Реализация мероприятий Программы позволит создать замкнутую общегородскую сеть электронного документооборота, позволяющую беспрепятственно и своевременно получать информацию от вышестоящих организаций и вести рабочую электронную переписку с образовательными учреждениями всех уровней.

Информатизация системы образования муниципального образования город Новотроицк включает три основных компонента:

1. Компьютеризация образования (оснащение образовательных учреждений компьютерной техникой).

2. Интернетизация образования (использование образовательных интернет-ресурсов в образовательном процессе).

3. Программное обеспечение образовательного и управленческого процесса.

1.1. Наряду с позитивными моментами компьютеризации образовательного процесса существует ряд проблем, сдерживающих дальнейшее развитие информатизации:

- отсутствие локальных вычислительных сетей,

- износ компьютерного парка;

- недостаточное количество рабочих мест пользователей.

В этих условиях особое значение приобретает изменение характера управления, перехода к автоматизации деятельности, обучения, отношений субъектов образовательного процесса. Решающую роль играет внедрение современных технологий в систему образования, обеспечение доступа к Интернет-ресурсам на основе комплексного подхода.

1.2. Интернетизация образовательного процесса

На сегодняшний день 21 образовательное учреждение имеет собственные Интернет-ресурсы (WEB-страницы, сайты). В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос о повышении эффективности интернетизации школьного, дошкольного и дополнительного образования, продвижении IT-технологий, популяризации компьютерных мультисервисных систем.

Вместе с тем, в связи с отсутствием подключения и недостаточной оснащенностью компьютерной техникой к единой городской сети электронного документооборота не подключены дошкольные образовательные учреждения муниципального образования город Новотроицк, что не позволяет своевременно доводить до сведения руководителей дошкольных образовательных учреждений управленческие решения и срочную информацию вышестоящих организаций.

Реализация мероприятий Программы позволит создать замкнутую общегородскую сеть электронного документооборота, позволяющую беспрепятственно и своевременно получать информацию от вышестоящих организаций и вести рабочую электронную переписку с образовательными учреждениями всех уровней.

Необходимо отметить следующие причины, препятствующие использованию сетевых ресурсов в образовательном учреждении:

- с активизацией использования сети Интернет существенно возрастает опасность заражения компьютерными вирусами, а значит и выхода из строя программного обеспечения,

- школьная компьютерная техника характерно отличается тем, что за неделю через нее проходят десятки, а то и сотни различных пользователей. Причем эти пользователи (дети) только начинают осваивать компьютер,

- имеет место отсутствие у учителей и учащихся первичных навыков работы с программами Интернет-поиска, электронной почты, цифровой подписи, а также несформированность первичной культуры использования сетевых ресурсов в образовательных целях,

- отсутствие или повышенная загруженность в образовательных учреждениях компьютерных специалистов высокой квалификации.

Вышеназванные причины служат существенным препятствием развития интернетизации образования и способны дискредитировать саму идею интернетизации школьного образования на местах.

1.3. Программное обеспечение образовательного и управленческого процесса.

В последнее время значительно увеличивается объем информации, которую руководитель любого органа управления образованием или образовательного учреждения использует для принятия решений. Цели, которые стоят перед руководством и специалистами органов управления образования, в современных условиях могут быть достигнуты при широком использовании информационно-аналитических систем управления, автоматизированных информационных баз данных.

Поэтому, наряду с приобретением вычислительной техники, возникает необходимость использования программного обеспечения, которое помогло бы автоматизировать процесс управления деятельностью системы образования.

В целях модернизации в муниципальные образовательные учреждения в 2007 году закуплен с программный комплекс "1С: Хронограф Школа 2.5 ПРОФ", в 2010 – 3Т: ХроноГраф Журнал.

Комплекс направлен на организацию многопользовательской сетевой работы в области решения задач автоматизации базовых производственных процессов, включая:

- создание базы данных образовательного учреждения;

- автоматизацию кадровой работы;

- администрирование учебно-воспитательного процесса;

- автоматизацию финансовой и хозяйственной деятельности и др.

Программный комплекс "1С: Хронограф Школа 2.5" позволяет автоматизировать планирование и организацию учебного процесса в школе, а родителям в перспективе с домашнего компьютера - не только контролировать обучение ребенка, но и помогать ему в учебе во взаимодействии с педагогами. Этот комплекс обеспечивает возможность автоматизации административной деятельности сотрудников образовательных учреждений (директора, завуча, диспетчера расписания, классного руководителя, учителя) и служит основой формирования единого информационного образовательного пространства. Программы комплекса обеспечивают возможность хранения и анализа информации о преподавательских кадрах, учащихся, их успеваемости, обеспечивают создание и ведение расписания занятий.

Большой практический опыт, накопленный в различных образовательных учреждениях, не подвергается изучению, не анализируется эффективность используемых методик и технологий в комплексе. Отсутствует информационное продвижение технических и методических инноваций, а также ясное понимание стратегических задач и, соответственно, стратегического планирования, как на научно-педагогическом, так и на организационно-методическом уровне.

В целях завершения процесса формирования системы информационного обеспечения образования города на основе баз данных и банков образовательных ресурсов с использованием средств телекоммуникаций на 2012-2014 года запланировано продлить внедрение проекта "Муниципальная автоматизированная информационная система - Школьный администратор" ("Электронная учительская").

В качестве основы для формирования "Электронной учительской" предполагается использовать программно-аппаратный комплекс, включающий:

- карманные персональные компьютеры (КПК), установленное на них программное обеспечение;

- персональные компьютеры, обеспечивающие работу администраторов образовательных учреждений;

- сервер, представляющий собой естественное развитие программного комплекса "1С:ХроноГраф Школа 2.5", обеспечивающий сбор данных с КПК и их последующую обработку.

Взаимодействие персональных компьютеров в каждом образовательном учреждении и сервера необходимо осуществлять на основе механизма синхронизации, т.к. такое решение позволит быстро ввести систему в строй, не потребует разворачивания полноценных сетей на территориях общеобразовательных учреждений, а также сделает работу системы более стабильной в целом.

В целях эффективности использования, обмен данными между персональными компьютерами в каждом образовательном учреждении и сервером должен быть реализован беспроводным методом, посредством стандартного радио-интерфейса Wi-Fi, что в свою очередь позволит использовать модемное оборудование, поставляемое в общеобразовательные учреждения РФ в рамках Национального проекта "Образование" и обеспечить преподавателям-предметникам беспрепятственный выход в сеть Интернет.

Организованное таким образом взаимодействие административной программы-сервера с персональными инструментами учителей-предметников и рабочими местами администраторов в рамках "Электронной учительской" позволит решить проблему организации постоянного доступа участников учебного процесса к средствам ИКТ и сформировать предпосылки для перехода к реальной информатизации повседневной практической деятельности руководителей и специалистов образовательных учреждений.

Использование компьютерных технологий в образовательной системе открывает новую историческую эпоху в развитии образования как социального института. Утверждается новый тип его организации, обуславливаемый изменением взгляда на опосредующую функцию компьютера в системе социальных взаимодействий: компьютер начинает выступать как одно из средств социализации человека. Широкое использование компьютерной техники, несомненно, способствует позитивным переменам в системе образования, хотя организационные вопросы проблемы требуют проработки.

Образовательные учреждения лишены концептуальной поддержки со стороны муниципальных органов управления образованием, поэтому создание муниципальной целевой Программы информатизации сегодня своевременно и актуально.

2. Основные цели и задачи с указанием сроков и этапов реализации Программы, целевых индикаторов и показателей

Главной целью Программы является создание единой информационной образовательной среды муниципального образования город Новотроицк, которая позволит:

- населению муниципального образования город Новотроицк пользоваться информационными  образовательными ресурсами;

- создать систему информационного обмена образовательными технологиями;

- повысить информационную культуру в системе образования муниципального образования город Новотроицк;

- разработать механизм по распространению опыта использования информационных технологий в образовательном процессе;

- обеспечить подключение всех образовательных учреждений муниципального образования город Новотроицк к сети Интернет;

- создать условия для активного использования информационных технологий в образовании, внедрения информационных технологий в управление образованием, разработки электронных образовательных ресурсов творческими группами муниципальных образовательных учреждений;

- обеспечение устойчивого социально-экономического развития и повышение качества жизни населения за счет широкомасштабного внедрения и использования информационных технологий;

- обеспечение прав граждан на свободный доступ к информации;

- повышение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления, расширение возможности доступа к ней и непосредственного участия граждан, организаций и институтов гражданского общества в процедурах формирования и экспертизы принимаемых решений.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

1. Создание единого информационно-коммуникационного пространства, представляющего собой совокупность баз и банков данных, технологий их ведения и использования, информационно-телекоммуникационных систем и сетей, функционирующих на основе единых принципов и по общим правилам.

2. Разработка методологии деятельности и взаимодействия субъектов единого информационно-коммуникационного пространства (правил сбора, обработки, хранения, распространения, поиска и передачи информации), методологии экспертизы решений, основанных на использовании информационно-коммуникационных технологий, целевых индикаторов и показателей.

3. Создание средств информационного взаимодействия субъектов, обеспечивающих им доступ к информационным ресурсам на основе соответствующих информационных технологий.

4. Обеспечение электронного оборота юридически значимых документов на основе единого пространства доверия.

5. Создание условий технической и информационной безопасности и защиты данных как важнейших факторов сохранности и интеграции отраслевых и ведомственных информационных систем в едином информационном пространстве.

6. Повышение уровня использования ИКТ-технологий.

7. Разработка и стандартизация обменных и коммуникативных форматов данных для взаимодействия учреждений и органов управления в едином информационном пространстве.

8. Создание и развитие системы общедоступных информационных ресурсов на базе как ныне действующих, так и внедряемых информационных систем.

9. Развитие инновационной деятельности.

3. Перечень мероприятий Программы

Для достижения целей и решения задач Программы предусматривается осуществление мероприятий по следующим направлениям:

3.1. Приобретение компьютерного оборудования, поэтапная замена устаревшего оборудования

В 2012-2014 годах планируется продолжение работы по приобретению компьютерного оборудования. Мероприятия данного раздела нацелены на обеспечение муниципальных образовательных учреждений необходимым компьютерным оборудованием и на постепенную замену и модернизацию устаревшего компьютерного парка.

При этом планируется довести показатель числа компьютеров на одного учащегося до федеральных рекомендаций.

Приобретение программного комплекса «Электронная учительская» позволит обеспечить:

- информационное обеспечение внутришкольного планирования, организации и управления учебным процессом;

- автоматизацию административно-финансовой деятельности, в т.ч. расчет заработной платы сотрудников в рамках новой федеральной методики формирования оплаты труда;

- формирование единой школьной базы данных, ведение на ее основе электронного аналога классного журнала и другой учебно-методической документации; составление расписания;

- оперативный сбор и анализ результатов учебной деятельности;

- организация содержательной работы с цифровыми образовательными ресурсами, возможность создания индивидуального портфеля учебных материалов для каждого преподавателя-предметника;

- формирование и передачу сводной отчетности из единой школьной базы данных в базу данных информационных систем муниципального органа управления образования.

3.2. Приобретение и монтаж специализированных информационно-технологических учебных кабинетов

В период 2012-2014 годы планируется обеспечение всех муниципальных образовательных учреждений муниципального образования город Новотроицк специализированными кабинетами по 4 учебным дисциплинам: физика, химия, биология, информатика.

Специализированные кабинеты включают специализированную мебель, техническое оборудование, наборы учебно-методических и наглядных материалов.

При использовании данного специализированного лабораторного оборудования возрастет качество и будет достигнут новый, более высокий уровень преподавания данных предметов.

3.3. Подключение учреждений к сети Интернет

В рамках приоритетного национального проекта "Образование" был обеспечен широкополосный доступ к сети Интернет всем общеобразовательным учреждениям.

С появлением бесплатного доступа к сети Интернет в общеобразовательных учреждениях появились новые, уникальные возможности для преподавателей по повышению своего уровня, поиску и использованию в учебном процессе новых методик и инструментов преподавания, дополнительных учебно-методических и наглядных материалов, что привело к существенному повышению доступности качественного образования. Электронные библиотеки, современные образовательные ресурсы, новости науки и техники - вот лишь малый перечень тех возможностей, которые стали доступны российским школьникам. Подключение к сети Интернет дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей повысит компьютерную и информационную грамотность воспитателей и педагогов дополнительного образования детей.

Перечень мероприятий указан в приложении № 2 к Программе.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет  109 417,5 тыс.руб ,  в том числе:

на 2012 год – 38 472,5 тыс.руб.

на 2013 год – 38 472,5 тыс.руб.

на 2014 год – 32 472,5 тыс.руб.

Источник финансирования – местный бюджет муниципального образования город Новотроицк.

5. Механизм реализации мероприятий Программы

Исполнители Программы в пределах выделенных бюджетных ассигнований заключают договоры и соглашения с организациями, осуществляющими поставку оборудования и оказывающими услуги по выполнению основных мероприятий Программы с соблюдением требований действующего законодательства, в т.ч. законодательства в сфере размещения муниципальных заказов.

Управление образования администрации муниципального образования город Новотроицк осуществляет управление и контроль за ходом реализации мероприятий Программы.

Руководители  образовательных учреждений создают условия для качественного выполнения основных направлений реализации Программы и плана мероприятий.

6.   Организация управления и система контроля  за  исполнением Программы

Администрация муниципального образования город Новотроицк обеспечивает бюджетное финансирование Программы. Управление образования администрации муниципального образования город Новотроицк осуществляет управление и контроль за ходом реализации мероприятий Программы.

Руководители  образовательных учреждений создают условия для качественного выполнения основных направлений реализации Программы и плана мероприятий.

Результаты выполнения Программы рассматриваются на заседаниях городского Совета депутатов муниципального образования город Новотроицк. Ежегодно предоставляется доклад о ходе работ по муниципальной программе и эффективности использования финансовых средств в экономический отдел администрации муниципального образования город Новотроицк.

7. Оценка социально-экономической  и экологической эффективности Программы

Необходимо достичь следующих показателей:

- повышение качества образования и уровня информационной культуры участников образовательного процесса на основе использования информационных технологий;

- улучшение оснащения образовательных учреждений современной компьютерной техникой;

- снижение числа школьников на один компьютер;

- обеспечение доступа учащихся, учителей к современным информационно-коммуникационным технологиям;

- увеличение количества учителей, владеющих компьютерными технологиями обучения;

- увеличение количества уроков с использованием информационно-компьютерных технологий;

- формирование и апробация инновационных подходов к информатизации всех видов и типов образовательных учреждений;

- улучшение функционирования системы оперативного электронного документооборота с образовательными учреждениями;

- внедрение информационных технологий в управление образовательными структурами;

- формирование положительного общественного мнения о ходе реализации Программы.

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в создании хорошо функционирующего информационного пространства системы образования муниципального образования город Новотроицк.