- Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

город Новотроицк

от 14.04.2011 № 589-п

- «Адресная программа капитального ремонта

- многоквартирных  домов

- муниципального образования город Новотроицк

- на 2011 год»

- Муниципальное образование город Новотроицк 2011 г.

- П А С П О Р Т

- муниципальной программы «Адресная программа капитального ремонта многоквартирных  жилых домов муниципального образования город Новотроицк на 2011год»

| - Наименование субъекта бюджетного планирования | - Администрация муниципального образования город Новотроицк |
| --- | --- |
| - Наименование программы | - Муниципальная программа «Адресная программа капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования город Новотроицк на 2011 год» (далее – Программа) |
| - Цели и задачи Программы, важнейшие целевые показатели | - Цель Программы: - создание безопасных и благоприятных условий проживаний граждан; формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрения ресурсосберегающих технологий. Основные задачи Программы: - проведение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов с целью приведения их в соответствие со стандартами качества и обеспечения комфортных условий проживания; - улучшение состояния жилищного фонда муниципального образования; - оказание мер государственной поддержки для проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов; - реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме; - организация адресной поддержки муниципальных образований за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) для проведения капитального ремонта многоквартирных домов. |
| - Сроки реализации Программы | - 2011 год |
| - Объемы и источники финансирования | - Объемы финансирования на всю Программу 35 727 549 руб. Источники финансирования: - Средства товариществ собственников жилья, управляющих компаний, других кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме в размере 1 897 130 руб.; - Средства местного бюджета в размере 10 548 130 руб.; - Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в случае принятия соответствующих решений в размере 23 282 289 руб. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат корректировке с учетом решения Правления Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства о принятии заявки Оренбургской области. |
| - Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - снижение уровня износа жилого фонда; - повышение качества предоставляемых жилищных услуг; - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - - повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства; - - увеличение объемов проведенного капитального ремонта многоквартирных домов. |
| - Контроль за исполнением программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией муниципального образования город Новотроицк |

- ВВЕДЕНИЕ

- Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 154, пункт 3 статьи 158) возложил обязанность по оплате расходов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на собственников помещений.

- Таким образом, в соответствии с жилищным законодательством собственники помещений в многоквартирных домах, помимо прав и обязанностей  в отношении помещений в таких домах, несут обязанности по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе по осуществлению текущего и капитального ремонтов. В связи с высокой стоимостью капитального ремонта оказывается государственная поддержка.

- Федеральный закон №185-ФЗ от 21.07.2007 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» предусматривает государственную поддержку субъекту Российской Федерации, но при определенных условиях. Главным из условий, является участие самих собственников помещений в управлении многоквартирным домом и их согласие на оплату части расходов по проведению капитального ремонта многоквартирного дома. И при этом должен идти активный процесс создания товариществ собственников жилья.

- Способ проведения капитального ремонта на сегодняшний день определен как выполнение «горящих» мероприятий, в основном стоящих на контроле в Жилищной инспекции. Управляющие компании, обслуживающие жилищный фонд, из-за нехватки средств, практически прекратили выполнять комплексный ремонт, то есть ремонтировать многоквартирный дом по всем направлениям (лифтовое оборудование, кровля, отопление, смена радиаторов, смена стояков и розливов водоснабжения, ремонт межпанельных швов и фасада).

- Выбор подрядчиков путем проведения торгов позволил создать конкурентную среду и регламентировать работу независимо от конкретной управляющей компании.

- В основу  данной программы на 2011 год положен главный критерий –доступность получения средств.

- Ориентировочная сумма затрат на реализацию программы на планируемый период за счёт всех источников составляет 35 727 549 рублей, из них за счет средств Фонда 23 282 289 рублей; местного бюджета 10 548 130 рублей; товарищества собственников жилья, управляющих компаний, других кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме 1 897 130 рублей.

- 1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Проведенные в 1991-2006 годах реформы в жилищной сфере обеспечили коренной поворот от планово-административных методов регулирования к рыночным механизмам при соблюдении принципов обеспечения социальных гарантий в области жилищных прав малоимущим гражданам и иным категориям населения, установленным законодательством Российской Федерации. Право собственности на жилье, а также рынок жилья стали неотъемлемой частью отношений в жилищной сфере.

Кардинальным образом изменилась структура жилищного фонда по формам собственности, сформирован новый слой собственников жилья как социальная база жилищной реформы.

Осуществлялось реформирование жилищно-коммунального комплекса, направленное на создание эффективного механизма управления снижения издержек по предоставлению услуг. Повышение эффективности работы жилищно-коммунального комплекса в первую очередь было связано с постепенным переводом этого сектора экономики на режим безубыточного функционирования с переориентацией бюджетных субсидий от дотирования производителей жилищно-коммунальных услуг к адресному субсидированию малоимущих семей.

Вместе с тем наряду с указанными положительными результатами преобразований пока не удалось обеспечить существенного улучшения ситуации в жилищной сфере, повысить доступность жилья для населения и обеспечить комфортные и безопасные условия их проживания.

Качество содержания жилищного фонда и коммунальных услуг находится на неудовлетворительном уровне и не соответствует не только потребностям и ожиданиям населения, но и общему объему финансовых ресурсов, направляемых в этот сектор экономики.

Хроническое недофинансирование жилищно-коммунального комплекса в течение длительного периода привело к тому, что техническое состояние жилых домов, инженерного оборудования и коммуникаций многоквартирных домов  характеризуется высоким уровнем износа, высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей. Физический  износ жилищного фонда в муниципальном образовании город Новотроицк составляет более 50%.

Система планово-предупредительных ремонтов постепенно уступила место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2-3 раза выше, чем затраты на проведение планово-предупредительных ремонтов. В жилищной сфере не удается в полной мере воспользоваться преимуществами конкурентных отношений в сфере управления и эксплуатации жилья, поскольку в условиях нестабильного и недостаточного финансирования зачастую невозможно добиться полноценных договорных отношений. Не задействован в полной мере механизм обеспечения контроля за качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг.

- Жилищный фонд муниципального образования город Новотроицк характеризуется следующими показателями: общая площадь жилищного фонда муниципального образования город Новотроицк составляет 2175,93 тыс.кв.м.; общее количество многоквартирных домов в муниципальном образовании составляет 750 домов.

В программу в основном вошли дома, образованные домами 50-80-х годов постройки. Оценка состояния жилого фонда производилась предприятиями, выбранными в качестве управляющей компании, собственниками помещений.

- Анализируя ситуацию с благоустройством жилых пространств муниципального образования и проектов застройки прошлых лет, исторически сложились три типа застройки:

- Компактная застройка 50-х годов.

Дворовое пространство и жилищный фонд имеют большой износ и его формирование  рекомендуется проводить одновременно со сносом ветхого и  аварийного жилья, на основании аналитических разработок и генплана с комплексным благоустройством.

- Застройка 50-60-х годов.

Жилищный фонд данного типа имеет небольшой износ, но, как правило, на дворовой территории располагается сеть инженерных коммуникаций, не позволяющая проводить существенные изменения. Основные характеристики дворового пространства - это отсутствие  мест парковок для индивидуального транспорта, узкие проезды, большой износ малых архитектурных форм, потребность в замене  устаревших пород деревьев и кустарников. Изучение практики устройства жилых районов требует комплексного  капитального ремонта и благоустройства с достаточно широким использованием новых элементов.

- Многоэтажная застройка 70-80-х годов.

В данном типе застройки дворовые территории и жилищный фонд находятся в удовлетворительном состоянии. Исследования показали, что в основной массе домов необходим текущий ремонт. Исключение составляет лифтовое хозяйство, которое необходимо модернизировать и менять.

- В то же время техническое состояние многих многоквартирных домов существенно отстает от обеспеченности коммунальными услугами. Главная причина – многолетнее отсутствие надлежащего технического обслуживания и «недоремонта» домов.

Для приведения жилищного фонда муниципального образования город Новотроицк в состояние, необходимое для нормальной эксплуатации, требуются значительные финансовые ресурсы.

Доходы местного бюджета не позволяют выделять достаточный объем средств на проведение капитального ремонта.

Необходимость ускоренного перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы определяет необходимость принятия настоящей Программы для решения указанных проблем, поскольку они:

- входят в число приоритетов для формирования федеральных целевых программ, а их решение позволяет обеспечить возможность для улучшения жилищных условий и качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем жизнеобеспечения, создать условия для устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства;

- не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов за счет всех возможных источников;

- носят планомерный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие населения.

- Программой определено одновременное выполнение работ в летний период во всех организациях, управляющих жилищным фондом, независимо от форм собственности.

- Основная задача состоит в том, чтобы помочь собственникам жилья привести многоквартирные дома в состояние, соответствующее нормальным требованиям.

- Для обеспечения всестороннего, целостного рассмотрения и принятия решения по реализации Программы выделено несколько этапов.

На первом этапе были изучены существующий жилищный фонд, его состояние, использование и целесообразность использования дворовой  территорий, наличие инженерной инфраструктуры, проблемы транспортных связей - ограничение и прочее.

Изучались наработанные и действующие мероприятия по проведению капитального ремонта жилищного фонда, по сносу аварийного и ветхого жилья и новому строительству, по  реконструкции теплосети и водоснабжения. Все мероприятия разработаны в целом по муниципальному образованию.

На следующем этапе было необходимо определиться с ресурсным обеспечением Программы. Капитальные вложения из бюджета муниципального образования город Новотроицк для ремонта жилищного фонда, производимые за счет местного бюджета будут предусматриваться на условиях софинансирования.

Финансовые вложения за счет средств товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах производятся в соответствии с положениями статьи 20 Федерального закона от 21.07.2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и составляют не менее 5 % от общего объема необходимых для проведения капитального ремонта средств.

Есть риск, что сумма реальных поступлений, предусмотренная в Программе,  будет ниже. Однако при правильном подходе управляющих компаний, есть вероятность привлечения  дополнительных инвестиций. Под этим подразумевается проведения собрания с жильцами дома и определение объема работ с вынесением решения о формировании источников на капитальный ремонт. Под собственниками помещений понимаются  жильцы – владельцы квартир и предприниматели или предприятия, имеющие в собственности помещения в многоквартирном доме.

2. Основные цели, задачи и положения Программы.

- Целью Программы является реализация комплекса мероприятий, направленных на:

- -  создание безопасных  и благоприятных условий проживания граждан;

- -  улучшение состояния жилищного фонда муниципального образования, приведение их в соответствие со стандартами качества и обеспечения комфортных условий проживания;

- - формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий;

- -  продление периода нормальной эксплуатации жилых домов;

- -  оказание мер государственной поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

Главной целью Программы является скорейшее решение проблемы качественного улучшения технических характеристик многоквартирных жилых домов в результате планируемого капитального ремонта, улучшения эстетического облика города, путем использования собственных средств населения, привлечения творческого потенциала предприятий и предпринимателей города и создания общественного мнения вокруг проблемы улучшения внешнего благоустройства города. Финансово-экономические аспекты Программы имеют основополагающее значение в осуществлении поставленных задач. Поэтому изыскание нетрадиционных путей и источников финансирования для решения проблемы являются одним из главных направлений работы.

С этой целью Программой предусматриваются:

- использование средств товариществ собственников жилья, управляющих компаний либо собственников помещений в многоквартирном доме;

- использование средств бюджета муниципального образования;

- использование средств Фонда, в случае принятия соответствующих решений;

- внедрение системы инвестирования предпринимателями и организациями, занимающими помещения в жилых домах, пропорционально доли имущества в общей собственности.

Программа  на 2011 год предусматривает:

- ремонт или замена лифтового оборудования;

- установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

- ремонт фундаментов многоквартирных домов.

Перечень многоквартирных  домов  муниципального  образования  город Новотроицк, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта,  приведен  в  приложении № 1 к данной Программе. В случае выделения средств из Фонда, адресный перечень будет уточнён в соответствии с требованиями Фонда.

3. Критерии отбора многоквартирных домов.

В перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках Программы, включены дома, отвечающие следующим условиям:

а) продолжительность эксплуатации после последнего комплексного капитального ремонта составляет не менее 20 лет;

б) техническое состояние элементов общего имущества создает угрозу безопасности жизни или здоровью граждан, сохранности общего имущества в многоквартирном доме и имущества граждан;

в) в ходе капитального ремонта качественно улучшаются технические характеристики многоквартирного дома (приоритет энергоэффективности).

Основные критерии на включение многоквартирного дома приведены в таблице:

| № п/п | Наименование критерия | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Технические критерии |  |
| 1 | Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в эксплуатацию или последнего комплексного капитального ремонта: более 50 лет от 30 до 50 лет от 20 до 30 лет | 5 4 3 |
| 2 | Техническое состояние объектов общего имущества в многоквартирном доме: Очень плохое, чрезвычайно высокая потребность в капитальном ремонте Плохое Удовлетворительное | 3 2 1 |
| 3 | Комплексность капитального ремонта в соответствии с установленными видами работ: Планируется проведение всех видов работ (при условии объективной потребности в их проведении) Планируется проведение более половины всех видов работ Планируется выборочный капитальный ремонт (менее половины всех видов работ) | 10 7 5 |
| 4 | Качественное улучшение технических характеристик многоквартирного дома в результате планируемых ремонтов: Повышение энергоэффективности за счет внедрения ресурсосберегающих технологий Восстановление проектных эксплуатационных характеристик | 7 3 |
|  | Организационные критерии |  |
| 5 | Уровень самоорганизации собственников помещений в отношении управления многоквартирным домом: Товарищество собственников жилья создано и осуществляет деятельность более одного года до даты подачи заявки Товарищество собственников жилья создано и осуществляет деятельность менее одного года до даты подачи заявки Управляющая организация | 5 3 1 |
| 6 | Уровень поддержки собственниками помещений решения о проведении капитального ремонта дома и его долевом финансировании: Более 90 % голосов от общего числа собственников помещений Более 2/3, но менее 90 % голосов от общего числа собственников помещений 2/3 голосов от общего числа собственников помещений | 5 3 2 |
| 7 | Степень готовности дома к капитальному ремонту: Наличие проектно-сметной документации Предварительная смета расходов | 5 3 |
|  | Финансовые критерии |  |
| 8 | Доля софинансирования в общей стоимости капитального ремонта собственниками жилых помещений: Более 10 % От 5 % до 10 % 5 % | 5 4 3 |
| 9 | Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме – уровень сбора платы за жилое помещение и коммунальные услуги: Более 95 % От 90 % до 95 % Менее 90 % | 5 3 1 |

Критерии отбора многоквартирных домов для проведения капитального ремонта распространяются на дома, управление которыми осуществляют товарищества собственников жилья, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, либо на дома собственников помещений, выбравших управляющую организацию.

Многоквартирный дом не может быть включен в Программу, если  на собрании собственников помещений не принято решение об участии в Программе и долевом финансировании этих работ.

Координация и контроль за отбором многоквартирных домов в Программу осуществляется отделом коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования город Новотроицк.

- Источники и объемы финансирования Программы

| Год | Средства собственников помещений тыс.руб. | Средства местного бюджета, тыс.руб. | Иные источники | Средства Фонда тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 1897,13 | 10548,13 | --- | 23282,289 |
| Итого |  |  |  | 35727,549 |

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат корректировке с учетом решения Правления Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства о принятии заявки Оренбургской области.

- Сроки реализации  Программы

Программа будет реализована в течение 2011 года. При возникновении обстоятельств, затрудняющих реализацию Программы в установленные сроки, она подлежит корректировке с учетом реальных возможностей.

- Обоснование стоимости

При расчете необходимых объемов финансирования для проведения капитальных ремонтов в расчет принимались: стоимость необходимых материалов, затраты на производство работ, прочие затраты, предусмотренные при подготовке проектно-сметной документации.

Предельная стоимость проведения капитального ремонта на 1 кв.м. площади многоквартирного дома установлена в размере 4 000 рублей.

- Механизм реализации Программы

Реализация Программы будет осуществляться путем финансовой поддержки мероприятий, определенных настоящей Программой в соответствии с положениями Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и иных действующих нормативно-правовых актов.

8. Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации

Программы

Успешная реализация Программы  позволит обеспечить:

- повышение качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг, безопасность и комфортность проживания граждан в жилых домах,

- снижение уровня износа жилищного фонда,

- повышение теплозащиты жилых зданий,

- решение  проблемы  перехода  к  устойчивому  функционированию  и развитию жилищной сферы,

- снижение социальной напряженности в обществе.

Планируемые показатели от реализации Программы:

Реализация Программы позволит произвести капитальный ремонт 12 многоквартирных домов.

В результате реализации Программы улучшат жилищные условия 1 374  жителя муниципального образования город Новотроицк.