Приложение

к  постановлению администрации

муниципального образования город Новотроицк

от 21.03.2013   № 547-п

III. Перечень мероприятий  Программы

| № П/п | мероприятия | Срок Проведения | Объёмы финансирования |  |  | всего | ответственные исполнители | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1. Мероприятия по выполнению требований пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Приобретение оборудования и монтаж АПС и СО в МОБУДОД ДЮСШ №2 (ул.Строителей,5); в МОБУДОД ДЮСШ «Спартак» (здание ФОК ул.Орская,2) | 2013 – 2015 г.г. | 450 000 | 0 | 200 000 | 650 000 | МОБУ ДОД | Местный бюджет |
| 1.1.2 | Приобретение оборудования и монтаж АПС и СО в складских помещениях и хозблоках: МОБУДОД ДЮСШ №2 | 2013 – 2015 г.г. | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | МОБУ ДОД | Местный бюджет |
| 1.2 | Электрохозяйство |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Восстановление наружного освещения; МОБУ ДОД ДЮСШ № 1; МОБУ ДОД ДЮСШ № 2; МОБУ ДОД ДЮСШ «Юность»; | 2013 – 2015 г.г. | 0 | 50 000 | 50 000 100 000 | 200 000 | МОБУ ДОД | Местный бюджет |
| 1.2.2 | Замена электроосвещения согласно ППБ 01-03 п.60 в складских и подвальных помещениях; МОБУ ДОД ДЮСШ № 2; | 2013 – 2015 г.г. | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | МОБУ ДОД | Местный бюджет |
| 1.2.3 | Приведение электрохозяйства МОБУДОД в соответствие с ПУЭ: МОБУ ДОД ДЮСШ № 1; МОБУ ДОД ДЮСШ № 2 (ул.Мира,1Б) МОБУ ДОД ДЮСШ «Спартак» (здание ФОК, ул.Орская,2) | 2013 – 2015 г.г. | 0 | 0 | 200 000 100 000 200 000 | 500 000 | МОБУ ДОД | Местный бюджет |
| 1.3 | Эвакуационные пути и выходы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Приобретение оборудования и монтаж системы аварийного освещения путей эвакуации в МОБУДОД ДЮСШ №2; МОБУДОД ДЮСШ «Юность» (ул. Советская,24, Зеленая,61, Уральская,23а | 2013 – 2015 г.г. | 300 000 | 300 000 | 0 | 600 000 | МОБУ ДОД | Местный бюджет |
| 1.3.2 | Приобретение и установка противопожарных клапанов с нормируемым пределом стойкости на системе воздуховодов в МОБУДОД ДЮСШ «Юность»; | 2013 – 2015 г.г. | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 | МОБУ ДОД | Местный бюджет |
| 1.3.3 | Замена на окнах глухих решеток на распашные в МОБУДОД ДЮСШ №2 | 2013 – 2015 г.г. | 0 | 0 | 360 000 | 360 000 | МОБУ ДОД | Местный бюджет |
| 1.3.4 | Приобретение и установка противопожарных дверей в МОБУДОД ДЮСШ «Юность» | 2013 – 2015 г.г. | 45 000 | 0 | 0 | 45 000 | МОБУ ДОД | Местный бюджет |
| 1.3.5 | Разработка проекта и выполнение работ по устройству отдельного выхода из подвала в МОБУДОД ДЮСШ «Спартак» | 2013 – 2015 г.г. | 450 000 | 0 | 0 | 450 000 | МОБУ ДОД | Местный бюджет |
| 1.3.6 | Установка противопожарного люка в МОБУДОД ДЮСШ «Спартак»; МОБУДОД ДЮСШ «Юность» | 2013 – 2015 г.г. | 33 500 | 25 000 | 0 | 58 500 | МОБУ ДОД | Местный бюджет |
| 1.3.7 | Производство работ по переоборудованию путей эвакуации: МОБУДОД ДЮСШ №2 (здание АБК, 2 этаж); МОБУДОД ДЮСШ «Спартак»; | 2013 – 2015 г.г. | 0 | 100 000 100 000 | 0 | 200 000 | МОБУ ДОД | Местный бюджет |
| 1.4 | Противопожарное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Ремонт противопожарного водовода: МОБУДОД ДЮСШ №1 | 2013 – 2015 г.г. | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | МОБУ ДОД | Местный бюджет |
| 1.5 | Прочие единичные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Обработка деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом в МОБУДОД ДЮСШ №2; МОБУДОД ДЮСШ «Спартак»; | 2013 – 2015 г.г. | 20 000 | 50 000 | 0 | 70 000 | МОБУ ДОД | Местный бюджет |
| 1.5.2 | Приобретение и установка пластиковых оконных блоков в МОБУДОД ДЮСШ «Юность»; МОБУДОД ДЮСШ №1(спортзал) | 2013 – 2015 г.г. | 250 000 | 0 | 600 000 | 850 000 | МОБУ ДОД | Местный бюджет |
| 1.5.3 | Проведение ремонтных работ и противоаварийных мероприятий здания спортивного павильона стадиона «Металлург» | 2013 – 2015 г.г. | 615 000 | 0 | 0 | 615 000 | МОБУ ДОД | Местный бюджет |
| 1.5.4 | Ремонт кровли в здании МОБУДОД ДЮСШ №1 | 2013 – 2015 г.г. | 0 | 600 00 | 0 | 600 000 | МОБУ ДОД | Местный бюджет |
| 1.5.5 | Проведение работ по ремонту спортивного зала в МОБУДОД ДЮСШ №2 (ул.Мира, 1Б) | 2013 – 2015 г.г | 36 500 | 0 | 0 | 36 500 | МОБУ ДОД | Местный бюджет |
| 1.5.6 | Приобретение огнетушителей, пожарных шкафов, пожарных руковов, ручных пожарных стволов и вентилей, доводчиков: МОБУДОД ДЮСШ №2 | 2013 – 2015 г.г. | 0 | 75 000 | 0 | 75 000 | МОБУ ДОД | Местный бюджет |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Итого |  |  |
|  |  | Всего | 2 200 000 руб. | 2 150000 руб. | 2 210000 руб. | 6 560000 руб. |  |  |
|  | 2. Научно-методическое обеспечение безопасности МОБУ ДОД ДЮСШ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1 | Разработка нормативной и методической документации по пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Разработка рекомендаций по организации профилактической работы по обеспечению пожарной безопасности в МОБУ ДОД | 2013 – 2015 г.г. | Без финансирования |  |  |  | ОНД, КФКСиТ |  |
| 2.1.2 | Разработка рекомендаций к требованиям должностной инструкции ответственного лица по пожарной безопасности в МОБУ ДОД | 2013 – 2015 г.г. | Без финансирования |  |  |  | ОНД, КФКСиТ |  |
|  | 3. Организационное обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и проведение обучения и проверки знаний требований пожарной безопасности руководителей и должностных лиц по пожарной безопасности в МОБУ ДОД | 2013 – 2015 г.г. | Без финансирования |  |  |  | ОНД, КФКСиТ |  |
| 3.2 | Проведение совещаний по пожарной безопасности соответствующих должностных лиц МОБУ ДОД (по отдельному плану) |  | Без финансирования |  |  |  | ОНД, КФКСиТ |  |
| 3.3 | Рассмотрение на заседаниях и совещаниях вопроса о состоянии пожарной безопасности МОБУ ДОД и принятие мер по усилению противопожарного режима | Ежегодно | Без финансирования |  |  |  | ОНД, КФКСиТ, МОБУ ДОД |  |
| 3.4 | Усиление требований к состоянию пожарной безопасности в зданиях, сооружениях и помещениях при лицензировании образовательной деятельности, а также при ежегодной приемке МОБУ ДОД к новому учебному году | Ежегодно | Без финансирования |  |  |  | ОНД, КФКСиТ, МОБУ ДОД |  |
| 3.5 | Организация и проведение в МОБУ ДОД изучения «Правил пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений образовательных учреждений и организаций» | Ежегодно | Без финансирования |  |  |  | МОБУ ДОД |  |
| 3.6 | Доведение схем и инструкций по эвакуации до обучающихся, тренеров-преподавателей МОБУ ДОД, организация и проведение тренировок по эвакуации людей не реже 1раза в квартал | Постоянно | Без финансирования |  |  |  | ОНД, КФКСиТ, МОБУ ДОД |  |
| 3.7 | Осуществление проверок: наличия исправности и укомплектованности первичных средств пожаротушения, исправность противопожарного водопровода, состояния эвакуационных путей, систем АПС, оформление соответствующей документации | Постоянно | Без финансирования |  |  |  | КФКСиТ, МОБУ ДОД, обслуживающая организация |  |
| 3.8 | Обеспечение постоянной и повсеместной борьбы с курением | Постоянно | Без финансирования |  |  |  | МОБУ ДОД |  |
| 3.9 | Организация профилактической работы по обеспечению пожарной безопасности в энергосистемах, на электрооборудовании, электроустановках | Постоянно | Без финансирования |  |  |  | КФКСиТ, МОБУ ДОД |  |
| 3.10 | Организация и осуществление проверки наличия и порядка ведения документации, направленной на обеспечение пожарной безопасности: наличие приказов, инструкций, учет журналов инструктажа по пожарной безопасности. | Ежегодно | Без финансирования |  |  |  | КФКСиТ, МОБУ ДОД |  |
| 3.11 | Организация систематических осмотров территорий по обеспечению на них пожаробезопасной обстановки (захламленность, разведение костров, складирование строительных материалов во дворах, на участках, спортсооружениях, прилегающих к учебным заведениям). Подготовка приказов по результатам осмотров. | Постоянно | Без финансирования |  |  |  | КФКСиТ, МОБУ ДОД |  |
| 3.12 | Подготовка инструкций о мерах ПБ в МОБУ ДОД | 2013 – 2015 г.г. | Без финансирования |  |  |  | ОНД, КФКСиТ, МОБУ ДОД |  |
| 3.13 | Систематическая проверка соблюдения технологии выполнения огневых работ в МОБУ ДОД | Постоянно | Без финансирования |  |  |  | КФКСиТ, МОБУ ДОД |  |
| 3.14 | Подготовка ежегодной информации о состоянии пожарной безопасности в МОБУ ДОД (количество пожаров и загорания, причины их возникновения, величина их материального ущерба, принятые меры). Выполнение требований органов ОНД | Ежегодно | Без финансирования |  |  |  | КФКСиТ, МОБУ ДОД |  |
|  | И Т О Г О: |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Итого: |  |  |
|  |  |  | 2 200 000 руб. | 2 150 000 руб. | 2 210 000 руб. | 6 560 000 руб. |  |  |