Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

город Новотроицк

от 17.01.2013 № 58-п

ВЕДОМСТВЕННАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛА ПРИГОРНОЕ,                                          СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛКА КРЫК-ПШАК

НА  2013 - 2015 ГОДЫ»

- ПАСПОРТ                                                                                                             ведомственной целевой программы

| Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя бюджетных средств) | Администрация муниципального образования город Новотроицк |
| --- | --- |
| Наименование ведомственной целевой программы | Благоустройство села Пригорное, сельского поселка Крык-Пшак |
| Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного правового акта | Глава муниципального образования город Новотроицк Чижова Г.Д. |
| Целевые показатели | Целевыми показателями Программы являются: - приведение в нормативное состояние не менее 25 км улично-дорожной сети; - повышение качества и экономичности освещённости улиц; - повышение качества содержания территории кладбища и мест захоронений; - своевременная санитарная уборка улиц и мест массового проведения мероприятий. |
| Характеристика программных мероприятий | - содержание и ремонт автомобильных дорог; - организация освещения улиц; - техобслуживание сетей наружного освещения улиц; - содержание территории кладбища; -санитарная уборка, вывоз мусора с территории села и поселка и мест общего пользования (стихийные свалки). |
| Сроки реализации | 2013 - 2015 годы |
| Объемы и источники финансирования | Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом требований, предъявляемых бюджетным законодательством и возможностей местного бюджета. Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета. Общий объем финансирования мероприятий Программы составит – 1122 000 руб., в том числе: Местный бюджет 1122 000 руб. (100 %). Для реализации Программы предусмотрено финансирование по годам: - 2013 год – 280 000 руб; - 2014 год – 300 000 руб; - 2015 год– 310 000 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | К окончанию срока реализации Программы предполагается достижение следующих результатов: - улучшение состояния территории села и поселка; - приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети; - увеличение объемов финансовых вложений в развитие благоустройства и содержания территорий села и поселка на 30%.. Реализация мероприятий Программы должна обеспечить: - повышение эстетического качества села и поселка; - определение перспективы улучшения благоустройства села и поселка; - создание условий для работы и отдыха жителей села; - привитие жителям любви и уважения к своему селу и поселку, к соблюдению чистоты и порядка; - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. Показатели социально-экономической эффективности: - приведение в нормативное состояние не менее 25 км улично-дорожной сети; - повышение качества и экономичность освещённости улиц; - повышение качества содержания территории кладбища и мест захоронений; - своевременная санитарная уборка улиц и мест массового проведения мероприятий; - создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию в селе и поселке. |

Раздел 1. Характеристика проблемы (задачи)

Актуальность разработки ведомственной целевой программы «Благоустройство села Пригорное, сельского поселка Крык-Пшак на 2013 – 2015 годы» (далее по тексту – Программы)  обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территорий и создание комфортной среды проживания.

Для исправления ситуации в целом требуется проведение комплекса мероприятий, связанных с благоустройством  села Пригорное, сельского  поселка Крык-Пшак.

На основании проведенного анализа обращений, поступающих от жителей села и поселка в администрацию села Пригорное, сельского  поселка Крык-Пшак и администрацию муниципального образования город Новотроицк в устной форме, в письменном виде, по телефону, сделаны выводы, что основными предложениями и требованиями являются:  увеличение объема работ по  содержанию и ремонту дорог, благоустройство кладбища,  хорошее санитарное состояние, внешнее оформление поселка. Назрела необходимость улучшения благоустройства села и поселка.

Раздел 2. Цели и задачи

Целью Программы является выполнение полномочий, связанных с организацией по содержанию  автомобильных дорог и организации благоустройства   территории села и поселка.

Цели Программы достигаются путем выполнения следующих задач:

- Обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории села Пригорное, сельского  поселка Крык-Пшак за счет создания и развития системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства.

- Снижение доли улично-дорожной сети и объектов благоустройства, не соответствующих нормативным требованиям.

- Повышение эффективности расходов средств местного бюджета на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства.

Раздел 3. Ожидаемые результаты

В целом реализация Программы позволит:

- добиться качественных результатов в повышении комфортабельности среды проживания населения;

- повысить внешнюю привлекательность села и поселка;

- обеспечить формирование единых подходов к созданию комплексной системы благоустройства территорий населенных пунктов муниципального образования город Новотроицк.

Так, реализация мероприятий программы по приобретению энергосберегающих ламп и установка приборов учета уличного освещения, позволит за время их эксплуатации в рамках Программы снизить затраты по оплате за потребленную электроэнергию на 10%.

В числе внешних факторов, которые могут негативно влиять на реализацию Программы и эффективность расходования бюджетных средств, следует отнести:

- неполное либо несвоевременное финансирование мероприятий Программы за счет средств местного бюджета;

- изменения федерального законодательства, регулирующего деятельность органов местного самоуправления в решении вопросов благоустройства территорий;

- административные, управленческие, экономические и финансовые риски.

К окончанию срока реализации Программы предполагается достижение следующих результатов:

- улучшение состояния территории села и поселка;

- приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети;

- увеличение объемов финансовых вложений в развитие благоустройства и содержания территорий села и поселка на 30%;

Реализация мероприятий Программы должна обеспечить:

- повышение эстетического качества  села и поселка;

- определение перспективы улучшения благоустройства села и поселка;

- создание условий для работы и отдыха жителей  села;

- привитие жителям любви и уважения к своему селу и поселку, к соблюдению чистоты и порядка;

- создание безопасных и благоприятных условий  проживания граждан.

Показатели социально-экономической эффективности:

- приведение в нормативное состояние не менее 25 км улично-дорожной сети;

- повышение качества и экономичность освещённости улиц;

- повышение качества содержания территории кладбища и мест захоронений;

- своевременная санитарная уборка улиц  и мест массового проведения мероприятий;

- создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию в селе и поселке.

Раздел 4. Перечень программных мероприятий

Для обеспечения Программы «Благоустройство села Пригорное,  сельского поселка Крык-Пшак на 2013  - 2015 годы»  предлагается регулярно проводить следующие мероприятия и работы:

- зимнее содержание улично-дорожной сети;

- содержание и ремонт автомобильных дорог;

- организация освещения улиц;

- техобслуживание сетей наружного освещения улиц;

- содержание территории кладбища;

- санитарная уборка, вывоз мусора с территории мест общего пользования (стихийные свалки).

Перечень и характеристика основных мероприятий подробно изложены в приложении №1 к настоящей Программе.

Раздел 5. Сроки реализации

Реализация Программы рассчитана на 2013-2015 годы.

Этапы реализации Программы

| п/п | Содержание мероприятия | Сроки исполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013год | 2014год | 2015год |
| 1. | Зимнее содержание улично-дорожной сети | Iкв. и IVкв. | Iкв. и IVкв. | Iкв. и IVкв. |
| 2. | Содержание и ремонт автомобильных дорог | IIкв. и IIIкв. | IIкв. и IIIкв. | IIкв. и IIIкв. |
| 3. | Организация освещения улиц (уличное освещение) | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно |
| 4. | Техобслуживание сетей наружного освещения улиц | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно |
| 5. | Содержание территории кладбища | IIкв. и IIIкв. | IIкв. и IIIкв. | IIкв. и IIIкв. |
| 6. | Санитарная уборка, вывоз мусора с территории мест общего пользования (стихийные свалки) | IIкв. и IIIкв. | IIкв. и IIIкв. | IIкв. и IIIкв. |

Раздел 6. Описание последствий

На достижение тактической цели социально-экономического развития оказывают влияние внешние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.

К внешним рискам следует отнести увеличение цен, изменения федерального, областного и муниципального законодательства, техногенные и экологические риски, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.

К внутренним рискам следует отнести:

- риск возникновения дополнительных затрат. В процессе выполнения программных мероприятий могут возникнуть непредвиденные затраты, связанные с необходимостью выполнения срочного и незапланированного ремонта объектов благоустройства, проведения внеплановых праздничных мероприятий и др. Для минимизации потерь от наступления риска в бюджете муниципального образования необходимо предусмотреть средства на непредвиденные затраты;

- риск неисполнения условий контракта. В процессе конкурсного отбора победителем аукциона на оказание муниципальных услуг (работ) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за неисполнения  (или ненадлежащего исполнения) условий контракта;

- риск несостоявшегося аукциона для выполнения работ по оказанию муниципальных услуг (работ);

- риск невыполнения муниципального контракта из-за ограниченных лимитов. Для обеспечения стабильного финансирования программных мероприятий необходимо выделение лимитов бюджетных обязательств в полном объёме с начала года.

Реализация Программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и оценки эффективности расходования бюджетных средств.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется путем выделения финансирования при исполнении обязательств, возникающих при выполнении полномочий по организации благоустройства территории и дорожной деятельности в границах села и поселка.

Администрация села Пригорное, сельского поселка Крык-Пшак осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию данной Программы, и качеством выполненных работ по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства.

Основными вопросами, подлежащими контролю  в процессе реализации Программы, являются:

- эффективное и целевое использование бюджетных средств;

- соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства с подрядной организацией;

- соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ;

- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов;

- гарантийные обязательства подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов в течение установленного срока.

Раздел 7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

В соответствии с целями и задачами Программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности муниципального образования г.Новотроицк на территории села Пригорное, сельского поселка Крып-Пшак :

- улучшение экологической ситуации и повышение эстетического уровня благоустройства окружающей среды;

- улучшение технического состояния улично-дорожной сети;

- ликвидация бездорожья в сельской местности;

- повышение надежности инженерного обеспечения объектов благоустройства.

За период действия Программы планируется выполнить следующие показатели:

- приведение в нормативное состояние не менее 25 км улично-дорожной сети;

- повышение качества и экономичность освещённости улиц на 10% - 18%;

- повышение качества содержания территории кладбища и мест захоронений на 20%;

- своевременная санитарная уборка улиц  и мест массового проведения мероприятий на 10%;

- создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию в селе и поселке.

Раздел 8. Методика оценки эффективности

# Оценка эффективности Программы будет производиться согласно «Положению о порядке разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ в муниципальном образовании                              город Новотроицк» утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Новотроицк от 25.09.2012 N 1968-п.

Раздел 9. Обоснование потребности в ресурсах

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы по статьям затрат:

| № п.п. | Наименование мероприятий. | Статьи затрат | Затраты на 2013 год (местный бюджет) тыс. руб. | Затраты на 2014 год (местный бюджет) тыс. руб. | Затраты 2015 год (местный бюджет) тыс. руб. | ИТОГО тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зимнее содержание улично-дорожной сети | 225 | 50,0 | 53,0 | 55,0 | 158,0 |
| 2. | Содержание и ремонт автомобильных дорог | 225 | 30,0 | 34,0 | 35,0 | 99,0 |
| 3. | Организация освещения улиц (уличное освещение) | 223 | 151,0 | 159,0 | 167,0 | 477,0 |
| 4. | Техобслуживание сетей наружного освещения улиц (договор возмездного оказания услуг) | 225 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 45,0 |
| 5. | Для техобслуживания сетей наружного освещения улиц приобретение энергосберегающих ламп, дросселей | 340 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 19,0 |
| 6. | Содержание территории кладбища | 225 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
| 7. | Санитарная уборка, вывоз мусора с территории мест общего пользования (стихийные свалки) | 225 | 10,0 | 12,0 | 10,0 | 32,0 |
| 8. | ИТОГО |  | 280,0 | 300,0 | 310,0 | 890,0 |

Раздел 10. Система управления реализацией целевой программы ведомства

# Системы управления реализацией программы осуществляется согласно «Положению о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в муниципальном образовании город Новотроицк», утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Новотроицк от 25.09.2012 N 1968-п.

Система управления Программой направлена на достижение поставленных целей, социальной и бюджетной эффективности от проведения программных мероприятий.

Общее руководство за ходом реализации Программы осуществляет руководитель администрации села Пригорное, сельского поселка Крык-Пшак.

Руководитель администрации села Пригорное, сельского поселка Крык-Пшак осуществляет:

- общее руководство за ходом реализации Программы;

- координацию деятельности структурных подразделений администрации муниципального образования город Новотроицк  по реализации мероприятий Программы;

- рассмотрение материалов о ходе реализации Программы и по мере необходимости уточнение мероприятий, предусмотренных Программой, объемов финансирования.

Ответственными исполнителями Программы являются:

- администрация села Пригорное, поселка Крык-Пшак ;

- отдел бухгалтерского учета и отчетности.

Исполнители мероприятий Программы осуществляют:

1. Администрация села Пригорное, сельского поселка Крык-Пшак:

- текущее управление мероприятиями Программы;

- контроль и мониторинг реализации программных мероприятий Программы;

- подготовку нормативных правовых актов по вопросам на реализацию мероприятий Программы;

- разработку плана мероприятий по реализации Программы на предстоящий год;

- взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам освещения хода реализации мероприятий Программы.

2. Отдел бухгалтерского учета и отчетности - подготовку отчета об использовании бюджетных средств в рамках реализации мероприятий Программы.

3. Юридический отдел - юридическую экспертизу проектов нормативных правовых актов по реализации Программы.

Исполнители мероприятий Программы:

- несут ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий и за достижение утвержденных значений целевых индикаторов Программы в рамках вышеуказанных функций.

Информация о ходе реализации Программы предоставляется в установленном порядке.