Приложение № 2

к постановлению администрации муниципального образования город Новотроицк

10.12.2013  № 2615-п

Приложение № 1

к ведомственной целевой программе

Перечень
и характеристика основных мероприятий ведомственной целевой программы

«Благоустройство села Пригорное, сельского  поселка Крык-Пшак на 2013 – 2015 годы»
(наименование ведомственной целевой программы)

| N п/п | Содержание мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки исполне-ния | Коды экономической классификации (по КОСГУ) | Объем расходов на реализацию мероприятия, рублей |  |  | Показатели результативности выполнения программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Наименование | единица измерен. | Базовое значение |  |  | Целевое значение |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Зимнее содержание улично-дорожной сети | Руководитель администрации села Пригорное, сельского поселка Крык-Пшак администрации муниципального образования г.Новотроицк | Ежегодно 1 и 4 кв. | 225 | 50000 | 53000 | 55000 | Снижение доли улично-дорожной сети и объектов благоустройства, не соответствующих нормативным требованиям в зимнее время. | % | 10 | 10 | 10 | Повышение эффективности расходов средств местного бюджета на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства в зимнее время. |
| 2. | Содержание и ремонт автомобильных дорог (договор возмездного оказания услуг) | Руководитель администрации села Пригорное, сельского поселка Крык-Пшак админ.МО г.Новотроицк | Ежегодно 2 и 3 кв. | 225 | 0 | 34000 | 35000 | Снижение доли улично-дорожной сети и объектов благоустройства, не соответствующих нормативным требованиям | % | 0 | 20 | 20 | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3. | Организация освещения улиц (уличное освещение) | Руководитель администрации села Пригорное, сельского поселка Крык-Пшак админ. МО г.Новотроицк | Ежегодно 1,2,3,4 кв. | 223 | 151000 | 159000 | 167000 | Доля исполненных мероприятий по организации освещения улиц. | % | 100 | 100 | 100 | Повысить внешнюю привлекательность села и поселка. |
| 4. | Техобслуживание сетей наружного освещения | Руководитель администрации села Пригорное, сельского поселка Крык-Пшак администрации муниципального образования г.Новотроицк | Ежегодно 1,2,3,4 кв. | 225 | 14000 | 15000 | 16000 | Доля исполненных мероприятий по техобслуживанию сетей наружного освещения улиц. | % | 100 | 100 | 100 | Реализация мероприятий программы по приобретению энергосберегающих ламп и установка приборов учета уличного освещения позволит за время их эксплуатации в рамках Программы снизить затраты по оплате за потребленную электроэнергию на 10%. |
| 5. | Для техобслуживания сетей наружного освещения улиц приобретение и установка энергосберегающих ламп, дросселей, приборов учета. | Руководитель администрации села Пригорное, сельского поселка Крык-Пшак администрации муниципального образования г.Новотроицк | Ежегодно 2 кв. | 340 | 35000 | 7000 | 7000 | Доля исполненных мероприятий по техобслуживанию сетей наружного освещения улиц. | % | 100 | 100 | 100 | Реализация мероприятий программы по приобретению энергосберегающих ламп и установка приборов учета уличного освещения позволит за время их эксплуатации в рамках Программы снизить затраты по оплате за потребленную электроэнергию на 10%. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6. | Содержание территории кладбища | Руководитель администрации села Пригорное, сельского поселка Крык-Пшак адин. МО г.Новотроицк | Ежегодно 2 и 3 кв. | 225 | 20000 | 20000 | 20000 | Доля исполненных мероприятий по содержанию территорий городских кладбищ. | % | 100 | 100 | 100 | Приведение в нормативное состояние мест захоронения. |
| 7. | Санитарная уборка, вывоз мусора с территории мест общего пользования (стихийные свалки) | Руководитель администрации села Пригорное, сельского поселка Крык-Пшак администрации муниципального образования г.Новотроицк | Ежегодно 2 и 3 кв. | 225 | 10000 | 12000 | 10000 | Доля исполненных мероприятий по содержанию территории мест общего пользования (стихийные свалки). | % | 100 | 100 | 100 | Обеспечить формирование единых подходов к созданию комплексной системы благоустройства территорий населенных пунктов муниципального образования город Новотроицк. |
|  | Всего по мероприятиям |  |  |  | 280000 | 300000 | 310000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе |  |  |  | 280000 | 300000 | 310000 |  |  |  |  |  |  |

Руководитель администрации села Пригорное, сельского поселка Крык-Пшак                                                                                        Н.Н.Николаенко