Приложение  3

к постановлению администрации муниципального образования

город Новотроицк

от  04.03.2013  №  400-п

# П Л А Н

подготовки органов управления, сил и средств Новотроицкого городского  звена Оренбургской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

| № пп | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Кто привлекается | Срок исполне-ния | Финан- совые затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подготовка проекта постановления администрации муниципального образования город Новотроицк по пропуску весеннего паводка | председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | начальник отдела гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | до 26 марта | - |
| 2 | Подготовка проекта плана основных мероприятий Новотроицкого городского звена Оренбургской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к пропуску весеннего паводка | начальник отдела гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | специалисты отдела гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | до 22 марта | - |

| 3 | Уточнение вопросов взаимодействия с руководством пограничного отряда на время проведения противопаводковых мероприятий | заместитель главы муниципального образования город Новотроицк – руководитель аппарата | начальник отдела коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования город Новотроицк, начальник отдела гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк, руководство Орского пограничного отряда | до 29 марта | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Уточнение плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования город Новотроицк | начальник отдела гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | специалисты отдела гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | до 22 марта | - |  |
| 5 | Корректировка планов первоочередного жизнеобеспечения населения, попадающего в зону возможного подтопления в период паводка: - медицинское обеспечение; - коммунально-техническое обеспечение; - пожарной безопасности; - организация питания и обеспечение товарами первой необходимости | начальник управления здравоохранения администрации муниципального образования город Новотроицк генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Управление коммунального хозяйства» начальник 24 пожарной части по охране города Новотроицка начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город Новотроицк |  | до 22 марта | - |  |
| 6 | Организация и ведение водной разведки в период паводка | начальник водной спасательной станции | личный состав водной спасательной станции | в период паводка | - |  |
| 7 | Корректировка плана эвакуации в Плане действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования город Новотроицк с уточнением: - зоны возможного подтопления территории муниципального образования город Новотроицк при наиболее высоком уровне подъема воды; - количества подтапливаемых домов и организаций; - количества населения, попадающего в зону подтопления и подлежащего временному отселению; - пунктов (мест) для временного размещения пострадавшего населения; - объем вывозимых материальных и культурных ценностей в безопасные районы | начальник отдела гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | специалисты отдела гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | до 22 марта | - |  |
| 8 | Уточнение состава сил и средств, планируемых использовать при возможной эвакуации и ликвидации последствий весеннего паводка | председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | руководители объектов экономики, организаций и учреждений, попадающих в зону возможного подтопления | до 26 марта | - |  |
| 9 | Уточнение порядка заключения договора на проведение взрывных работ в местах ледяных заторов с обществом с ограниченной ответственностью «Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания» | председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | начальник отдела коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования город Новотроицк | до 22 марта | - |  |
| 10 | Подготовка плавсредств к обеспечению проведения мероприятий по спасению людей на водных объектах во время пропуска весеннего паводка | начальник водной спасательной станции, руководители организаций, попадающих в зону возможного подтопления | личный состав водной спасательной станции и группы (команды) организаций, ответственных за безопасность на водных объектах | до 2 апреля | согласно заявок, местный бюджет, средства организа-ций, резерв-ный фонд |  |
| 11 | Проведение обследования гидротехнических сооружений, несущих угрозу для населения и территории муниципального образования город Новотроицк | председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | до 22 марта | - |  |
| 12 | Подготовка и представление заявок на финансирование противопаводковых мероприятий | заместитель главы муниципального образования город Новотроицк -руководитель аппарата | руководители сельских администраций, начальник водной спасательной станции | до 26 марта | - |  |
| 13 | Проведение разъяснительной работы среди населения о правилах поведения в период весеннего паводка через средства массовой информации | начальник отдела гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | специалисты отдела гражданской защиты администрации муниципального образования город Новотроицк | 26 марта | - |  |
| 14 | Организация работы постов наблюдения по контролю за уровнем подъема воды в реке Урал | руководители организаций и предприятий муниципального образования город Новотроицк | специалисты общества с ограниченной ответственностью «Управление коммунального хозяйства» и открытого акционерного общества «Уральская Сталь» | в период паводка | - |  |
| 15 | Организация взаимодействия с областной противопаводковой комиссией | председатель противопаводковой комиссии | члены противопаводковой комиссии | с началом паводка | - |  |
| 16 | Проверка городской системы оповещения | председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | специалисты открытого акционерного общества «Ростелеком» районного узла связи города Новотроицка | до 22 марта | - |  |
| 17 | Организация ремонта, технического обслуживания и подготовка к работе инженерной, автомобильной техники и плавсредств, обеспечивающих выполнение противопаводковых мероприятий | руководители организаций и предприятий, начальник водной спасательной станции |  | до 26 марта | согласно заявок, средства организа-ций, резерв-ный фонд |  |

Начальник отдела гражданской защиты администрации

муниципального образования город Новотроицк                                                                                                        В.Н. Саталкин