Приложение

к  постановлению администрации

муниципального образования город Новотроицк

от 24.06.2014 № 1040-п

Приложение

к  постановлению администрации

муниципального образования город Новотроицк

от  27.07.2012       №  1490-п

III. Перечень мероприятий  Программы

| № п/п | мероприятия | Срок Проведения | Объёмы финансирования |  |  |  | всего | ответственные исполнители | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 |  | 2015 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  | Всего | В т.ч. погашение кредиторской задолженности за 2013 год |  |  |  |  |
|  | 1. Мероприятия по выполнению требований пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Приобретение оборудования и монтаж АПС и СО в МАОУДОД ДЮСШ № 2; МОАУДОД ДЮСШ «Спартак» (здание ФОК ул.Орская,2). | 2013 – 2015 г.г | 400 000 | 0 | 0 | 200 000 | 600 000 | МОАУДОД | Местный бюджет |
| 1.1.2 | Приобретение оборудования и монтаж АПС и СО в складских помещениях и хозблоках: МАОУДОД ДЮСШ №2. | 2014 г. |  | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | МАОУ ДОД | Местный бюджет |
| 1.1.3 | Приобретение оборудования и монтаж АПС и СО в МАОУДОД ДЮСШ «Волна» (2,3 этаж) (ул.Советская, 75). | 2013 г. | 190 070 | 189 500 | 189 500 | 0 | 379 570 | МАОУ ДОД | Местный бюджет |
| 1.2 | Электрохозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Восстановление наружного освещения; МОАУ ДОД ДЮСШ №1; МАОУ ДОД ДЮСШ №2. | 2013 – 2015 г.г | 0 | 0 | 0 | 50 000 100 000 | 150 000 | МОАУДОД МАОУ ДОД | Местный бюджет |
| 1.2.2. | Замена электроосвещения согласно ППБ 01-03 п.60 в складских и подвальных помещениях; МАОУ ДОД ДЮСШ № 2. | 2015 г. | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | МАОУ ДОД | Местный бюджет |
| 1.2.3. | Приведение электрохозяйства ДЮСШ в соответствие с ПУЭ: МОАУ ДОД ДЮСШ № 1; МАОУ ДОД ДЮСШ № 2 (ул.Мира,1Б); МОАУ ДОД ДЮСШ «Спартак» (здание ФОК, ул.Орская,2). | 2015 г. | 0 | 0 | 0 | 200 000 100 000 200 000 | 500 000 | МОАУДОД МАОУ ДОД | Местный бюджет |
| 1.3 | Эвакуационные пути и выходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Приобретение оборудования и монтаж системы аварийного освещения-оповещения путей эвакуации в МАОУДОД ДЮСШ №2; МОАУДОД ДЮСШ «Юность» (ул. Советская,24, Уральская,23а). | 2013 – 2014 г.г | 200 000 | 100 000 150 000 | 100 000 | 0 | 450 000 | МОАУДОД МАОУ ДОД | Местный бюджет |
| 1.3.2. | Приобретение и установка противопожарных клапанов с нормируемым пределом стойкости на системе воздуховодов в МОАУДОД ДЮСШ «Юность». | 2014 г. | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | МОАУДОД | Местный бюджет |
| 1.3.3 | Замена на окнах глухих решеток на распашные в МАОУДОД ДЮСШ №2. | 2015 г. | 0 | 0 | 0 | 360 000 | 360 000 | МАОУ ДОД | Местный бюджет |
| 1.3.4 | Приобретение и установка противопожарных дверей в МОАУДОД ДЮСШ «Юность». | 2013 – 2014 г.г | 45 000 | 26 800 | 0 | 0 | 71 800 | МОАУДОД | Местный бюджет |
| 1.3.5 | Разработка проекта и выполнение работ по устройству отдельного выхода из подвала в МОБУДОД ДЮСШ «Спартак». | 2013 г. | 349 156 | 232 100 | 232 100 | 0 | 581 256 | МОАУДОД | Местный бюджет |
| 1.3.6 | Установка противопожарного люка в МОАУДОД ДЮСШ «Спартак». | 2013 г. | 33 500 | 0 | 0 | 0 | 33 500 | МОАУДОД | Местный бюджет |
| 1.3.7 | Приобретение металлической лестницы для эвакуационного выхода со второго этажа здания АБК в МАОУДОД ДЮСШ №2. | 2014 г. | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | МАОУ ДОД | Местный бюджет |
| 1.3.8 | Приобретение противопожарного линолеума для переоборудования путей эвакуации в МОАУДОД ДЮСШ №1. | 2014 г. | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 65 000 | МОАУДОД | Местный бюджет |
| 1.4 | Противопожарное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Ремонт противопожарного водовода: МОАУДОД ДЮСШ №1. | 2014 г. | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 35 000 | МОАУДОД | Местный бюджет |
| 1.5 | Прочие единичные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Обработка деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом в МАОУДОД ДЮСШ №2; МОАУДОД ДЮСШ «Спартак». | 2013 – 2014 г.г | 20 000 | 50 000 | 0 | 0 | 70 000 | МОАУДОД | Местный бюджет |
| 1.5.2 | Приобретение и установка пластиковых оконных блоков в МОАУДОД ДЮСШ «Юность»; МОАУДОД ДЮСШ №1(спортзал). | 2013 – 2015 г.г | 250 000 | 0 | 0 | 600 000 | 850 000 | МОАУДОД | Местный бюджет |
| 1.5.3 | Проведение ремонтных работ и противоаварийных мероприятий здания спортивного павильона стадиона «Металлург». | 2013 г. | 615 000 | 0 | 0 | 0 | 615 000 | МАОУ ДОД | Местный бюджет |
| 1.5.4 | Ремонт кровли в здании МОАУДОД ДЮСШ №1 | 2014 г. | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 | МОАУДОД | Местный бюджет |
| 1.5.5 | Проведение работ по ремонту спортивного зала в МОБУДОД ДЮСШ №2 (ул.Мира, 1Б). | 2013 г. | 36 500 | 0 | 0 | 0 | 36 500 | МАОУ ДОД | Местный бюджет |
| 1.5.6 | Приобретение огнетушителей и кронштейнов, пожарных шкафов, рукавов, ручных пожарных стволов и вентилей, доводчиков, планов эвакуации, указательных табличек и наглядной агитации по ПБ для МАОУДОД ДЮСШ №2. | 2014 г.г | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | МАОУ ДОД | Местный бюджет |
| 1.5.7 | Выполнение работ по расширению эвакуационного выхода из помещений 1 этажа в лестничную клетку, замене дверей на лестничной клетке 1 и 2 этажей, замене покрытия коридора 2 этажа в МОАУДОД ДЮСШ «Спартак». | 2014 г. | 60 774 | 60 774 | 60 774 | 0 | 121 548 | МОАУДОД | Местный бюджет |
| 1.5.8 | Приобретение противогазов ГП -7 для МОАУДОД ДЮСШ «Юность». | 2014 г. | 0 | 50 826 | 0 | 0 | 50 826 | МОАУДОД | Местный бюджет |
| 1.5.9 | Монтаж оборудования приточно-вытяжной вентиляции в здании МОАУДОД ДЮСШ «Спартак». | 2014 г. | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | МОАУДОД | Местный бюджет |
| 1.5.10 | Ремонт кровли гаража в МАОУДОД ДЮСШ №2. | 2014 г. | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | МАОУ ДОД | Местный бюджет |
|  |  |  | 2013г. | 2014г. |  | 2015г. | Итого |  |  |
|  |  | Всего | 2200000 руб. | 2150000 руб. | 652 374 руб. | 2210000 руб. | 6560000 руб. |  |  |

Председатель   комитета                                                                 А.А.Артемьев