Приложение

к постановлению

администрации муниципального

образования город Новотроицк

от 10.07.2014  №  1196-п

Приложение № 1

к муниципальной

программе «Энергосбережение и

повышение энергоэффективности

в муниципальном образовании

город Новотроицк на 2011–2020 годы»

Перечень  мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

в муниципальном образовании город Новотроицк на 2011 – 2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Затраты (млн.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Проведение энергетических обследований с составлением энергопаспортов. Корректировкой энергопаспортов. Перенос схем теплоснабжения, водоснабжения в электронный формат, разработка энергосберегающих мероприятий | 2,4 | 0 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | Администрация муниципального образования |
| 2 | Замена в административно-бытовых помещениях ламп накаливания и люминесцентных на энергосберегающие светодиодные | 0,9 | 0 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,2 |  |
| 3 | Замена ламп ДРЛ освещения улиц, кварталов на энергосберегающие: ДНаТ, светодиодные. Замена светильников наружного освещения на энергосберегающие светильники. | 2,2 | 0 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,2 |  |
| 4 | Установка термостатов и балансировочных кранов на радиаторы отопления в административно-бытовых зданиях | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 |  |
| 5 | Замена холодильников в административно-бытовых зданиях на энергосберегающие класса А+ | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 |  |
| 6 | Установка счётчиков энергоресурсов | 0,7 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 |  |
| 7 | Установка тепловых пунктов с погодным и суточным регулированием температуры в административно-бытовых зданиях | 1,4 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0,3 |  |
| 8 | Установка датчиков движение и регулирование освещённости день ночь на освещение лестничных площадок и коридоров в административно-бытовых зданиях | 0,3 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 |  |
| 9 | Замена твёрдотопливных котлов бань на электрические с энергосберегающим режимом работы | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | Установка солнечных водоподгревателей для бань посёлков | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | Мероприятия по модернизации и повышению энергетической эффективности поставщиков и потребителей энергоресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Поставка и монтаж регулируемых тепловых пунктов; | 1,4 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 11.2 | Замена двигателей насосов на регулируемые приводы; | 3,5 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 1,6 |  |
| 11.3 | Проектирование системы регулирование освещения улиц | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11.4 | Проектирование системы регулирование освещения кварталов | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |  |
| 11.5 | Поставка и монтаж системы регулирования уличного освещения | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1,0 | 0 |  |
| 11.6 | Проектирование поставка и монтаж системы контроля уличного освещения АСКУЕ | 3,467 | 0 | 1,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,437 | 0,5 | 0,8 | 0,5 |  |
| 11.7 | Проектирование поставка и монтаж солнечных электростанций для электротранспорта, питьевого водозабора, освещения | 3,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,34 | 0,527 | 0,455 | 1,722 |  |
| 12 | Всего по годам | 22,511 | 0 | 3,43 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,677 | 4,327 | 3,455 | 5,122 |  |