Приложение к постановлению администрации муниципального образования город Новотроицк    от 09.09.2014  №  1549-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОТРОИЦК НА 2015 – 2020 ГОДЫ"

Паспорт муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования

город Новотроицк на 2015 – 2020 годы»

| Ответственный исполнитель Программы | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования город Новотроицк |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | Управление архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования город Новотроицк; Администрации сельских населенных пунктов, включенных в состав муниципального образования город Новотроицк |
| Участники Программы | Отсутствуют |
| Подпрограммы Программы | 1. Организация уличного освещения; 2. Озеленение территории муниципального образования город Новотроицк; 3. Организация, содержание и реконструкция мест захоронения; 4. Санитарное содержание и прочие мероприятия по благоустройству муниципального образования город Новотроицк. |
| Цели Программы | 1. Благоустройство муниципального образования город Новотроицк 2. Обеспечение комфортного проживания населения. |
| Задачи Программы | 1. Организация работ по наружному освещению; 2. Содержание городских территорий и территорий сельских населенных пунктов, включенных в состав муниципального образования город Новотроицк; 3. Организация озеленения территории муниципального образования город Новотроицк; 4. Организация и содержание мест захоронений; 5. Организация прочих мероприятий по благоустройству территории муниципального образования город Новотроицк. |
| Основные целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Бесперебойная поставка электроэнергии; 2. Доля освещенности территории муниципального образования город Новотроицк, требующая освещения; 3. Доля площади зеленых насаждений общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары) в общей площади городского округа; 4. Сокращение обращений граждан по вопросам некачественного содержания территории муниципального образования город Новотроицк; 5. Доля площади строительства нового объекта. |
| Сроки реализации Программы | 2015 -2020 годы |
| Объемы финансирования за счет средств бюджета муниципального образования (тыс.руб.) с разбивкой по годам и подпрограммам | Общий объем финансирования программы за счет местного бюджета составляет 295 196,035 тыс.руб. По годам: 2015 год – 45 167,003 тыс.рублей. 2016 год – 39 145,905 тыс. рублей. 2017 год – 40 220,781тыс.рублей. 2018 год – 65 220,782 тыс. рублей. 2019 год – 65 220,782 тыс.рублей. 2020 год - 40 220,782 тыс. рублей. Из них: - общий объем финансирования подпрограммы «Организация уличного освещения» - 144 116,457 тыс. рублей; - общий объем финансирования подпрограммы «Озеленение муниципального образования город Новотроицк» - 58 198,774 тыс. рублей; - общий объем финансирования подпрограммы «Организация, содержание и реконструкция мест захоронения» - 18 404,318 тыс. рублей; - общий объем финансирования подпрограммы «Санитарное содержание территории муниципального образования город Новотроицк и прочие мероприятия по благоустройству» - 74476,486 тыс. рублей. |
| Объемы финансирования за счет иных средств (тыс.руб.) с разбивкой по годам и подпрограммам | Общий объем финансирования за счет иных средств прогнозно составляет 0 ,0 руб. |

- Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОТРОИЦК

Природно-климатические условия муниципального образования город Новотроицк, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству и озеленению территорий, развитию инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании город Новотроицк.

В настоящее время население муниципального образования составляет         102,340 тыс. чел.

В последние годы в муниципальном образовании город Новотроицк проводилась целенаправленная работа по благоустройству и озеленению территории и социальному развитию города, а также населенных пунктов, включенных в состав муниципального образования город Новотроицк.

Озелененные территории вместе с насаждениями, пешеходными дорожками и площадками, фонтанами и цветниками, малыми архитектурными формами и оборудованием создают образ города, формируют благоприятную и комфортную среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства муниципального образования город Новотроицк. Зеленые насаждения выполняют важные экологические функции (поглощение углекислоты, снижение уровня шума и т.д.), а также в значительной мере улучшают тепловой режим на улицах города и в домах (снижение температуры воздуха в жаркий период и уменьшение теплового излучения в холодное время). В зависимости от расположения в структуре муниципального образования город Новотроицк, характера использования территории и приоритета выполняемых ими функций озелененные территории относятся к трем категориям: общего пользования (сады, парки, скверы, бульвары, городские леса, городские массивы и т.д.), ограниченного пользования (зеленые массивы жилых кварталов, учреждений, предприятий и организаций), специального назначения (питомники, санитарно-защитные и водоохранные насаждения, озеленение кладбищ и т.д.).

По состоянию на 01.01.2014 площадь земель муниципального образования составляет 45 360,8 га (100%), в том числе площадь зеленых насаждений в пределах муниципального образования город Новотроицк (насаждения общего пользования/ парки, сады, скверы, бульвары/ лесопарков, озеленения улично-дорожной сети) – 1 164,0 га (2,7%).

В то же время в вопросах благоустройства территории муниципального образования город Новотроицк имеется ряд проблем.

Благоустройство муниципального образования город Новотроицк не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывает благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывает состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов,  освещение улиц и кварталов, санация безнадзорных животных, содержание мест захоронения.

В настоящее время уличное освещение составляет 90% от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование    на

освещение улиц города.  Актуальным вопросом является обновление парка световых приборов с внедрением нового поколения светового оборудования, отвечающего современным требованиям по дизайну, энергоэффективности.

Для решения вышеуказанных проблем требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального образования город Новотроицк с привлечением дополнительных финансовых средств, предприятий и организаций, наличие внебюджетных источников финансирования.

Работы по благоустройству не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях  города и в населенных пунктах, включенных в состав муниципального образования город Новотроицк.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и  организаций различных форм собственности, а также граждан.

Данная Программа является основной для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, освещению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления муниципального образования город Новотроицк.

Программно-целевой подход к решению проблем  благоустройства и развития территории необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального образования город Новотроицк невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей. Важна четкая согласованность действий администрации муниципального образования город Новотроицк и предприятий, учреждений, населения, обеспечивающих жизнедеятельность муниципального образования и занимающихся благоустройством.

Определение перспектив благоустройства муниципального образования город Новотроицк позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства и объектов коммунального хозяйства.

Комплекс мер по модернизации и развитию инфраструктуры является ключевым и наиболее эффективным инструментом развития муниципального образования город Новотроицк. Результатом проводимых мероприятий администрация муниципального образования город Новотроицк считает - создание условий для повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новотроицк.   Капитальный ремонт, строительство    и  восстановление   уличного   освещения  должно  создать для

населения и автотранспорта безопасную среду обитания, позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, обеспечивать здоровые условия отдыха и жизни жителей города.

Освещение территорий города создает удобство пользования тротуарами, дорожками, скверами. Освещение зданий, памятников, фонтанов и световая реклама создают определенный архитектурно-художественный образ вечернего города. Правильное освещение парков, бульваров, скверов, зеленых насаждений и других территорий должно обеспечивать безопасность, нормальную видимость и способствовать максимальному восприятию архитектурно-декоративных качеств окружающих предметов.

Работа по благоустройству при этом является одним из приоритетных направлений деятельности администрации муниципального образования город Новотроицк.

Раздел 2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ, И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.1. Анализ качественного состояния элементов благоустройства

2.1.1.Озеленение

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования город Новотроицк, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно местным бюджетом.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы, должны быть согласованы между собой.

2.1.2. Наружное освещение, иллюминация

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена территория муниципального образования город Новотроицк. Помимо наружного уличного освещения, на некоторых домах муниципального образования город Новотроицк имеются светильники, которые не обеспечивают освещение территории.

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции на улицах муниципального образования город Новотроицк.

2.1.3. Текущее содержание и организация мест захоронения

Мероприятия Программы направлены на решение проблем по текущему содержанию территории мест захоронения и организации захоронения.

2.1.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории муниципального образования город Новотроицк

Одной из проблем благоустройства территории муниципального образования город Новотроицк является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора, содержание гражданами с нарушением всех норм и правил домашних животных.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей муниципального образования город Новотроицк на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

Необходимо проведение разъяснительной работы по соблюдению законодательства по правилам санитарного содержания, охраны и содержания зелёных насаждений, содержания домашних животных.

2.2. Основные цели Программы

Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории муниципального образования город Новотроицк, создание комфортных и безопасных условий проживания населения, освещенности территории, озеленению территории муниципального образования город Новотроицк,  улучшения экологической обстановки на территории муниципального образования город Новотроицк и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности.

Актуальное значение приобретают мероприятия по созданию благоприятных условий для отдыха населения, охране окружающей среды и важнейшее из них - благоустройство и озеленение населенных мест. Чем больше зеленых насаждений и комфортабельных зон отдыха, тем лучше и удобнее условия проживания людей. Программа предусматривает создание экологически устойчивой системы озеленения на базе сохранения лесопарковых массивов, реконструкцию существующих насаждений.

2.3. Задачи Программы

Для достижения указанных целей в Программе предусматривается решение следующих задач:

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- оздоровление санитарной и экологической обстановки в муниципальном образовании город Новотроицк, ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора, ликвидация скоплений безнадзорных животных;

- благоустройство и озеленение мест массового отдыха населения муниципального образования город Новотроицк.

- приведение освещения территории муниципального образования город Новотроицк в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

- активизации работ по благоустройству и озеленению территории муниципального образования город Новотроицк, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц;

- развитие и поддержка инициатив жителей по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий и содержанию домашних животных, привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства,  озеленения и санитарного содержания территории муниципального образования.

В качестве целевых показателей Программы использованы показатели, характеризующие благоустройство муниципального образования город Новотроицк.

- Сроки реализации Программы - 2015 – 2020 годы.

Реализация мероприятий Программы позволит к 2020 году:

- создать условия для работы и отдыха жителей муниципального образования город Новотроицк;

- улучшить состояние территории муниципального образования город Новотроицк;

- привить  жителям муниципального образования город Новотроицк любви и уважения к своему городу и  сельским населенным пунктам, входящим в состав муниципального образования город Новотроицк, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования;

- определить перспективы улучшения благоустройства муниципального образования город Новотроицк

- увеличить площадь зеленых насаждений;

- сократить количество несанкционированных свалок;

- повысить качество жизни граждан.

- Раздел 3 ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОТРОИЦК

Общий объем финансирования программы за счет местного бюджета  составляет 295 196,035 тыс.руб.

По годам:

2015 год – 45 167,003 тыс.рублей.

2016 год –  39 145,905 тыс. рублей.

2017 год –  40 220,781тыс.рублей.

2018 год –  65 220,782  тыс. рублей.

2019 год –   65 220,782 тыс.рублей.

2020 год -    40 220,782 тыс. рублей.

Из них:

- общий объем финансирования подпрограммы «Организация уличного освещения» - 144 116,457 тыс. рублей;

- общий объем финансирования подпрограммы «Озеленение муниципального образования город Новотроицк» - 58 198,774 тыс. рублей;

- общий объем финансирования подпрограммы «Организация, содержание и реконструкция мест захоронения» - 18 404,318 тыс. рублей;

- общий объем финансирования подпрограммы «Санитарное содержание территории муниципального образования город Новотроицк и прочие мероприятия по благоустройству» - 74476,486  тыс. рублей.

- Раздел 4. СИСТЕМА ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Для обеспечения Программы благоустройства на  территории муниципального образования город Новотроицк предлагается регулярно проводить следующие работы:

- санитарное содержание территории муниципального образования город Новотроицк;

- поставка электроэнергии для внутриквартального освещения, в том числе содержание и текущий ремонт сетей наружного;

- озеленение территории муниципального образования город Новотроицк;

- содержание детских игровых площадок, скверов и площадей;

- содержание мест захоронения;

- мероприятия по отлову безнадзорных животных;

- поставка газа на объекты (вечный огонь)

- комплексное благоустройство.

Раздел 5. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Комплекс мер государственного и правового регулирования в сфере реализации Программы и входящих в ее состав подпрограмм направлен на создание условий для ее эффективной реализации.

Государственно-правовое регулирование Программы осуществляется через систему действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, Оренбургской области и муниципального образования город Новотроицк.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросы организации благоустройства территории городского округа относятся к компетенции органов местного самоуправления городского округа. Финансирование мероприятий необходимо предусматривать за счет средств бюджета муниципального образования город Новотроицк.

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами в области благоустройства, озеленения, освещения и санитарного содержания территории муниципального образования город Новотроицк.

Направление исполнения, порядок предоставления и расходования финансовых средств для выполнения мероприятий Программы утверждаются нормативными правовыми актами муниципального образования город Новотроицк.

- Раздел 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 «Организация уличного освещения»;

подпрограмма 2 «Озеленение территории муниципального образования город Новотроицк»;

подпрограмма 3 «Организация, содержание и реконструкция  мест захоронения»;

подпрограмма 4 «Санитарное содержание территории муниципального образования город Новотроицк и прочие мероприятия по благоустройству».

- Раздел 7. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПРОГРАММЫ

Перечень целевых индикаторов и показателей Программы приведен в подпрограммах (приложениях № 2-5) к настоящей Программе.

Раздел 8. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы осуществляется на основе:

- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком Программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

Контроль за исполнением  Программы  осуществляет администрация муниципального образования город Новотроицк.

Финансовый контроль за использованием средств возлагается на органы муниципального финансового контроля.

Важное значение для успешной реализации Программы имеют прогнозирование возможных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач настоящей Программы и ее подпрограмм, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям, а также формирование системы мер по их предотвращению.

Реализация Программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к своевременному или неполному решению задач Программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:

изменение конъюнктуры на внутреннем и внешнем рынках сырья, строительных материалов и техники в размерах, не позволяющих обеспечить выполнение предусмотренных мероприятий Программы. Данный риск является существенным и может повлиять на сроки достижения целевых показателей (индикаторов) Программы, объем и сроки реализации отдельных подпрограмм и основных мероприятий;

недостаточную гибкость, а также длительность процедур внесения в Программу и подпрограммы корректировок, учитывающих изменение объемов финансирования из средств местного бюджета и ход реализации отдельных мероприятий Программы и их этапов;

сокращение бюджетного финансирования, которое прямо влияет на возможность   реализации  стратегически и социально важных инвестиционных

проектов и видов деятельности;

несбалансированное распределение финансовых средств по основным мероприятиям Программы в соответствии с ожидаемыми их конечными результатами.

В целях минимизации негативных последствий рисков реализации Программы система управления реализацией предусматривает следующие меры:

оптимизация распределения конкретных рисков между участниками и исполнителями Программы с учетом их реальных возможностей по управлению соответствующими рисками;

использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий и проектов;

организация контроля результатов по основным направлениям реализации Программы, расширение прав и повышение ответственности исполнителей Программы;

корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации Программы.

Указанные меры конкретизируются по основным мероприятиям Программы с учетом их особенностей.

Раздел 9. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Оценка Программы  проводится в соответствии с порядком контроля и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального образования город Новотроицк от 18.08.2014 № 1398-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город  Новотроицк».

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к муниципальной программе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | "Благоустройство территории муниципального образования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | город Новотроицк на 2015-2020 годы" |  |  |  |  |  |
| Перечень основных мероприятий программы (подпрограмм) и ресурсное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование услуги и (или) мероприятия | Сроки исполнения | Ответсвенный исполнитель (соисполнитель) | Код бюджетной классификации |  | Объем расходов на реализацию мероприятия, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КЦСР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого по годам |
|  | Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования город Новотроицк на 2015-2020 годы" | ежегодно с 01.01. по 31.12. |  | 0400000 |  | 45167,003 | 39145,905 | 40220,781 | 65220,782 | 65220,782 | 40220,782 | 295196,035 |
| 1 | Подпрограмма № 1 "Организация уличного освещения" | ежегодно с 01.01. по 31.12. | ОКХТиС, администрации поселков | 0410000 |  | 21769,409 | 23269,409 | 24769,409 | 24769,410 | 24769,410 | 24769,410 | 144116,457 |
| 1.1 | Электроэнергия внутриквартального освещения города Новотроицк | ежегодно с 01.01. по 31.12. | ОКХТиС | 0419055 |  | 17246,156 | 18746,156 | 20246,156 | 20246,157 | 20246,157 | 20246,157 | 116976,939 |
| 1.2 | Содержание и текущий ремонт сетей внутриквартального освещения города Новотроицк | ежегодно с 01.01. по 31.12. | ОКХТиС | 0419056 |  | 3304,500 | 3304,500 | 3304,500 | 3304,500 | 3304,500 | 3304,500 | 19827,000 |
| 1.3 | Ремонт сетей внутриквартального освещения город Ноаотроицка | ежегодно с 01.01. по 31.12. | ОКХТиС | 0419057 |  | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 1800,000 |
| 1.4 | Уличное освещение с. Хабарное | ежегодно с 01.01. по 31.12. | адм. с. Хабарное | 0419058 |  | 412,490 | 412,490 | 412,490 | 412,490 | 412,490 | 412,490 | 2474,940 |
| 1.5 | Уличное освещение с. Пригорное | ежегодно с 01.01. по 31.12. | адм. с. Пригорное | 0419059 |  | 205,992 | 205,992 | 205,992 | 205,992 | 205,992 | 205,992 | 1235,952 |
| 1.6 | Уличное освещение ст. Губерля | ежегодно с 01.01. по 31.12. | адм. с. Новоникольск | 0419060 |  | 25,152 | 25,152 | 25,152 | 25,152 | 25,152 | 25,152 | 150,912 |
| 1.7 | Уличное освещение п. Новорудный | ежегодно с 01.01. по 31.12. | адм. п. Новорудный | 0419061 |  | 275,119 | 275,119 | 275,119 | 275,119 | 275,119 | 275,119 | 1650,714 |
| 2 | Подпрограмма № 2 "Озеленение территории муниципального образования город Новотроицк" | ежегодно с 01.01. по 31.12. | ОКХТиС, администрации поселков | 0420000 |  | 9623,129 | 9623,129 | 9663,129 | 9663,129 | 9663,129 | 9663,129 | 57898,774 |
| 2.1 | Содержание зеленых насаждений на территории города Новотроицк | ежегодно с 01.01. по 31.12. |  | 0429062 |  | 8136,700 | 8136,700 | 8136,700 | 8136,700 | 8136,700 | 8136,700 | 48820,200 |
|  |  |  | ОКХТиС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Содержание скверов на территории МО г. Новотроицк и детских игровых площадок, расположенных на территории скверов, парков | ежегодно с 01.01. по 31.12. | ОКХТиС | 0429063 |  | 1376,316 | 1376,316 | 1376,316 | 1376,316 | 1376,316 | 1376,316 | 8257,896 |
| 2.3 | Озеленение с Новоникольск | ежегодно с 01.01. по 31.12. | адм. с.Новоникольск | 0429064 |  | 6,624 | 6,624 | 6,624 | 6,624 | 6,624 | 6,624 | 39,744 |
| 2.4 | Озеленение с. Хабарное | ежегодно с 01.01. по 31.12. | адм. С. Хабарное | 0429065 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5 | Озеленение с. п. Аккермановка | ежегодно с 01.01. по 31.12. | адм. с.п. Аккермановка | 0429066 |  | 4,492 | 4,492 | 44,492 | 44,492 | 44,492 | 44,492 | 186,952 |
| 2.6 | Озеленение п. Новорудный | ежегодно с 01.01. по 31.12. | адм. п. Новорудный | 0429067 |  | 98,997 | 98,997 | 98,997 | 98,997 | 98,997 | 98,997 | 593,982 |
| 3 | Подпрограмма № 3 "Организация, содержание и реконструкция мест захоронения" | ежегодно с 01.01. по 31.12. | ОКХТиС, администрации поселков, УАКС | 0430000 |  | 7279,053 | 2225,053 | 2225,053 | 2225,053 | 2225,053 | 2225,053 | 18404,318 |
| 3.1 | Содержание мест захоронения г. Новотроицк | ежегодно с 01.01. по 31.12. | ОКХТиС | 0439068 |  | 1963,200 | 1963,200 | 1963,200 | 1963,200 | 1963,200 | 1963,200 | 11779,200 |
| 3.2 | Организация и содержание мест захоронения с. Новоникольск | ежегодно с 01.01. по 31.12. | адм. с. Новоникольск | 0439069 |  | 5,241 | 5,241 | 5,241 | 5,241 | 5,241 | 5,241 | 31,446 |
| 3.3 | Организация и содержание мест захоронения с. Хабарное | ежегодно с 01.01. по 31.12. | адм с. Хабарное | 0439070 |  | 203,828 | 203,828 | 203,828 | 203,828 | 203,828 | 203,828 | 1222,968 |
| 3.4 | Организация и содержание мест захоронения с. Пригорное | ежегодно с 01.01. по 31.12. | адм. с. Пригорное | 0439071 |  | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 120,000 |
| 3.5 | Организация и содержание мест захоронения с.п. Аккермановка | ежегодно с 01.01. по 31.12. | адм. с.п. Аккермановка | 0439072 |  | 62,984 | 8,984 | 8,984 | 8,984 | 8,984 | 8,984 | 107,904 |
| 3.6 | Организация и содержание мест захоронения п. Новорудный | ежегодно с 01.01. по 31.12. | адм. п.Новорудный | 0439073 |  | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 142,800 |
| 3.7 | Строительство мусульманского кладбища в с.п. Аккермановка г. Новотроицка | ежегодно с 01.01. по 31.12. | УАКС | 0434074 |  | 5000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5000,000 |
| 4 | Подпрограмма № 4 "Санитарное содержание территории МО г. Новотроицк и прочие мероприятия по благоустройству" | ежегодно с 01.01. по 31.12. | ОКХТиС, администрации поселков | 0440000 |  | 6495,412 | 4028,314 | 3563,190 | 28563,190 | 28563,190 | 3563,190 | 74776,486 |
| 4.1 | Отлов, подбор и усыпление бродячих животных на территории МО г.Новотроицк | ежегодно с 01.01. по 31.12. | ОКХТиС | 0449075 |  | 598,000 | 598,000 | 598,000 | 598,000 | 598,000 | 598,000 | 3588,000 |
| 4.2 | Ликвидация несанкционированных свалок | ежегодно с 01.01. по 31.12. | ОКХТиС | 0449076 |  | 592,400 | 592,400 | 592,400 | 592,400 | 592,400 | 592,400 | 3554,400 |
| 4.3 | Уборка мест проведения праздничных культурно-массовых мероприятий | ежегодно с 01.01. по 31.12. | ОКХТиС | 0449093 |  | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 300,000 |
| 4.4 | Поставка газа на объекты: вечный огонь 1, вечный огонь 2 | ежегодно с 01.01. по 31.12. | ОКХТиС | 0449077 |  | 548,366 | 581,268 | 616,144 | 616,144 | 616,144 | 616,144 | 3594,210 |
| 4.5 | Разработка схемы водоснабжения муниципального образования город Новотроицк (инвестиции) | ежегодно с 01.01. по 31.12. | ОКХТиС | 0444078 |  | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 5340,000 |
| 4.6 | Перенос схемы электроснабжения муниципального образования город Новотроицк в электронный формат (инвестиции) | ежегодно с 01.01. по 31.12. | ОКХТиС | 0444079 |  | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 660,000 |
| 4.7 | Эвакуация тел умерших (погибших) с мест их обнаружения до моргов учреждений здравоохранения | ежегодно с 01.01. по 31.12. | ОКХТиС | 0449080 |  | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 918,000 |
| 4.8 | Санитарное содержание и прочие мероприятия по благоустройству с. Новоникольск | ежегодно с 01.01. по 31.12. | адм. с. Новоникольск | 0449081 |  | 37,170 | 37,170 | 37,170 | 37,170 | 37,170 | 37,170 | 223,020 |
| 4.9 | Санитарное содержание и прочие мероприятия по благоустройству с. Хабарное | ежегодно с 01.01. по 31.12. | адм с. Хабарное | 0449082 |  | 47,389 | 47,389 | 47,389 | 47,389 | 47,389 | 47,389 | 284,334 |
| 4.10 | Прочие мероприятия по благоустройству с. Пригорное | ежегодно с 01.01. по 31.12. | адм. с. Пригорное | 0449083 |  | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 72,000 |
| 4.11 | Прочие мероприятия по благоустройству с.п. Аккермановка | ежегодно с 01.01. по 31.12. | адм. с.п. Аккермановка | 0449084 |  | 55,637 | 55,637 | 55,637 | 55,637 | 55,637 | 55,637 | 333,822 |
| 4.12 | Прочие мероприятия по благоустройству п. Новорудный | ежегодно с 01.01. по 31.12. | адм. п.Новорудный | 0449085 |  | 37,050 | 37,050 | 37,050 | 37,050 | 37,050 | 37,050 | 222,300 |
| 4.13 | Субсидии юридическим лицам, предпринимателям на возмещение затрат, связанных с обеспечением населения услугами бань | ежегодно с 01.01. по 31.12. | ОКХТиС | 0449086 |  | 364,400 | 364,400 | 364,400 | 364,400 | 364,400 | 364,400 | 2186,400 |
| 4.14 | Строительство полигона ТБО | ежегодно с 01.01. по 31.12. | УАКС | 0444087 |  | 3000,000 | 500,000 | 0,000 | 25000,000 | 25000,000 | 0,000 | 53500,000 |
|  | Начальник отдела коммунального хозяйства, транспорта и связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | О.В. Брызгалов |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Благоустрой-

ство  территории  муниципального образо- вания город Новотроицк на 2015-2020 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы № 1 «Организация уличного  освещения»  программы «Благоустройство территории муниципального образования город Новотроицк на 2015-2020 годы»

(далее - Подпрограмма)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования город Новотроицк |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | Администрации сельских населенных пунктов, включенных в состав муниципального образования город Новотроицк |
| Участники Подпрограммы | Отсутствуют |
| Ведомственные целевые программы | Отсутствуют |
| Цели Подпрограммы | Доля освещенности городских территорий, требующих освещения |
| Задачи подпрограммы | Организация освещения улиц и улучшение технического состояния электрических линий уличного освещения; Приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличного освещения; Обеспечение надежности и долговечности сетей уличного освещения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Улучшение состояния уличного освещения в муниципального образования город Новотроицк, протяженностью 578,5 км; Повышение надежности и долговечности работы сетей уличного освещения. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2020 годы |
| Объемы финансирования за счет средств бюджета муниципального образования (тыс. руб.) с разбивкой по годам | Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 144 116,457 тыс. руб. По годам: 2015 год – 21769,409 тыс. рублей. 2016 год – 23 269,409 тыс.рублей. 2017 год – 24 769,409 тыс.рублей. 2018 год - 24 769,410 тыс. рублей. 2019 год - 24 769,410 тыс.рублей. 2020 год - 24 769,410 тыс.рублей. |
| Объемы финансирования за счет иных средств (тыс.руб.) с разбивкой по годам | Общий объем финансирования Подпрограммы за счет иных средств прогнозно составляет 0 руб. |

Раздел 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОТРОИЦК

Настоящая подпрограмма «Организация уличного  освещения» разработана в рамках  муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования город Новотроицк на 2015-2020 годы».

Система жизнеобеспечения современного города состоит из многих взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для населения функции. Одной из таких подсистем является уличное освещение муниципального образования город Новотроицк.

Строительство сетей уличного освещения в муниципальном образовании город Новотроицк наиболее интенсивно велось в 60-70 гг. прошлого века совместно со строительством и вводом в эксплуатацию новых жилых домов и микрорайонов. За последние годы осветительное оборудование обновлялось, но не значительно, износ сетей составляет более 70%, что не обеспечивает нормального уровня освещения улиц, предусмотренного СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

В настоящее время в городе освещены улицы, протяженностью 578,5  км., что составляет 93 %  от всего необходимого объема.

Непрерывный рост затрат на энергоносители повышает необходимость проведения эффективных мероприятий по реконструкции уличного освещения, позволяющих значительно сокращать издержки при эксплуатации сетей уличного освещения и обеспечивать энергосбережение должного уровня. Применение энергосберегающего оборудования принесет значительный экономический эффект.

Проводимые мероприятия по содержанию и текущему ремонту сетей наружного освещения позволят повысить надежность и долговечность работы сетей, а также условия проживания граждан на территории муниципального образования город Новотроицк, в том числе:

- повысить уровень безопасности дорожного движения;

- повысить уровень благоустройства;

- снизить уровень криминогенной обстановки.

Подпрограмма предусматривает более эффективное использование бюджетных средств, направляемых на создание оптимальных условий жизнедеятельности населения по освещенности муниципального образования, придомовых территорий, а также позволит создать реальные финансовые инструменты привлечения частных инвестиций на вышеобозначенные цели.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Целями Подпрограммы является:

- улучшение условий и комфортности проживания граждан;

- повышение безопасности дорожного движения;

- снижение уровня криминогенной обстановки на территории  муниципального образования город Новотроицк;

Основные задачи Программы:

- организация освещения улиц и улучшение технического состояния электрических линий уличного освещения;

- приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличного освещения;

- обеспечение надежности и долговечности сетей уличного освещения.

Раздел 3. ОБЪЕМЫ ФИНАСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОТРОИЦК

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета  составляет 144 116,457  тыс. руб.

По годам:

2015 год – 21 769,409 тыс. рублей.

2016 год –  23 269,409 тыс.рублей.

2017 год –  24 769,409  тыс.рублей.

2018 год -  24 769,410  тыс. рублей.

2019 год -  24 769,410  тыс.рублей.

2020 год -  24 769,410  тыс.рублей.

Раздел 4. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Система организации выполнения Подпрограммы включает в себя следующие этапы:

- планирование и корректировка ежегодного плана работ;

- заключение муниципальных контрактов (договоров) между муниципальным заказчиком Подпрограммы с исполнителями мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- выполнение работ;

- контроль за ходом работ и приемка в эксплуатацию объектов;

- отчетность о выполнении работ.

Раздел 5. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация целей и задач подпрограммы рассчитана на период с 2015 по 2020 годы.

- Раздел 6. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПОДПРОГРАММЫ

Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы приведен в приложении № 1 к Подпрограмме.

- Раздел 7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Перечень основных мероприятий приведен в приложении № 2 к Подпрограмме.

Раздел 8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

Оценка Подпрограммы  проводится в соответствии с порядком контроля и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального образования город Новотроицк от 18.08.2014 № 1398 -п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город  Новотроицк».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к подпрограмме "Организация уличного освещения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень целевых индикаторов муниципальной подпрограммы № 1 "Организация уличного освещения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Целевой индикатор услуги и (или) мероприятия |  |  | Ответсвенный исполнитель (соисполнитель) | Планируемые показатели результатов деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  | Исходные показатели базового года* |  | Целевые значения индикатора значение мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма № 1 "Организация уличного освещения" |  |  | ОКХТиС, администра-ции поселков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля освещенности городских территорий, требующих освещения |  |  |  | процент |  |  | 93 |  | 93 |  | 93,5 |  | 94 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  |  |  |
| 1.2. | Бесперебойная поставка электроэнергии |  |  |  | процент |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 1.3. | Соблюдение СНиП 23-05-05 |  |  |  | процент |  |  | 80 |  | 80 |  | 85 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  |  |  |
| *Ожидаемое значение целевого индикатора на 2014 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальник отдела коммунального хозяйства, транспорта и связи |  |  |  |  |  |  |  |  | О.В. Брызгалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к подпрограмме |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | "Организация уличного освещения" |  |  |  |  |  |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы и ресурсное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование услуги и (или) мероприятия | Сроки исполнения | Ответсвенный исполнитель (соисполнитель) | Код бюджетной классификации |  | Объем расходов на реализацию мероприятия, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КЦСР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого по годам |
| 1 | Подпрограмма № 1 "Организация уличного освещения" | ежегодно с 01.01. по 31.12. | ОКХТиС, администрации поселков | 0410000 |  | 21769,409 | 23269,409 | 24769,409 | 24769,410 | 24769,410 | 24769,410 | 144116,457 |
| 1.1 | Электроэнергия внутриквартального освещения города Новотроицк | ежегодно с 01.01. по 31.12. | ОКХТиС | 0419055 |  | 17246,156 | 18746,156 | 20246,156 | 20246,157 | 20246,157 | 20246,157 | 116976,939 |
| 1.2 | Содержание и текущий ремонт сетей внутриквартального освещения города Новотроицк | ежегодно с 01.01. по 31.12. | ОКХТиС | 0419056 |  | 3304,500 | 3304,500 | 3304,500 | 3304,500 | 3304,500 | 3304,500 | 19827,000 |
| 1.3 | Ремонт сетей внутриквартального освещения город Ноаотроицка | ежегодно с 01.01. по 31.12. | ОКХТиС | 0419057 |  | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 1800,000 |
| 1.4 | Уличное освещение с. Хабарное | ежегодно с 01.01. по 31.12. | адм. с. Хабарное | 0419058 |  | 412,490 | 412,490 | 412,490 | 412,490 | 412,490 | 412,490 | 2474,940 |
| 1.5 | Уличное освещение с. Пригорное | ежегодно с 01.01. по 31.12. | адм. с. Пригорное | 0419059 |  | 205,992 | 205,992 | 205,992 | 205,992 | 205,992 | 205,992 | 1235,952 |
| 1.6 | Уличное освещение ст. Губерля | ежегодно с 01.01. по 31.12. | адм. с. Новоникольск | 0419060 |  | 25,152 | 25,152 | 25,152 | 25,152 | 25,152 | 25,152 | 150,912 |
| 1.7 | Уличное освещение п. Новорудный | ежегодно с 01.01. по 31.12. | адм. п. Новорудный | 0419061 |  | 275,119 | 275,119 | 275,119 | 275,119 | 275,119 | 275,119 | 1650,714 |
|  | Начальник отдела коммунального хозяйства, транспорта и связи |  |  |  |  |  |  | О.В. Брызгалов |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Благоустройство территории

муниципального образования город Новотроицк на 2015-2020 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы № 2«Озеленение территории муниципального образования город Новотроицк»  программы «Благоустройство территории муниципального образования город Новотроицк на 2015-2020 годы» (далее - Подпрограмма)

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования город Новотроицк |
| --- | --- |
| Соисполнитель Подпрограммы | Администрации сельских населенных пунктов, включенных в состав муниципального образования город Новотроицк |
| Участники Подпрограммы | Отсутствуют |
| Ведомственные целевые программы | Отсутствуют |
| Цели Подпрограммы | Организация озеленения территории муниципального образования город Новотроицк; Обеспечение надлежащего санитарного состояния территории муниципального образования город Новотроицк; Улучшение эстетического облика муниципального образования город Новотроицк. |
| Задачи Подпрограммы | Уход, омоложение зеленых насаждений, удаление сухих веток, аварийных деревьев; Благоустройство газонов и территории муниципального образования город Новотроицк. |
| Основные целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Количество высаженных деревьев; Процент приживаемости деревьев. Площадь благоустроенных газонов. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2015-2020 годы |
| Объемы финансирования за счет средств бюджета муниципального образования (тыс. руб.) с разбивкой по годам | Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет – 57 898,774 тыс. руб. В том числе по годам: 2015 год – 9 623,129 тыс. рублей. 2016 год – 9 623,129 тыс. рублей. 2017 год – 9 663,129 тыс. рублей. 2018 год – 9 663,129 тыс. рублей. 2019 год – 9 663,129 тыс. рублей. 2020 год – 9 663,129 тыс. рублей. |
| Объемы финансирования за счет иных средств (тыс.руб.) с разбивкой по годам | Общий объем финансирования Подпрограммы за счет иных средств прогнозно составляет 0 руб. |

Раздел  1 ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОТРОИЦК

Настоящая Подпрограмма «Озеленение территории муниципального образования город Новотроицк» разработана в рамках Программы «Благоустройство  территории муниципального образования город Новотроицк на 2015-2020 годы».

Зелёные насаждения, находящиеся на территории муниципального образования город Новотроицк, достигли своего естественного старения, т.к. их посадка в основном производилась  в 60-х годах прошлого столетия.

Для  поддержания зелёных насаждений в условиях городской среды в удовлетворительном состоянии, придания существующим зелёным насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное и постоянное проведение работ по текущему содержанию зелёных насаждений.

Особое внимание следует уделять восстановлению зелёного фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений.

Подпрограмма предусматривает более эффективное использование бюджетных средств, направляемых на создание оптимальных условий жизнедеятельности населения по озеленению муниципального образования город Новотроицк, в том числе придомовых территорий, а также позволит создать реальные финансовые инструменты привлечения частных инвестиций.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

# Подпрограмма «Озеленение муниципального образования город Новотроицк» разработана с целью улучшения санитарного и эстетического вида территории муниципального образования, его озеленения, повышения комфортности граждан.

Для достижения основной цели Подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

- улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений;

- санитарная очистка территорий;

- благоустройство газонов и территории муниципального образования город Новотроицк.

Раздел 3. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Система организации выполнения Подпрограммы включает в себя следующие этапы:

- планирование и корректировка ежегодного плана работ;

- заключение муниципальных контрактов (договоров) между муниципальным заказчиком Подпрограммы с исполнителями мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- выполнение работ;

- контроль за ходом работ и их приемка;

- отчетность о выполнении работ.

Перечень направлений и работ по реализации подпрограммы включают ряд направлений, являющихся основными:

- организация и проведение мероприятий по благоустройству и озеленению территории муниципального образования:

- спиливание аварийных деревьев;

- посадка деревьев лиственных и хвойных пород;

и др.

Раздел 4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация целей и задач подпрограммы рассчитана на период с 2015 по 2020 годы.

Раздел 5. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета  составляет – 57 898,774  тыс. руб.

В том числе по  годам:

2015 год – 9 623,129 тыс. рублей.

2016 год – 9 623,129 тыс. рублей.

2017 год – 9 663,129 тыс. рублей.

2018 год – 9 663,129 тыс. рублей.

2019 год – 9 663,129 тыс. рублей.

2020 год – 9 663,129 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы за счет иных средств составит 0,0 рублей.

- Раздел 6. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПОДРОГРАММЫ

Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы приведен в приложении № 1 к Подпрограмме.

- Раздел 7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Перечень основных мероприятий приведен в приложении № 2 к Подпрограмме.

Раздел 8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

Оценка Подпрограммы  проводится в соответствии с порядком контроля и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального образования город Новотроицк от 18.08.2014 № 1398-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город  Новотроицк».

|  |  |  |  | Приложение № 1 к подпрограмме |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | "Озеленение территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | город Новотроицк" |  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень целевых индикаторов муниципальной подпрограммы № 2 "Озеленение территории муниципального образования город Новотроицк" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Целевой индикатор мероприятия | Ответсвенный исполнитель (соисполнитель) | Планируемые показатели результатов деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Единица измерения | Исходные показатели базового года | Целевые значения индикатора |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Подпрограмма № 2 "Озеленение территории муниципального образования город Новотроицк" | ОКХТиС, администра-ции поселков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество высаженных деревьев |  | шт. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.2 | Процент приживаемости деревьев |  | процент | 65 | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 1.3 | Объем благоустроенных газонов |  | кв.м | 127637,8 | 127637,8 | 127637,8 | 127637,8 | 127637,8 | 127637,8 | 127637,8 |
|  | * Ожидаемое значение целевого индикатора за 2014 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела коммунального хозяйства, транспорта и связи |  |  |  | О.В. Брызгалов |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к подпрограмме |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | "Озеленение территории муниципального образования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | город Новотроицк" |  |  |  |  |  |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы и ресурсное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование услуги и (или) мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Код бюджетной классификации |  | Объем расходов на реализацию мероприятия, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КЦСР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого по годам |
| 1 | Подпрограмма № 2 "Озеленение территории муниципального образования город Новотроицк" | ежегодно с 01.01. по 31.12. | ОКХТиС, администрации поселков | 0420000 |  | 9623,129 | 9623,129 | 9663,129 | 9663,129 | 9663,129 | 9663,129 | 57898,774 |
| 1.1 | Содержание зеленых насаждений на территории города Новотроицк | ежегодно с 01.01. по 31.12. |  | 0429062 |  | 8136,700 | 8136,700 | 8136,700 | 8136,700 | 8136,700 | 8136,700 | 48820,200 |
|  |  |  | ОКХТиС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Содержание скверов на территории МО г. Новотроицк и детских игровых площадок, расположенных на территориях скверов, парков | ежегодно с 01.01. по 31.12. | ОКХТиС | 0429063 |  | 1376,316 | 1376,316 | 1376,316 | 1376,316 | 1376,316 | 1376,316 | 8257,896 |
| 1.3 | Озеленение с Новоникольск | ежегодно с 01.01. по 31.12. | адм. с.Новоникольск | 0429064 |  | 6,624 | 6,624 | 6,624 | 6,624 | 6,624 | 6,624 | 39,744 |
| 1.4 | Озеленение с. Хабарное | ежегодно с 01.01. по 31.12. | адм. С. Хабарное | 0429065 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5 | Озеленение с. п. Аккермановка | ежегодно с 01.01. по 31.12. | адм. с.п. Аккермановка | 0429066 |  | 4,492 | 4,492 | 44,492 | 44,492 | 44,492 | 44,492 | 186,952 |
| 1.6 | Озеленение п. Новорудный | ежегодно с 01.01. по 31.12. | адм. п. Новорудный | 0429067 |  | 98,997 | 98,997 | 98,997 | 98,997 | 98,997 | 98,997 | 593,982 |
|  | Начальник отдела коммунального хозяйства, транспорта и связи |  |  |  |  |  |  | О.В. Брызгалов |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Благоустройство территории

муниципального образования город Новотроицк на 2015-2020 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы № 3 «Организация,  содержание и реконструкция мест захоронения»  программы «Благоустройство  территории муниципального образования город Новотроицк на 2015-2020 годы» (далее –Подпрограмма)

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования город Новотроицк |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования город Новотроицк; Администрации сельских населенных пунктов, включенных в состав муниципального образования город Новотроицк |
| Участники Подпрограммы | Отсутствуют |
| Ведомственные целевые программы | Отсутствуют |
| Цели Подпрограммы | Проведение работ по строительству кладбища для будущих захоронений с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм; Повышение комфортности посетителей кладбищ и общего уровня культуры погребения; Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории кладбищ. |
| Задачи Подпрограммы | Строительство нового кладбища; Уборка территорий кладбищ; Вывоз мусора с территории кладбищ; Озеленение территории кладбищ. |
| Основные целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Площадь строительства нового объекта; Площадь благоустраиваемой территории кладбищ. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2015-2020 годы |
| Объемы финансирования за счет средств бюджета муниципального образования (тыс. руб.) с разбивкой по годам | Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет– 18 404,318 тыс.руб. В том числе по годам: 2015 год – 7279,053 тыс.рублей. 2016 год – 2225,053 тыс. рублей. 2017 год - 2225,053 тыс. рублей. 2018 год – 2225,053 тыс. рублей. 2019 год - 2225,053 тыс.рублей. 2020 год – 2225,053 тыс. рублей. |
| Объемы финансирования за счет иных средств (тыс.руб.) с разбивкой по годам | Общий объем финансирования за счет иных средств прогнозно составляет 0 руб. |

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЯ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ

Настоящая Подпрограмма «Организация,  содержание и реконструкция мест захоронения» разработана в рамках Программы «Благоустройство территории муниципального образования город Новотроицк на 2015-2020 годы».

В муниципальном образовании город Новотроицк находятся 12 кладбищ, из них открытых для захоронения – 11 кладбищ. Площадь всех кладбищ составляет 60 га, закрытого кладбища – 1 га.

Постоянно осуществляются работы по содержанию действующих кладбищ: очистка территории, очистка дорог в зимний период, вывоз мусора с контейнеров. Посадка зелёных насаждений выполняется в весенний и осенний периоды, в течение года осуществляется  уход за зелёными насаждениями.

Несмотря на большую работу, проводимую по содержанию кладбищ, остаётся много нерешённых проблем.

Недостаточное финансирование сказывается на благоустройстве территорий действующих кладбищ.

Территории кладбищ, особенно внутри секторов, как правило, не благоустроены, площадь дорог и проездов с асфальтированным покрытием невысока.

Из-за недостаточного количества специализированной техники и стеснённых условий  существуют определённые трудности по очистке дорог на территории кладбищ, особенно в зимний период, в период обильного выпадения осадков, при вывозе мусора.

Формирование мероприятий по строительству мусульманского кладбища в с.п. Аккермановка на 2015 год обусловлено рядом причин, основной из которых является недостаточность мест для захоронения.

Имеющиеся кладбища с.п. Аккермановка, в зависимости от их расположения и предназначения, эксплуатируются в течение длительного периода  25-80 лет.

В целях строительства кладбища был выделен новый земельный участок, который нуждается в благоустройстве территории (наружное освещение, тротуарные дорожки, служебное помещение и т.д.).

На основании вышеизложенного видно, что остро стоит вопрос о строительстве нового мусульманского кладбища в с.п. Аккермановка для создания задела новых площадей под будущие захоронения

Реализация настоящей Подпрограммы позволит улучшить санитарную обстановку содержания мест погребения, увеличить площадь мет захоронения

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Основными целями Подпрограммы являются:

- проведение работ по строительству кладбища для будущих захоронений с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм;

- повышение комфортности посетителей кладбищ и общего уровня культуры погребения;

- улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории кладбищ.

Для достижения поставленных целей предлагается решение следующих задач:

-проведение строительных работ, прием объекта и организацию ввода в эксплуатацию кладбища;

- создание благоприятных условий для оказания ритуальных услуг;

- проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм.

Раздел 3. ОБЪЕМЫ ФИНАСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОТРОИЦК

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета  составляет– 18 404,318  тыс.руб.

В том числе по годам:

2015 год – 7279,053 тыс.рублей.

2016 год – 2225,053  тыс. рублей.

2017 год -  2225,053 тыс. рублей.

2018 год – 2225,053 тыс. рублей.

2019 год - 2225,053 тыс.рублей.

2020 год – 2225,053 тыс. рублей.

Раздел 4. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Система организации выполнения Подпрограммы включает в себя следующие этапы:

- планирование и корректировка ежегодного плана работ;

- заключение муниципальных контрактов (договоров) между муниципальным заказчиком Подпрограммы с исполнителями мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- выполнение работ, оказание услуг;

- контроль за ходом работ (услуг) и их приемка;

- отчетность о выполнении работ, услуг.

Раздел 5. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация целей и задач подпрограммы рассчитана на период с 2015 по 2020 годы.

- Раздел 6. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПРОГРАММЫ

Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы приведен в приложении № 1 к Подпрограмме.

- Раздел 7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Перечень основных мероприятий приведен в приложении № 2 к Подпрограмме.

Раздел 8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

Оценка Подпрограммы  проводится в соответствии с порядком контроля и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального образования город Новотроицк от 18.08.2014 № 1398-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город  Новотроицк».

|  |  |  |  |  | Приложение № 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | к подпрограмме "Организация, содержание |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | и реконструкция мест захоронения" |  |  |  |  |  |
|  | Перечень целевых индикаторов муниципальной подпрограммы № 3 "Организация, содержание и реконструкция мест захоронения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Целевой индикатор услуги и (или) мероприятия | Ответсвенный исполнитель (соисполнитель) | Планируемые показатели результатов деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Единица измерения | Исходные показатели базового года* | Целевые значения индикатора |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Подпрограмма № 3 "Организация, содержание и реконструкция мест захоронения" | ОКХТиС, УАКС, администра-ции поселков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Площадь строительства нового объекта |  | кв.м. | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Площадь благоустраиваемой территории кладбищ |  | кв.м. | 55,27 | 55,27 | 55,27 | 55,27 | 55,27 | 55,27 | 55,27 |
|  | * Ожидаемое значение целевого индикатора за 2014 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальник отдела коммунального хозяйства, транспорта и связи |  |  |  | О.В. Брызгалов |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к подпрограмме |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | "Организация, содержание и реконструкция мест захоронения" |  |  |  |  |  |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы и ресурсное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование услуги и (или) мероприятия | Сроки исполнения | Ответсвенный исполнитель (соисполнитель) | Код бюджетной классификации |  | Объем расходов на реализацию мероприятия, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КЦСР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого по годам |
| 1 | Подпрограмма № 3 "Организация, содержание и реконструкция мест захоронения" | ежегодно с 01.01. по 31.12. | ОКХТиС, администрации поселков, УАКС | 0430000 |  | 7279,053 | 2225,053 | 2225,053 | 2225,053 | 2225,053 | 2225,053 | 18404,318 |
| 1.1 | Содержание мест захоронения г. Новотроицк | ежегодно с 01.01. по 31.12. | ОКХТиС | 0439068 |  | 1963,200 | 1963,200 | 1963,200 | 1963,200 | 1963,200 | 1963,200 | 11779,200 |
| 1.2 | Организация и содержание мест захоронения с. Новоникольск | ежегодно с 01.01. по 31.12. | адм. с. Новоникольск | 0439069 |  | 5,241 | 5,241 | 5,241 | 5,241 | 5,241 | 5,241 | 31,446 |
| 1.3 | Организация и содержание мест захоронения с. Хабарное | ежегодно с 01.01. по 31.12. | адм с. Хабарное | 0439070 |  | 203,828 | 203,828 | 203,828 | 203,828 | 203,828 | 203,828 | 1222,968 |
| 1.4 | Организация и содержание мест захоронения с. Пригорное | ежегодно с 01.01. по 31.12. | адм. с. Пригорное | 0439071 |  | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 120,000 |
| 1.5 | Организация и содержание мест захоронения с.п. Аккермановка | ежегодно с 01.01. по 31.12. | адм. с.п. Аккермановка | 0439072 |  | 62,984 | 8,984 | 8,984 | 8,984 | 8,984 | 8,984 | 107,904 |
| 1.6 | Организация и содержание мест захоронения п. Новорудный | ежегодно с 01.01. по 31.12. | адм. п.Новорудный | 0439073 |  | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 142,800 |
| 1.7 | Строительство мусульманского кладбища в с.п. Аккермановка г. Новотроицка | ежегодно с 01.01. по 31.12. | УАКС | 0434074 |  | 5000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5000,000 |
|  | Начальник отдела коммунального хозяйства, транспорта и связи |  |  |  |  |  |  | О.В. Брызгалов |  |  |  |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Благоустройство территории

муниципального образования город Новотроицк на 2015-2020 годы»

ПАСПОРТ

Подпрограммы № 4 «Санитарное содержание территории муниципального образования город Новотроицк и прочие мероприятия по благоустройству»  программы «Благоустройство территории муниципального образования город Новотроицк на 2015-2020 годы» (далее - Подпрограмма)

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования город Новотроицк |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | Управление архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования город Новотроицк; Администрации сельских населенных пунктов, включенных в состав муниципального образования город Новотроицк. |
| Участники Подпрограммы | Отсутствуют |
| Ведомственные целевые программы | Отсутствуют |
| Цели Подпрограммы | Обеспечение надлежащего санитарного состояния территории муниципального образования город Новотроицк; Улучшение эстетического облика муниципального образования город Новотроицк; Повышение экологической безопасности окружающей среды и населения муниципального образования горд Новотроицк, снижение ущерба, причиняемого окружающей среде в процессе обращения с отходами производства и потребления. |
| Задачи Подпрограммы | Организация содержания территории муниципального образования город Новотроицк и прочих мероприятий по благоустройству; Осуществление строительства, ввод в эксплуатацию нового полигона для размещения твердых бытовых отходов, не подлежащих переработке. Обезвреживание и утилизация опасных отходов, максимальное вовлечение нетоксичных отходов производства и потребления в хозяйственный оборот. Организация и ведение мониторинга за воздействием объектов размещения отходов на окружающую среду. |
| Основные целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Объем вывезенных ТБО с мест размещения несанкционированных свалок. Площадь строительства нового объекта. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015-2020 годы |
| Объемы финансирования за счет средств бюджета муниципального образования (тыс. руб.) с разбивкой по годам | Общий объем финансирования Подпрограммы за счет местного бюджета составляет – 74 776,486 руб. По годам: 2015 год – 6495,412 тыс.рублей. 2016 год – 4028,314 тыс. рублей. 2017 год – 3563,190 тыс.рублей. 2018 год - 28563,190 тыс. рублей. 2019 год - 28563,190 тыс. рублей. 2020 год - 3563,190 тыс. рублей. |
| Объемы финансирования за счет иных средств (тыс.руб.) с разбивкой по годам | Общий объем финансирования Подпрограммы за счет иных средств прогнозно составляет 0 рублей. |

- Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОТРОИЦК

Настоящая Подпрограмма «Санитарное содержание территории муниципального образования город Новотроицк и прочие мероприятия по благоустройству» разработана в рамках Программы «Благоустройство территории  муниципального образования город Новотроицк на 2015-2020 годы».

В городе Новотроицке существует острая проблема по обращению с твёрдыми бытовыми отходами. На сегодняшний день существует только одна официальная свалка общей площадью 25 103,00 м3 (25 га) на которой технология складирования отходов не соблюдается в полной мере, это место захоронения и утилизация отходов является питательной средой для размножения вредных грызунов и насекомых, наносящих немалый ущерб хозяйственной деятельности. Происходит необратимое захламление городских территорий и прилегающих городских лесов твердыми бытовыми, строительными, опасными и другими видами отходов. Кроме того, негативное влияние отходов сказывается не только на окружающую среду, но и на здоровье населения города Новотроицка, в том числе на здоровье будущего поколения. Термическое и биохимическое разложение пластмассы приводит к постоянной выработке высокотоксичных и стойких веществ диоксинов и фуранов. Чрезвычайно разнообразные по составу отходы, находятся в контакте с окружающей средой, претерпевает сложные химические и биологические изменения, в результате которых происходит выделение более токсичных веществ, чем исходные компоненты отходов. А геологические условия и рельеф местности обусловливают распространение этих ядов на прилегающие территории. Существует прямая зависимость темпов экономического роста и объемов образующихся отходов. Сложившиеся негативные тенденции роста отходов влекут за собой необратимый ущерб окружающей среде, необходимость ликвидации которого способна поставить под сомнение все успехи экономического роста.

Видимые технологические недостатки обращения с отходами являются следствием недостаточного финансирования и муниципального регулирования. Поэтому проблема отходов может быть решена лишь путем преобразований на технологическом уровне, т. е. за счет создания современных полигонов утилизации отходов, рекультивации свалок и т. д. Также необходимо реформировать всю систему управления отходами, что обеспечит наличие необходимых объектов сбора, транспортировки и утилизации отходов, решит проблему нелегального размещения отходов в окружающей среде на стихийных свалках, присутствия на рынке услуг нелицензированных подрядчиков.

С целью улучшения санитарного состояния территории муниципального образования город Новотроицк проводятся месячники по благоустройству городских территорий,  в которых принимают участие предприятия и организации всех форм собственности.

Проблемы  по организации и поддержанию  территории муниципального образования город Новотроицк в удовлетворительном состоянии остаются, и без их решения порядок в городе навести трудно. Основная проблема – это недостаточное финансирование работ по очистке территорий общего пользования.

Кроме того, отмечается недостаточно высокий культурный уровень жителей города.

Подпрограмма предусматривает более эффективное использование бюджетных средств, направляемых на создание оптимальных условий жизнедеятельности населения по санитарному содержанию муниципального образования город Новотроицк и прочим мероприятиям по благоустройству, а также позволит создать реальные финансовые инструменты привлечения частных инвестиций.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

# Подпрограмма «Санитарное содержание территории муниципального образования город Новотроицк и прочие мероприятия по благоустройству» разработана с целью повышения экологической безопасности окружающей среды и населения муниципального образования город Новотроицк, обеспечения благоприятной экологической обстановки в муниципальном образовании город Новотроицк, улучшения санитарного и эстетического вида территории муниципального образования, повышения комфортности проживания граждан.

Для достижения целей Подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

- санитарная очистка территорий;

- ликвидация мест несанкционированного размещения отходов;

- строительство и ввод в эксплуатацию нового полигона ТБО;

- повышение эффективности сбора ТБО у населения;

- организация и ведение мониторинга за воздействием объектов размещения отходов на окружающую среду;

- повышение качества предоставляемых населению города коммунальных услуг;

- уменьшение  негативного воздействия  на окружающую среду;

- снижение риска угрозы  здоровью населения, исходящих от свалок (отравление грунтовых вод, размножение переносчиков заболеваний).

Раздел 3. ОБЪЕМЫ ФИНАСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОТРОИЦК

Общий объем финансирования  Подпрограммы за счет местного бюджета  составляет –  74 776,486 руб.

По годам:

2015 год – 6495,412 тыс.рублей.

2016 год –  4028,314  тыс. рублей.

2017 год –  3563,190  тыс.рублей.

2018 год -   28563,190  тыс. рублей.

2019 год -   28563,190 тыс. рублей.

2020 год -  3563,190  тыс. рублей.

Раздел 4. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Система организации выполнения Подпрограммы включает в себя следующие этапы:

- планирование и корректировка ежегодного плана работ;

- заключение муниципальных контрактов (договоров) между муниципальным заказчиком Подпрограммы с исполнителями мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- выполнение работ;

- контроль за ходом работ и их приемка;

- отчетность о выполнении работ.

Перечень направлений и работ по реализации подпрограммы включают ряд направлений, являющихся основными:

-строительство полигона ТБО;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- подбор бродячих животных;

- газификация сквера «Вечно живым» и сквера Воинам интернационалистам;

- обеспечение населения услугами бань и др.

Раздел 5.  СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация целей и задач рассчитана на период с 2015 по 2020 годы.

- Раздел 6. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПРОГРАММЫ

Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы приведен в приложении № 1 к Подпрограмме.

- Раздел 7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Перечень основных мероприятий приведен в приложении № 2 к Подпрограмме.

Раздел 8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

Оценка Подпрограммы  проводится в соответствии с порядком контроля и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального образования город Новотроицк от 18.08.2014 № 1398-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город  Новотроицк».

|  |  |  |  |  | Приложение № 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | к подпрограмме "Санитарное содержание |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | территории муниципального образования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | город Новотроицк и прочие мероприятия |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | по благоустройству" |  |  |  |  |  |
|  | Перечень целевых индикаторов муниципальной подпрограммы № 4 "Санитарное содержание территории муниципального образования город Новотроицк и прочие мероприятия по благоустройству" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Целевой индикатор услуги и (или) мероприятия | Ответсвенный исполнитель (соисполнитель) | Планируемые показатели результатов деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Единица измерения | Исходные показатели базового года* | Целевые значения индикатора |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Подпрограмма № 4"Санитарное содержание территории муниципального образования город Новотроицк и прочие мероприятия по благоустройству" | ОКХТиС, администра-ции поселков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сокращение числа обращений граждан по вопросам санитарного содержания |  | процент | 100 | 100 | 97 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 1.2 | Объем вывезенных ТБО с мест размещения несанкционированных свалок |  | м3 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.3 | Площадь строительства нового объекта |  | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 0 |
| 1.4 | Площадь территории, подлежащая уборке после проведения культурно-массовых мероприятий |  | кв.м. | 80980 | 80980 | 80980 | 80980 | 80980 | 80980 | 80980 |
| * Ожидаемое значение целевого индикатора за 2014 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальник отдела коммунального хозяйства, транспорта и связи |  |  |  | О.В. Брызгалов |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | "Санитарное содержание территории муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | образования город Новотроицк и прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | по благоустройству" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы и ресурсное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование услуги и (или) мероприятия | Сроки исполнения | Ответсвенный исполнитель (соисполнитель) | Код бюджетной классификации |  | Объем расходов на реализацию мероприятия, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КЦСР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | Итого по годам |  |  |
| 1 | Подпрограмма № 4 "Санитарное содержание территории МО г. Новотроицк и прочие мероприятия по благоустройству" | ежегодно с 01.01. по 31.12. | ОКХТиС, администрации поселков | 0440000 |  | 6495,412 |  | 4028,314 |  | 3563,190 |  | 28563,190 |  | 28563,190 |  | 3563,190 |  | 74776,486 |  |  |
| 1.1 | Отлов, подбор и усыпление бродячих животных на территории МО г.Новотроицк | ежегодно с 01.01. по 31.12. | ОКХТиС | 0449075 |  | 598,000 |  | 598,000 |  | 598,000 |  | 598,000 |  | 598,000 |  | 598,000 |  | 3588,000 |  |  |
| 1.2 | Ликвидация несанкционированных свалок | ежегодно с 01.01. по 31.12. | ОКХТиС | 0449076 |  | 592,400 |  | 592,400 |  | 592,400 |  | 592,400 |  | 592,400 |  | 592,400 |  | 3554,400 |  |  |
| 1.3. | Уборка мест проведения праздничных культурно-массовых мероприятий | ежегодно с 01.01. по 31.12. | ОКХТиС | 0449093 |  | 50,000 |  | 50,000 |  | 50,000 |  | 50,000 |  | 50,000 |  | 50,000 |  | 300,000 |  |  |
| 1.4 | Поставка газа на объекты: вечный огонь 1, вечный огонь 2 | ежегодно с 01.01. по 31.12. | ОКХТиС | 0449077 |  | 548,366 |  | 581,268 |  | 616,144 |  | 616,144 |  | 616,144 |  | 616,144 |  | 3594,210 |  |  |
| 1.5 | Разработка схемы водоснабжения муниципального образования город Новотроицк (инвестиции) | ежегодно с 01.01. по 31.12. | ОКХТиС | 0444078 |  |  | 890,000 |  | 890,000 |  | 890,000 |  | 890,000 |  | 890,000 |  | 890,000 |  | 5340,000 |  |
| 1.6 | Перенос схемы электроснабжения муниципального образования город Новотроицк в электронный формат (инвестиции) | ежегодно с 01.01. по 31.12. | ОКХТиС | 0444079 |  |  | 110,000 |  | 110,000 |  | 110,000 |  | 110,000 |  | 110,000 |  | 110,000 |  | 660,000 |  |
| 1.7 | Эвакуация тел умерших (погибших) с мест их обнаружения до моргов учреждений здравоохранения | ежегодно с 01.01. по 31.12. | ОКХТиС | 0449080 |  |  | 153,000 |  | 153,000 |  | 153,000 |  | 153,000 |  | 153,000 |  | 153,000 |  | 918,000 |  |
| 1.8 | Санитарное содержание и прочие мероприятия по благоустройству с. Новоникольск | ежегодно с 01.01. по 31.12. | адм. с. Новоникольск | 0449081 |  |  | 37,170 |  | 37,170 |  | 37,170 |  | 37,170 |  | 37,170 |  | 37,170 |  | 223,020 |  |
| 1.9 | Санитарное содержание и прочие мероприятия по благоустройству с. Хабарное | ежегодно с 01.01. по 31.12. | адм с. Хабарное | 0449082 |  |  | 47,389 |  | 47,389 |  | 47,389 |  | 47,389 |  | 47,389 |  | 47,389 |  | 284,334 |  |
| 1.10 | Прочие мероприятия по благоустройству с. Пригорное | ежегодно с 01.01. по 31.12. | адм. с. Пригорное | 0449083 |  |  | 12,000 |  | 12,000 |  | 12,000 |  | 12,000 |  | 12,000 |  | 12,000 |  | 72,000 |  |
| 1.11 | Прочие мероприятия по благоустройству с.п. Аккермановка | ежегодно с 01.01. по 31.12. | адм. с.п. Аккермановка | 0449084 |  |  | 55,637 |  | 55,637 |  | 55,637 |  | 55,637 |  | 55,637 |  | 55,637 |  | 333,822 |  |
| 1.12 | Прочие мероприятия по благоустройству п. Новорудный | ежегодно с 01.01. по 31.12. | адм. п.Новорудный | 0449085 |  |  | 37,050 |  | 37,050 |  | 37,050 |  | 37,050 |  | 37,050 |  | 37,050 |  | 222,300 |  |
| 1.13 | Субсидии юридическим лицам, предпринимателям на возмещение затрат, связанных с обеспечением населения услугами бань | ежегодно с 01.01. по 31.12. | ОКХТиС | 0449086 |  |  | 364,400 |  | 364,400 |  | 364,400 |  | 364,400 |  | 364,400 |  | 364,400 |  | 2186,400 |  |
| 1.14 | Строительство полигона ТБО | ежегодно с 01.01. по 31.12. | УАКС | 0444087 |  |  | 3000,000 |  | 500,000 |  | 0,000 |  | 25000,000 |  | 25000,000 |  | 0,000 |  | 53500,000 |  |
|  | Начальник отдела коммунального хозяйства, транспорта и связи |  |  |  |  |  |  |  |  | О.В. Брызгалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |