Приложение к постановлению администрации муниципального образования город Новотроицк

от 09.09.2014  № 1550-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

"ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОТРОИЦК

НА 2015 – 2016 ГОДЫ"

Паспорт муниципальной программы

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов   муниципального образования город Новотроицк на 2015 – 2016 годы»

| Ответственный исполнитель Программы | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования город Новотроицк |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют |
| Участники Программы | Организации, управляющие жилищным фондом (по согласованию) |
| Подпрограммы Программы | Отсутствуют |
| Цели Программы | Проведение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (далее – МКД) с целью приведения их в соответствие со стандартами качества и обеспечения комфортных условий проживания |
| Задачи Программы | Проведение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов с целью приведения их в соответствие со стандартами качества и обеспечения комфортных условий проживания; Улучшение состояния жилищного фонда муниципального образования; Оказание мер государственной поддержки для проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов; Реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме; |
| Основные целевые индикаторы и показатели Программы | Доля многоквартирных домов, участвующих в Программе, из общего количества многоквартирных домов; - Количество жителей, улучшивших условия проживания. |
| Сроки реализации Программы | 2015 -2016 годы |
| Объемы финансирования за счет средств бюджета муниципального образования (тыс.руб.) с разбивкой по годам и подпрограммам | Общий объем финансирования программы за счет средств местного бюджета прогнозно составляет 60 000,0 тыс.руб. По годам: 2015 год – 30 000,0 тыс.рублей. 2016 год – 30 000,0 тыс. рублей. |
| Объемы финансирования за счет иных средств (тыс.руб.) с разбивкой по годам и подпрограммам | Общий объем финансирования программы за счет иных средств составляет 0,0 руб. |

- Характеристика текущего состояния проведения капитальных ремонтов многоквартирных домов на территории муниципального образования город Новотроицк

- Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 154, пункт 3 статьи 158) возложил обязанности по оплате расходов на проведение капитального ремонта МКД на собственников помещений.

- Таким образом, в соответствии с жилищным законодательством собственники помещений в МКД, помимо прав и обязанностей  в отношении помещений в таких домах, несут обязанности по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе по осуществлению текущего и капитального ремонтов. В связи с высокой стоимостью капитального ремонта оказывается государственная поддержка.

- На проблему неудовлетворительного технического состояния МКД в связи с их многолетним «недоремонтом» обратило внимание Правительство Российской Федерации.

- Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» предусматривает государственную поддержку субъекту Российской Федерации, но при определенных условиях, главным из которых является участие самих собственников помещений в управлении МКД и их согласие на оплату части расходов по проведению капитального ремонта МКД.

- Способ проведения капитального ремонта на сегодняшний день определен как выполнение «горящих» мероприятий, в основном стоящих на контроле в Государственной жилищной инспекции. Управляющие компании, обслуживающие жилищный фонд, из-за нехватки средств практически прекратили выполнять комплексный ремонт, то есть ремонтировать МКД по всем направлениям (лифтовое оборудование, кровля, отопление, смена радиаторов, смена стояков и розливов водоснабжения и отопления, замена теплообменников, ремонт межпанельных швов и фасада).

- Выбор подрядчиков путем проведения торгов позволил создать конкурентную среду и регламентировать работу независимо от конкретной управляющей компании.

Проведенные реформы в жилищной сфере обеспечили коренной поворот от планово-административных методов регулирования к рыночным механизмам при соблюдении принципов обеспечения социальных гарантий в области жилищных прав малоимущим гражданам и иным категориям населения, установленным законодательством Российской Федерации. Право собственности на жилье, а также рынок жилья стали неотъемлемой частью отношений в жилищной сфере.

Затраты  по капитальному ремонту МКД домов являются «неподъемными» ни для муниципального образования город Новотроицк ни для граждан – собственников помещений. Собственники помещений пока не готовы вкладывать значительные суммы на производство капитального ремонта жилых МКД, а муниципальное образование город Новотроицк не может снять с себя ответственность за содержание жилищного фонда. В результате этого проблему капитального ремонта жилых МКД необходимо решать программным способом, предусматривающим совместное финансирование капитального ремонта МКД всеми участниками процесса – собственниками помещений в МКД, муниципальным образованием город Новотроицк  и органами власти Российской Федерации. Необходимость применения подобных схем финансирования обусловлена тем, что проблема проведения капитальных ремонтов жилищного фонда сейчас стоит очень остро, она копилась не годами, а десятилетиями и уже доросла до масштабов государственной не только в отдельно взятом муниципальном образовании город  Новотроицк, но и во всей России в целом. Публично признавая данную проблему наиболее острой и требующей срочного вмешательства, государственные органы власти для ее решения создали Фонд ЖКХ, через который и будет предоставляться федеральная финансовая поддержка муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта МКД.

- Жилищный фонд муниципального образования город Новотроицк  характеризуется следующими показателями: общее количество жилых домов составляет 766 ед., общая площадь жилищного фонда города Новотроицк составляет 2 281 610. кв.м, в которых зарегистрировано 86820 человек.

В Программу  в основном вошли МКД постройки 80-90-х годов XX века, получивших заключение по результатам оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы на основании решений собственников помещений.

В перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках Программы, включены дома, отвечающие следующим условиям:

а) продолжительность эксплуатации после последнего комплексного капитального ремонта составляет не менее 20 лет;

б) техническое состояние элементов общего имущества создает угрозу безопасности жизни или здоровью граждан, сохранности общего имущества в многоквартирном доме и имущества граждан.

Координация и контроль за отбором многоквартирных домов в Программу осуществляется отделом коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования город Новотроицк.

Для приведения жилищного фонда муниципального образования город Новотроицк в состояние, необходимое для нормальной эксплуатации, требуются значительные финансовые ресурсы.

В 2008 и 2010-2013 годах капитальный ремонт МКД осуществлялся в соответствии с Адресными  программами «Проведение  капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования город Новотроицк», утвержденными постановлениями администрации муниципального образования город Новотроицк.

Капитальные вложения из бюджета муниципального образования город Новотроицк для ремонта жилищного фонда, производимые за счет местного бюджета, будут предусматриваться на условиях софинансирования.

Финансовые вложения за счет средств товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в МКД производятся в соответствии с положениями статьи 20 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и составляют не менее 15 % от общего объема необходимых для проведения капитального ремонта средств.

- Описание целей, задач Программы

Целью Программы является реализация комплекса мероприятий, направленных на:

- создание безопасных  и благоприятных условий проживания граждан;

- улучшение состояния жилищного фонда муниципального образования, приведение их в соответствие со стандартами качества и обеспечения комфортных условий проживания;

- формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий;

-  продление периода нормальной эксплуатации жилых домов;

-  оказание мер государственной поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

Главной целью Программы является скорейшее решение проблемы качественного улучшения технических характеристик многоквартирных жилых домов в результате планируемого капитального ремонта, улучшения эстетического облика города, путем использования собственных средств населения, привлечения творческого потенциала предприятий и предпринимателей города и создания общественного мнения вокруг проблемы улучшения внешнего благоустройства города. Финансово-экономические аспекты Программы имеют основополагающее значение в осуществлении поставленных задач. Поэтому изыскание нетрадиционных путей и источников финансирования для решения проблемы являются одним из главных направлений работы.

С этой целью Программой предусматриваются:

- использование средств товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в в многоквартирном доме;

- использование средств бюджета муниципального образования;

- использование средств Фонда, в случае принятия соответствующих решений;

- внедрение системы инвестирования предпринимателями и организациями, занимающими помещения в жилых домах, пропорционально доли имущества в общей собственности.

Программа  на 2015-2016 годы предусматривает выполнение работ по замене лифтового оборудования.

Финансирование выполнения Программы  отражены в приложении 2 к настоящей программе.

Срок реализации Программы

Реализация  цели и задач Программы  рассчитана на период с 2015 по 2016 годы. Разбивка на контрольные этапы не предусмотрена.

Объемы финансирования за счет средств бюджета муниципального образования

Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составит 60 000,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 30 000,0 тыс. руб.

2016 год -  30 000,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы за счет иных средств составит 0,0 рублей.

Целевые индикаторы Программы

Целевыми  индикаторами достижения целей и решения задач Программы  являются:

- Доля многоквартирных домов, участвующих в Программе, из общего количества многоквартирных домов.

2. Количество жителей, улучшивших условия проживания в многоквартирных домах

Перечень целевых индикаторов приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

Основные мероприятия Программы и ожидаемые результаты

Основным мероприятием Программы является проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Краткосрочным планом реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области в 2014-2043 годах»  на территории муниципального образования город Новотроицк в 2015 году запланировано замена лифтового хозяйства в семи домах, в 2016 году –   в девяти домах.

Успешная реализация Программы  позволит обеспечить:

- повышение качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг, безопасность и комфортность проживания граждан в жилых домах,

- снижение уровня износа жилищного фонда,

- решение  проблемы  перехода  к  устойчивому  функционированию  и развитию жилищной сферы,

- снижение социальной напряженности в обществе.

Перечень основных мероприятий Программы представлены в приложении № 2 к настоящей Программе.

Методика оценки эффективности программы

Оценка Программы  проводится в соответствии с порядком контроля и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального образования город Новотроицк от  18.08.2014 № 1398-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город  Новотроицк».

|  |  |  | Приложение № 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к муниципальной программе |  |  |
|  |  |  | "Проведение капитального ремонта |  |  |
|  |  |  | многоквартирных домов |  |  |
|  |  |  | муниципального образования |  |  |
|  |  |  | город Новотроицк на 2015-2016 годы" |  |  |
|  | Перечень целевых индикаторов муниципальной программы |  |  |  |  |
| N п/п | Целевой индикатор | Единица измерения | Исходные показатели базового года* | Целевые значения индикатора |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 |
| 1. | Доля многоквартирных домов, участвующих в Программе, из общего количества многоквартирных домов | процент | 1,31 | 0,91 | 1,17 |
| 2. | Количество жителей, улучшивших условия проживания в МКД | чел. | 2759 | 2763 | 1769 |
| * Ожидаемое значение целевого показателя на 2014 год |  |  |  |  |  |
| Начальник ОКХТиС |  |  | О.В. Брызгалов |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | муниципального образования город Новотроицк |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на 2015-2016 годы" |  |  |  |  |  |  |
| Перечень основных мероприятий программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и ресурсное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Мероприятие программы | Ответсвенный исполнитель (соисполнитель) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем расходов на реализацию мероприятий, тыс.рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КЦСР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 2016 |  | Всего по годам |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГБ | ИС | ГБ | ИС | ГБ | ИС |
| 1 | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | ОКХТиС | 2009054 |  |  |  | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 60000,00 | 0,00 |
| Начальник ОКХТиС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О.В. Брызгалов |  |  |