Приложение № 1

к муниципальной

программе «Повышение

безопасности дорожного движения

на территории муниципального

образования город Новотроицк

на 2013-2015 годы».

**ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования( тыс.руб.) | | | |  | Ответственные по мероприятиям |
| на 2013 г. | на 2014 г. | на 2015 г. | 2013-2015гг.. | Источник  финансирования |
| **1.Профилактика правонарушений и предотвращений ДТП** | | | | | | | |
| 1.1 | Приобретение, установка и замена дорожных знаков на территории муниципального образования г. Новотроицк | 822,5 | 500 | 500 | 1822,5 | Местный бюджет | Отдел коммунального хозяйства транспорта и связи |
| 1.2 | Приобретение краски и нанесение горизонтальной разметки на дорогах и улицах муниципального образования г. Новотроицк (с применением современных технологий и материалов) | 700 | 702 | 500 | 1902 | Местный бюджет | Отдел коммунального хозяйства транспорта и связи |
| 1.3 | Разработка проекта организации дорожного движения на автомобильной дороге муниципального образования город Новотроицк | 177,5 | 298 | 500 | 975,5 | Местный бюджет | Отдел коммунального хозяйства транспорта и связи |
| 1.4 | Замена ламповых светофорных секций на светодиодные, ремонт и текущее содержание светофорных объектов на улично- дорожной сети муниципального образования город Новотроицк |  | 500 | 500 | 1000 | Местный бюджет | Отдел коммунального хозяйства транспорта и связи |
| 1.5 | Приобретение и установка дорожных ограждений в необходимых местах |  | 200 | 200 | 400 | Местный бюджет | Отдел коммунального хозяйства транспорта и связи |
| 1.6 | Приобретение и установка искусственных неровностей в необходимых местах |  | 200 | 200 | 400 | Местный бюджет | Отдел коммунального хозяйства транспорта и связи |
| 1.7 | Приобретение и установка пешеходных ограждений в необходимых местах |  | 500 | 500 | 1000 | Местный бюджет | Отдел коммунального хозяйства транспорта и связи |
|  | **Всего** | **1700** | **2900** | **2900** | **7500** |  |  |
| **2.Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма** | | | | | | | |
| 2.1 | Приобретение наглядных пособий, видеофильмов, учебной литературы по правилам дорожного движения для оснащения кабинетов ОБЖ в образовательных учреждениях города | 20 | 20 | 20 | 60 | Местный бюджет | Управление образования администрации муниципального образования город Новотроицк |
| 2.2 | Организация ежегодной профильной смены юных инспекторов движения на базе летнего оздоровительного лагеря | 20 | 20 | 20 | 60 | Местный бюджет | Управление образования администрации муниципального образования город Новотроицк |
| 2.3 | Проведение городской олимпиады по ПДД (в рамках олимпиады по ОБЖ) | 20 | 20 | 20 | 60 | Местный бюджет | Управление образования администрации муниципального образования город Новотроицк |
| 2.4 | Проведение конкурсов детских творческих работ по ПДД (рисунков, плакатов, сочинений, видеофильмов, рекламных роликов, кроссвордов и т.д.) | 20 | 20 | 20 | 60 | Местный бюджет | Управление образования администрации муниципального образования город Новотроицк |
|  | **Всего** | **80** | **80** | **80** | **240** |  |  |
| **ИТОГО** | | **1780** | **2980** | **2980** | **7740** |  |  |

Начальник отдела коммунального

хозяйства, транспорта и связи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В. Брызгалов