Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования

город Новотроицк

от 15.05.2014   № 786-п

Краткосрочный план реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области в 2014-2043 годах" на 2014-2016 годы

на территории муниципального образования город Новотроицк

(наименование муниципального образования)

| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет иных источников |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по МО г. Новотроицк: |  |  |  |  |  |  | 205 485,28 | 182 404,50 | 163 462,53 | 7 291 | 148 072 807 | 42 471 067 | X | 70 926 466 | 34 675 274 | X | 798 | 3 600 | X |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 2014 году: |  | X | X | X | X | X | 80 852,83 | 72 514,30 | 66 357,00 | 2 759 | 55 499 188 | 20 959 350 | X | 26 214 863 | 8 324 975 | X | 716 | 3 000 | X |
| 1. | Новотроицк, ул. Зеленая, д.5 (п. 1,2,3) | 1984 | X | кр. панельные | 9 | 3 | 5 061,40 | 4 397,20 | 4 367 | 216 | 4 624 943 | 1 746 613 | X | 2 184 579 | 693 751 | X | 1051 | 3 000 | 31.12.2014 |
| 2. | Новотроицк, ул. Уральская, д.2 (п.1,2,3,4,5,6,7) | 1989 | X | кр. панельные | 9 | 7 | 15 104,70 | 13 493,70 | 12 862,30 | 524 | 10 791 499 | 4 075 443 | X | 5 097 321 | 1 618 735 | X | 800 | 3 000 | 31.12.2014 |
| 3. | Новотроицк, ул. Советская, д. 103 (п. 1,2,3,4) | 1987 | X | кр. панельные | 9 | 4 | 9 668,80 | 7 816 | 7 556,70 | 305 | 6 166 587 | 2 328 822 | X | 2 912 767 | 924 998 | X | 789 | 3 000 | 31.12.2014 |
| 4. | Новотроицк. ул. Советская, д.121 (п. 1,2,3,4,5,6) | 1988 | X | кр. панельные | 9 | 6 | 13 078,80 | 11 405,40 | 11 213,50 | 408 | 9 249 861 | 3 493 236 | X | 4 369 136 | 1 387 489 | X | 811 | 3 000 | 31.12.2014 |
| 5. | Новотроицк, ул. Советская, д.142 (п. 1,2,3,4,5,6) | 1978 | X | кирпичные | 9 | 6 | 12 961,13 | 11 929,20 | 9 417,33 | 414 | 9 249 861 | 3 493 236 | X | 4 369 136 | 1 387 489 | X | 775 | 3 000 | 31.12.2014 |
| 6. | Новотроицк, ул. Советская, д. 136 (п. 1,2,3,4,5,6) | 1976 | X | кирпичные | 9 | 6 | 12 525,70 | 11 695,40 | 9 324,00 | 396 | 9 249 861 | 3 493 236 | X | 4 369 136 | 1 387 489 | X | 791 | 3 000 | 31.12.2014 |
| 7. | Новотроицк, ул. Советская, д. 70 (п.1) | 1960 | X | кирпичные | 9 | 1 | 2 278,50 | 2 236,20 | 2 097,10 | 70 | 1 541 644 | 582 191 | X | 728 197 | 231 256 | X | 689 | 3 000 | 31.12.2014 |
| 8. | Новотроицк, пр. Комсомольский, д. 20 (п.1) | 1987 | X | кр. панельные | 9 | 1 | 3 480,80 | 3 220,70 | 3 208,30 | 162 | 1 541 644 | 582 191 | X | 728 197 | 231 256 | X | 479 | 3 000 | 31.12.2014 |
| 9. | Новотроицк, пр. Металлургов, д. 15 (п.1) | 1988 | X | кирпичные | 9 | 1 | 3 337,80 | 3 219,40 | 3 219,00 | 131 | 1 541 644 | 582 191 | X | 728 197 | 231 256 | X | 479 | 3 000 | 31.12.2014 |
| 10. | Новотроицк, пр. Металлургов, д. 13 (п. 1) | 1983 | X | карпичные | 9 | 1 | 3 355,20 | 3 101,10 | 3 091,90 | 133 | 1 541 644 | 582 191 | X | 728 197 | 231 256 | X | 497 | 3 000 | 31.12.2014 |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 2015 году: |  | X | X | X | X | X | 76 418,51 | 68 900,30 | 57 104,10 | 2 763 | 56 961 658 | 21 511 717 | X | 26 905 622 | 8 544 319 | X | 833 | 4 000 | X |
| 1. | Новотроицк, ул. М.Корецкой, д. 8 (п. 1,2,3,4,5,6) | 1989 | Х | кр. панельные | 9 | 6 | 11 364,50 | 11 137,00 | 10 741,30 | 513 | 10 174 847 | 3 842 562 | X | 4 806 048 | 1 526 237 | X | 914 | 4 000 | 31.12.2015 |
| 2. | Новотроицк, пр. Комсомольский, д.48 (п. 1,2,3,4,5,6,7) | 1989 | Х | кр. панельные | 9 | 7 | 14 614,41 | 12 813,30 | 7 246,60 | 586 | 11 870 655 | 4 482 993 | X | 5 607 054 | 1 780 608 | X | 926 | 4 000 | 31.12.2015 |
| 3. | Новотроицк, ул. Советская, д.111 (п.1,2,3,4,5,6) | 1989 | Х | кр. панельные | 9 | 6 | 12 723,70 | 11 200 | 11 190,90 | 487 | 10 174 847 | 3 842 562 | X | 4 806 048 | 1 526 237 | X | 908 | 4 000 | 31.12.2015 |
| 4. | Новотроицк, М.Корецкой, д. 10 (п.1,2,3,4) | 1988 | Х | кр. панельные | 9 | 4 | 8 395,10 | 7 483,70 | 7 209,00 | 311 | 6 783 231 | 2 561 701 | X | 3 204 035 | 1 017 495 | X | 906 | 4 000 | 31.12.2015 |
| 5. | Новотроицк, ул. Советская, д. 82 (п. 1,2,3,4,5) | 1988 | Х | кирпичные | 9 | 5 | 17 134,10 | 15 636,60 | 11 399,50 | 465 | 8 479 039 | 3 202 132 | X | 4 005 041 | 1 271 866 | X | 542 | 4 000 | 31.12.2015 |
| 6. | Новотроицк, ул. Винокурова, д. 12 А (п. 1,2,3,4,5) | 1990 | Х | кр. панельные | 9 | 5 | 10 684,30 | 9 231,70 | 8 902,20 | 387 | 8 479 039 | 3 202 132 | X | 4 005 041 | 1 271 866 | X | 918 | 4 000 | 31.12.2015 |
| 7. | Новотроицк, ул. Льва Толстого, д. 1 | 1947 | Х | карпичные | 2 | 2 | 1 502,40 | 1 398 | 414,6 | 14 | 1 000 000 | 377 635 | X | 472 355 | 150 010 | X | 715 | 4 000 | 31.12.2015 |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 2016 году: |  | X | X | X | X | X | 48 213,94 | 40 989,90 | 40 001,43 | 1 769 | 35 611 961 | X | X | 17 805 981 | 17 805 980 | X | 844 | 4 000 | X |
| 1 | Новотроицк, ул. Винокурова, д. 10А (п. 1,2,3,4) | 1990 | Х | кр. панельные | 9 | 4 | 7 985,60 | 7 396,30 | 7 238,80 | 342 | 6 783 231 | X | X | 3 391 616 | 3 391 615 | X | 917 | 4 000 | 31.12.2016 |
| 2 | Новотроицк, ул. М.Корецкой, д. 6 (п. 1,2,3) | 1991 | Х | кр. панельные | 9 | 3 | 6 267,30 | 5 489,80 | 5 198,10 | 249 | 5 087 423 | X | X | 2 543 712 | 2 543 712 | X | 926 | 4 000 | 31.12.2016 |
| 3 | Новотроицк, ул. М.Корецкой, д. 2 (п. 1,2) | 1991 | Х | кр. панельные | 9 | 2 | 5 364,10 | 3 583,30 | 3 581,20 | 144 | 3 391 615 | X | X | 1 695 808 | 1 695 808 | X | 946 | 4 000 | 31.12.2016 |
| 4 | Новотроицк, ул. Винокурова, д. 8 А (п. 1,2) | 1990 | Х | кр. панельные | 9 | 2 | 4 951,30 | 3 618,30 | 3 618,30 | 146 | 3 391 615 | X | X | 1 695 808 | 1 695 808 | X | 937 | 4 000 | 31.12.2016 |
| 5 | Новотроицк, ул. Уральская, д. 22 (п. 1,2,3,4) | 1991 | Х | кр. панельные | 9 | 4 | 8 348,84 | 7 322,90 | 6 978,73 | 306 | 6 783 231 | X | X | 3 391 615 | 3 391 615 | X | 926 | 4 000 | 31.12.2016 |
| 6 | Новотроицк, ул. Советская, д. 140 А (п. 1,2) | 1990 | Х | кр. панельные | 9 | 2 | 4 247,90 | 3 553,50 | 3 427,60 | 159 | 3 391 615 | X | X | 1 695 807 | 1 695 807 | X | 954 | 4 000 | 31.12.2016 |
| 7 | Новотроицк, пр. Комсомольский, д. 44 (п.1) | 1990 | Х | кирпичный | 9 | 1 | 3 398,50 | 3 173,90 | 3 146,60 | 140 | 1 695 808 | X | X | 847 904 | 847 904 | X | 534 | 4 000 | 31.12.2016 |
| 8 | Новотроицк, ул. Уральская, д. 14 (п. 1) | 1989 | Х | кирпичные | 9 | 1 | 3 464,30 | 3 204,30 | 3 203,80 | 136 | 1 695 808 | X | X | 847 904 | 847 904 | X | 529 | 4 000 | 31.12.2016 |
| 9 | Новотроицк, ул. Советская, д.160 (п. 1,2) | 1995 | Х | кр. панельные | 9 | 2 | 4 186,10 | 3 647,60 | 3 608,30 | 147 | 3 391 615 | X | X | 1 695 807 | 1 695 807 | X | 929 | 4 000 | 31.12.2016 |

Начальник отдела коммунального

хозяйства, транспорта и связи								О.В. Брызгалов

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального образования

город Новотроицк

от_______________№________________

Краткосрочный план реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области в 2014-2043 годах" на 2014-2016 годы

на территории муниципального образования город Новотроицк, по видам ремонта

(наименование муниципального образования)

| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого по МО г. Новотроицк: |  | 148 072 807 | 0 | 90 | 147 072 807 | 1100,2 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 2014 году: |  | 55 499 188 | 0 | 36 | 55 499 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Новотроицк, ул. Зеленая, д.5 (п. 1,2,3) | 4 624 943 | 0 | 3 | 4 624 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Новотроицк, ул. Уральская, д.2 (п.1,2,3,4,5,6,7) | 10 791 499 | 0 | 7 | 10 791 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Новотроицк, ул. Советская, д. 103 (п. 1,2,3,4) | 6 166 587 | 0 | 4 | 6 166 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Новотроицк. ул. Советская, д.121 (п. 1,2,3,4,5,6) | 9 249 861 | 0 | 6 | 9 249 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Новотроицк, ул. Советская, д.142 (п. 1,2,3,4,5,6) | 9 249 861 | 0 | 6 | 9 249 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Новотроицк, ул. Советская, д. 136 (п. 1,2,3,4,5,6) | 9 249 861 | 0 | 6 | 9 249 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Новотроицк, ул. Советская. д. 70 (п.1) | 1 541 644 | 0 | 1 | 1 541 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Новотроицк, пр. Комсомольский, д. 20 ( п.1) | 1 541 644 | 0 | 1 | 1 541 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Новотроицк, пр. Металлургов, д. 15 (п.1) | 1 541 644 | 0 | 1 | 1 541 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Новотроицк, пр. Металлургов, д. 13 (п.1) | 1 541 644 | 0 | 1 | 1 541 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 2015 году: |  | 56 961 658 | 0 | 33 | 55 961 658 | 1100,2 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Новотроицк, ул. М.Корецкой, д. 8 (п. 1,2,3,4,5,6) | 10 174 847 | 0 | 6 | 10 174 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Новотроицк, пр. Комсомольский, д.48 (п. 1,2,3,4,5,6,7) | 11 870 655 | 0 | 7 | 11 870 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Новотроицк, ул. Советская, д.111 (п.1,2,3,4,5,6) | 10 174 847 | 0 | 6 | 10 174 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Новотроицк, ул. М. Корецкой д.10 (п.1,2,3,4) | 6 783 231 | 0 | 4 | 6 783 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Новотроицк, ул. Советская, д. 82 (п. 1,2,3,4,5) | 8 479 039 | 0 | 5 | 8 479 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Новотроицк, ул. Винокурова, д. 12 А (п. 1,2,3,4,5) | 8 479 039 | 0 | 5 | 8 479 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Новотроицк, ул. Льва Толстого, д. 1 (п.1,2,3) | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1100,2 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 2016 году: |  | 35 611 961 | 0 | 21 | 35 611 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Новотроицк, ул. Винокурова, д. 10А (п. 1,2,3,4) | 6 783 231 | 0 | 4 | 6 783 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Новотроицк, ул. М.Корецкой, д. 6 (п. 1,2,3) | 5 087 423 | 0 | 3 | 5 087 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Новотроицк, ул. М.Корецкой, д. 2 (п. 1,2) | 3 391 615 | 0 | 2 | 3 391 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Новотроицк, ул. Винокурова, д. 8 А (п. 1,2) | 3 391 615 | 0 | 2 | 3 391 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Новотроицк, ул. Уральская, д. 22 (п. 1,2,3,4) | 6 783 231 | 0 | 4 | 6 783 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Новотроицк, ул. Советская, д. 140 А (п. 1,2) | 3 391 615 | 0 | 2 | 3 391 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Новотроицк, пр. Комсомольский, д. 44 (п.1) | 1 695 808 | 0 | 1 | 1 695 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Новотроицк, ул. Уральская, д. 14 (п. 1) | 1 695 808 | 0 | 1 | 1 695 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Новотроицк, ул. Советская, д.160 (п. 1,2) | 3 391 615 | 0 | 2 | 3 391 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Начальник отдела коммунального

хозяйства, транспорта и связи								О.В. Брызгалов

Приложение 3

к постановлению администрации

муниципального образования

город Новотроицк

от_______________№________________

Краткосрочный план реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области в 2014-2043 годах" на 2014-2016 годы

на территории муниципального образования город Новотроицк, планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

(наименование муниципального образования)

| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого по МО г. Новотроицк: |  | 205 485,28 | 7 291 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 148 072 807 | 148 072 807 |
| 1 | 2014 год | 80 852,83 | 2 759 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55 499 188 | 55 499 188 |
| 2 | 2015 год | 76 418,51 | 2 763 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56 961 658 | 56 961 658 |
| 3 | 2016 год | 48 213,94 | 1 769 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35 611 961 | 35 611 961 |

Начальник отдела коммунального

хозяйства, транспорта и связи								О.В. Брызгалов