ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## администрации муниципального образования

## город Новотроицк

08.07.2015	№ 1260-п

##### О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Новотроицк от 09.09.2014 № 1545-п

В соответствии со статьями 28, 38 Устава муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Новотроицк от 09.09.2014 № 1545-п «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Новотроицк» на 2015-2020 годы» в редакции постановления администрации муниципального образования город Новотроицк от 20.03.2015 № 409-п (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:

1.1.1. В «Паспорте Программы» раздел «Объём финансирования за счёт средств бюджета муниципального образования с разбивкой по годам и подпрограммам»:

1.1.1.1. Абзац 1 изложить в следующей редакции:

«Общий    объём    финансирования    программы    составляет   403 129,99760 тыс. руб.

Общий объём финансирования за счёт средств областного бюджета составляет 4 000,00000 тыс. руб. в том числе:

2015г. – 4 000,00000 тыс. руб.

Общий объём финансирования за счёт средств местного бюджета составляет 399 129,99760 тыс. руб. в том числе:

2015г. – 12 109,99760 тыс. руб.;

2016 г. – 11 000,00000 тыс. руб.;

2017 г. – 11 000,00000 тыс. руб.;

2018 г .- 173 240,00000 тыс. руб.;

2019 г. – 107 650,00000 тыс. руб.;

2020 г. – 84 130,00000 тыс. руб.».

1.1.1.2. Абзац 4 изложить в следующей редакции:

Подпрограмма № 3

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области» на 2015-2020 годы.

«Общий   объём   финансирования   подпрограммы   составляет 206 794,99760 тыс. руб.

Общий объём финансирования за счёт средств областного бюджета составляет 4 000,00000 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 4 000,00000 тыс. руб.

Общий объём финансирования за счёт средств местного составляет 202 794,99760 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 4 399,99760 тыс. руб.;

2016 год – 10 450,00000 тыс. руб.;

2017 год – 8 800,00000 тыс. руб.;

2018 год – 96 495,00000 тыс. руб.;

2019 год – 44 650,00000 тыс. руб.;

2020 год – 38 000,00000 тыс. руб.».

1.1.2. В разделе 5 приложения:

1.1.2.1. Абзац 1 изложить в следующей редакции

«Общий    объём    финансирования    программы    составляет   403 129,99760 тыс. руб.

Общий объём финансирования за счёт средств областного бюджета составляет 4 000,00000 тыс. руб. в том числе:

2015г. – 4 000,00000 тыс. руб.

Общий объём финансирования за счёт средств местного бюджета составляет 399 129,99760 тыс. руб. в том числе:

2015г. – 12 109,99760 тыс. руб.;

2016 г. – 11 000,00000 тыс. руб.;

2017 г. – 11 000,00000 тыс. руб.;

2018 г .- 173 240,00000 тыс. руб.;

2019 г. – 107 650,00000 тыс. руб.;

2020 г. – 84 130,00000 тыс. руб.».

1.1.2.2. Абзац 4 изложить в следующей редакции

«Подпрограмма № 3

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области» на 2015-2020 годы

«Общий   объём   финансирования   подпрограммы   составляет 206 794,99760 тыс. руб.

Общий объём финансирования за счёт средств областного бюджета составляет 4 000,00000 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 4 000,00000 тыс. руб.

Общий объём финансирования за счёт средств местного составляет 202 794,99760 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 4 399,99760 тыс. руб.;

2016 год – 10 450,00000 тыс. руб.;

2017 год – 8 800,00000 тыс. руб.;

2018 год – 96 495,00000 тыс. руб.;

2019 год – 44 650,00000 тыс. руб.;

2020 год – 38 000,00000 тыс. руб.».

1.2. В приложении № 3 к муниципальной программе «Комплексное  развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Новотроицк  Оренбургской области» на 2015-2020 годы:

1.2.1. В «Паспорте Программы» раздел «Объемы финансирования за счет средств бюджета муниципального образования с разбивкой по годам» изложить в следующей редакции:

«Общий   объём   финансирования   подпрограммы   составляет 206 794,99760 тыс. руб.

Общий объём финансирования за счёт средств областного бюджета составляет 4 000,00000 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 4 000,00000 тыс. руб.

Общий объём финансирования за счёт средств местного составляет 202 794,99760 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 4 399,99760 тыс. руб.;

2016 год – 10 450,00000 тыс. руб.;

2017 год – 8 800,00000 тыс. руб.;

2018 год – 96 495,00000 тыс. руб.;

2019 год – 44 650,00000 тыс. руб.;

2020 год – 38 000,00000 тыс. руб.».

1.2.2. Абзац 1 раздела 5 изложить в следующей редакции:

«Общий   объём   финансирования   подпрограммы   составляет 206 794,99760 тыс. руб.

Общий объём финансирования за счёт средств областного бюджета составляет 4 000,00000 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 4 000,00000 тыс. руб.

Общий объём финансирования за счёт средств местного составляет 202 794,99760 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 4 399,99760 тыс. руб.;

2016 год – 10 450,00000 тыс. руб.;

2017 год – 8 800,00000 тыс. руб.;

2018 год – 96 495,00000 тыс. руб.;

2019 год – 44 650,00000 тыс. руб.;

2020 год – 38 000,00000 тыс. руб.».

1.3. Приложение № 2 к подпрограмме № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 к подпрограмме № 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.5. В приложении № 2 Подпрограммы № 1 строку № 2.1 столбца «Мероприятия программы» изложить в следующей редакции: «Ремонт водопровода Новокиевского цеха по переработке металлургических шлаков ОАО «НОСТА» (ОХМК) протяженностью 26522,5 (двадцать шесть тысяч пятьсот двадцать две целых пять десятых) м. литер С1. Описание местоположения: Оренбургская область, г. Новотроицк, поселок Новорудный, 0,3 км., юг, № 1».

1.6. В приложении № 2 Подпрограммы № 1 строку № 3.2 столбца «Мероприятия программы» изложить в следующей редакции: «Государственная экспертиза проектно-сметной документации объектов коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов».

2. Отделу по  связям с общественностью администрации муниципального образования город Новотроицк (Рогожина Н.Ф.) обеспечить опубликование настоящего постановления в городской газете «Гвардеец труда» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город Новотроицк www.novotroitsk.org.ru в сети Интернет.

3.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования город Новотроицк Немашкалова В.А.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в городской газете «Гвардеец труда».

Глава муниципального

образования город Новотроицк						Г.Д. Чижова

Верно. Главный специалист отдела

организационно-контрольной работы

и делопроизводства							      Н.В.Суфиярова

Разослано: УАКС, ОКХТиС, ФУ, ОБУиО, ОСО, ОПРиЭМ, юридический отдел, дело.

Рудометов О.Б. 62 09 38

Л.К. 24.04.2015 г. 11 экз.

- Приложение № 1

- к постановлению администрации

- муниципального образования

- город Новотроицк

- от 08.07.2015_№_1260-п__

- Приложение  №  2

- к Подпрограмме №2

Перечень

основных мероприятий Подпрограммы № 2 муниципальной программы “Комплексное  развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Новотроицк  Оренбургской области” на 2015-2020 годы

| № п/п | Мероприятия программы | Срок |  | Исполнитель | Код бюджетной классификации (КЦСР) | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации | Конец реализации |  |  | Всего |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГБ | ИС | ГБ | ИС | ГБ | ИС | ГБ | ИС | ГБ | ИС | ГБ | ИС | ГБ | ИС |
| 1 | Реконструкция комплекса хозяйствнно-питьевого водоснабжения г. Новотроицк в т.ч. ПИР | Январь 2018г. | Декабрь 2020г. | УАКС | 1124124 | 98 000,000 | 1 165 293,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 30 000,000 | 394 893,000 | 35 000,000 | 405 000,000 | 33 000,000 | 365 400,000 |
| 2 | Реконструкция очистных сооружений г. Новотроицк в т. ч. ПИР | Январь 2018г. | Октябрь 2020г. | УАКС | 1124125 | 27 600,000 | 248 400,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 10 000,000 | 90 000,000 | 10 000,000 | 90 000,000 | 7 600,000 | 68 400,000 |
| 3 | Строительство зон санитарной охраны (ЗСО Правый берег) водозабора г. Новотроицк. (Ограждение 1 пояса) | Май 2015г. | Октябрь 2018г. | УКАС | 1124141 | 11 000,000 |  | 1 050,000 |  | 0,000 |  | 1 500,000 |  | 8 450,000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Благоустройство первых поясов скважин питьевого водозабора насосной станции первого подъёма № 13 (Аккермановское месторождение подземных вод) | Июнь 2018г. | Август 2018г. | УАКС | 1129127 | 3 300,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 3 300,000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Благоустройство первых поясов скважин питьевого водозабора с. Хабарное | Май 2018г. | Июнь 2018г. | УАКС | 1129128 | 5 200,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 5 200,000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция водоснабжения с.п. Аккермановка в т.ч. ПИР | Январь 2018г. | Октябрь 2019г. | УКАС | 1124129 | 20 000,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 10 000,000 |  | 10 000,000 |  |  |  |
| 7 | Разработка проектов зон санитарной охраны скважин питьевого водозабора с.п. Новорудный в т.ч. топографическая съёмка М 1:500 | Март 2018г. | Июнь 2018г. | УАКС | 1129130 | 350,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 350,000 |  |  |  |  |  |
| 8 | Разработка проекта благоустройства скважин питьевого водозабора с.п. Новорудный | Март 2018г. | Июнь 2018г. | УАКС | 1129131 | 220,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 220,000 |  |  |  |  |  |
| 9 | Государственная экспертиза проектно-сметной документации на реконструкцию объектов питьевых водозаборов | Февраль 2015г | Декабрь 2020г. | УАКС | 1124132 | 1 200,000 |  | 100,000 |  | 100,000 |  | 100,000 |  | 300,000 |  | 300,000 |  | 300,000 |  |
| 10 | Государственная экспертиза проектно-сметной документации на благоустройство объектов питьевых водозаборов | Февраль 2015г | Декабрь 2020г. | УАКС | 1129132 | 800,000 |  | 100,000 |  | 0,000 |  | 100,000 |  | 200,000 |  | 200,000 |  | 200,000 |  |
| Всего |  |  |  |  | 1120000 | 167 670,000 | 1 413 693,000 | 1 250,000 |  | 100,000 |  | 1 700,000 |  | 68 020,000 | 484 893,000 | 55 500,000 | 495 000,000 | 41 100,000 | 433 800,000 |

Начальник управления архитектуры

и капитального строительства

администрации муниципального

образования город Новотроицк													О.Б.Рудометов

- Приложение № 2

- к постановлению администрации

- муниципального образования

- город Новотроицк

от _08.07.2015__№_1260-п__

Приложение № 2

к Подпрограмме №3

Перечень

основных мероприятий Подпрограммы № 3 муниципальной программы «Комплексное  развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Новотроицк  Оренбургской области»     на 2015-2020 годы

| № п/п | Мероприятия программы | Срок |  | Исполнитель | Код бюджетной классификации (КЦСР) | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации | Конец реализации |  |  | Всего |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
|  |  |  |  |  |  | ГБ | ИС | ГБ | ИС | ГБ | ИС | ГБ | ИС | ГБ | ИС | ГБ | ИС | ГБ | ИС |
| 1 | Перечень мероприятий систем теплоснабжения |  |  | УАКС |  | 83 890,9976 |  | 6 999,99760 |  | 7 100,00000 |  | 7 500,00000 |  | 52 291,00000 |  | 5 000,00000 |  | 5 000,00000 |  |
| 1.1 | Реконструкция системы теплоснабжения в п. Новорудный с заменой модульной газовой котельной, в т. ч. ПИР | Январь 2018 г. | Сентябрь 2018 г. | УАКС | 1134133 | 2 000,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  | 2 000,00000 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт тепловых межквартальных сетей | Май 2016 г. | Август 2020 г. | УАКС | 1139134 | 17 035,18300 |  |  |  | 2 035,18300 |  |  |  | 5 000,00000 |  | 5 000,00000 |  | 5 000,00000 |  |
| 1.3 | Капитальный ремонт главной теплотрассы по ул. Советская – ул. Винокурова 2, Ду 630 мм – 630 м. | Май 2017 г. | Август 2018 г. | УАКС | 1139134 | 11 500,00000 |  | 0,00000 |  |  |  | 7 500,00000 |  | 4 000,00000 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Капитальный ремонт главной теплотрассы по ул. Марии Корецкой 8-20 (Ду 630 мм. прот. 1020 м.) | Май 2018 г. | Август 2018г. | УАКС | 1139134 | 21 291,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  | 21 291,00000 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Капитальный ремонт главной теплотрассы по пр. Металлургов от стоянки до “Абсолюта” (Ду 630 мм. прот. 290 м.) | Май 2015 г. | Август 2015 г. | УАКС | 1139134 | 2 263,45760 |  | 2 263,45760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1138045 | 4 000,0000 |  | 4 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Капитальный ремонт фронтового, промежуточного и заднего экранов котла КВГМ-100 на ПОК-2 | Май 2015 г. | Август 2015 г. | УАКС | 1139134 | 5 801,3570 |  | 736,5400 |  | 5 064,81700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Реконструкция магистральной теплотрассы по ул. Винокурова (Ду 530 мм., прот. 1500 м.) в т.ч. ПИР | Май 2018 г. | Август 2018г. | УАКС | 1134133 | 20 000,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 20 000,00000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Перечень мероприятий систем водоснабжения |  |  | УАКС |  | 106 140,00000 |  | 890,00000 |  | 2 740,00000 |  | 890,00000 |  | 37 840,00000 |  | 31 890,00000 |  | 31 890,00000 |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт оборудования (автоматизация) скважин питьевых водозаборов (5 шт.) | Июль 2018 г. | Сентябрь 2020 г. | УАКС | 1139135 | 3 550,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  | 1 550,00000 |  | 1 000,00000 |  | 1 000,00000 |  |
| 2.2 | Реконструкция Северо-Западного водовода от ул. Радищева до ул. Степная (Ду 500 мм. прот. 650 м.) | Июль 2016 г. | Август 2018 г. | УАКС | 1134136 | 7 250,00000 |  |  |  | 1 850,00000 |  |  |  | 5 400,00000 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Капитальный ремонт магистральных водоводов | Апрель 2018 г. | Октябрь 2020 г. | УАКС | 1139135 | 90 000,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 30 000,00000 |  | 30 000,00000 |  | 30 000,00000 |  |
| 2.4 | Разработка схемы водоснабжения муниципального образования город Новотроицк (инвестиции) | Январь 2015 г. | Декабрь 2020г. | ОКХТиС | 1134078 | 5 340,00000 |  | 890,00000 |  | 890,00000 |  | 890,00000 |  | 890,00000 |  | 890,00000 |  | 890,00000 |  |
| 3 | Перечень мероприятий систем водоотведения |  |  | УАКС |  | 835,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 835,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| 3.1 | Капитальный ремонт фекальной насосной № 2 | Май 2018 г. | Август 2018 г. | УАКС | 1139137 | 835,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  | 835,00000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Перечень мероприятий электротехнического хозяйства |  |  | УАКС |  | 11 729,00000 |  | 110,00000 |  | 110,00000 |  | 110,00000 |  | 4 529,00000 |  | 6 760,00000 |  | 110,00000 |  |
| 4.1 | Капитальный ремонт воздушной линии пос. Северный по ул. Чкалова, Кутузова,Ломоносова, Победы, Островского, Гоголя (монтаж КТНП с трансформатором тока ТМ-630 кВа 6/0,4 кВ, Опора ж/б – 40 шт., провод СИП 3130 м.) | Август 2018 г. | Сентябрь 2018 г. | УАКС |  | 1 712,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  | 1 712,00000 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Капитальный ремонт силовой воздушной линии (замена головного провода на СИП) пос. Северный от КТНП-5 по ул. Некрасова, Нахимова, Луговая, Степная (монтаж КТНП с силовым трансформатором ТМ-630 кВа 6/0,4 опора ж/б 189 шт. провод СИП-21 230 м) | Июль 2019 г. | Сентябрь 2019 г. | УАКС |  | 6 650,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  |  | 6 650,00000 |  |  |  |
| 4.3 | Монтаж реклаузера на воздушной линии 6 кВ фидер № 11 ПС 1 “Водоподъём” (реклаузер вакуумный – 3 шт., опора центрифугированная – 1 шт.) | Июль 2018 г. | Июль 2018 г. | УАКС |  | 2 707,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  | 2 707,00000 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Перенос схемы электроснабжения муниципального образования город Новотроицк в электронный формат (инвестиции) | Январь 2015 г. | Декабрь 2020г. | ОКХТиС | 1134079 | 660,00000 |  | 110,00000 |  | 110,00000 |  | 110,00000 |  | 110,00000 |  | 110,00000 |  | 110,00000 |  |
| 5 | Государственная экспертиза проектно-сметной документации |  |  | УАКС |  | 4 200,00000 |  | 400,00000 |  | 500,00000 |  | 300,00000 |  | 1 000,00000 |  | 1 000,00000 |  | 1 000,00000 |  |
| 5.1 | Государственная экспертиза проектно-сметной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | Февраль 2015 г | Декабрь 2020 г. | УАКС | 1134139 | 1 150,00000 |  | 200,00000 |  | 200,00000 |  | 150,00000 |  | 200,00000 |  | 200,00000 |  | 200,00000 |  |
| 5.2 | Государственная экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Февраль 2015 г | Декабрь 2020 г. | УАКС | 1139140 | 3 050,00000 |  | 200,00000 |  | 300,00000 |  | 150,00000 |  | 800,00000 |  | 800,00000 |  | 800,00000 |  |
| Всего |  |  |  |  | 1130000 | 206 794,99760 |  | 8 399,99760 |  | 10 450,00000 |  | 8 800,00000 |  | 96 495,00000 |  | 44 650,00000 |  | 38 000,00000 |  |

Начальник управления архитектуры

и капитального строительства

администрации муниципального

образования город Новотроицк												О.Б.Рудометов