ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД НОВОТРОИЦК ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.03.2016                            г. Новотроицк                 №      511-п

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования город Новотроицк

от 31.03.2011 № 498-п

В соответствии с  постановлением администрации муниципального образования город Новотроицк от 18.08.2014 № 1398-п  «Об утверждении      Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город  Новотроицк»,  руководствуясь статьями 28, 38 Устава муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области:

1.  Внести постановление администрации муниципального образования город Новотроицк от 31.03.2011 № 498-п «Об утверждении  муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Новотроицк на 2011-2020 годы» (далее -         постановление)  следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению «Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Новотроицк на 2011-2020 годы»  (далее – программа)   изложить в  редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Отделу по связям с общественностью администрации муниципального образования город Новотроицк (Вискова Г.Ю.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в городской газете «Гвардеец труда»  и размещение на официальном сайте администрации муниципального   образования город Новотроицк в сети Интернет www.novotroitsk.org.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  первого заместителя главы муниципального образования город Новотроицк      Липатова А.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в городской газете «Гвардеец труда».

Глава муниципального образования

город Новотроицк                                                                             Ю.Г. Араскин

Приложение к постановлению

администрации муниципального  образования город Новотроицк

от    30.03.2016   № 511-п

Приложение к постановлению администрации муниципального образования город Новотроицк

от 31. 03. 2011 № 498-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

- "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМОБРАЗОВАНИИ ГОРОД НОВОТРОИЦК НА 2011 – 2020 ГОДЫ"

- Паспорт
муниципальной программы муниципального образования город Новотроицк "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Новотроицк на 2011-2020 годы"
(далее - Программа)

| Ответственный исполнитель Программы | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования город Новотроицк |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют |
| Участники Программы | Отсутствуют |
| Подпрограммы Программы | Отсутствуют |
| Цели Программы | Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании город Новотроицк и снижения энергоемкости потребления энергетических ресурсов |
| Задачи Программы | Внедрение инновационных энергосберегающих технических средств и технологий, снижение удельного потребления топливно-энергетических ресурсов, расширение использования возобновляемых источников энергии, обеспечение энергетической безопасности, надежности и устойчивости энергообеспечения потребителей муниципального образования город Новотроицк, создание условий для внедрения энергосбережения. |
| Основные целевые индикаторы и показатели Программы | Экономия электроэнергии в натуральном выражении, экономия электроэнергии в стоимостном выражении |
| Сроки реализации Программы | 2011 – 2020 годы |
| Объемы финансирования за счет средств бюджета муниципального образования (тыс. руб.) с разбивкой по годам и подпрограммам | Общий объем финансирования программы 7023,0 тыс. рублей. По годам: 2011 год – 0 рублей; 2012 год – 3460,0 тыс. руб.; 2013 год – 1000,0 тыс. руб.; 2014 год – 463,0 тыс. руб.; 2015 год – 0,0 тыс. руб.; 2016 год – 100,0 тыс. руб.; 2017 год – 500,0 тыс. руб.; 2018 год – 500,0 тыс. руб.; 2019 год – 500,0 тыс. руб.; 2020 год – 500,0 тыс. руб. |
| Объемы финансирования за счет иных средств (тыс. руб.) с разбивкой по годам и подпрограммам | Отсутствуют |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Программа направлена на создание в муниципальном образовании город Новотроицк организационно-финансовых механизмов взаимодействия, концентрацию ресурсов субъектов экономики и построение функциональной системы управления в сфере энергосбережения. Программный метод позволяет последовательно решать вопросы повышения уровня энергоэффективности во всех сферах экономической деятельности.

Исполнение Программы носит среднесрочный характер, что обусловлено необходимостью изменения системы отношений на рынках энергоносителей, модернизации значительной части производственной, инженерной, социальной инфраструктуры и их развития на новой технологической базе.

В Программе определяются технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

Настоящая Программа является одним из инструментов, способствующих формированию базы для повышения энергоэффективности и инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новотроицк.

Раздел 2. Основные цели, задачи  муниципальной программы

Основная цель Программы – обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании город Новотроицк и снижения энергоемкости потребления энергетических ресурсов.

В  ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

внедрение инновационных энергосберегающих технических средств  и технологий,

снижение удельного потребления топливно-энергетических ресурсов, расширение использования возобновляемых источников энергии,

обеспечение энергетической безопасности, надежности и устойчивости энергообеспечения потребителей  муниципального образования город Новотроицк, создание условий  для внедрения энергосбережения.

Важнейшим целевым индикатором Программы является ежегодное снижение потребления энергетических ресурсов на объектах муниципального образования город Новотроицк.

Раздел 3. Сроки реализации муниципальной программы

Программа реализуется с 2011 по 2020 год в один этап.

Раздел 4. Объем финансирования муниципальной программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Новотроицк.

Объемы финансирования за счет средств бюджета муниципального образования с разбивкой по годам

Всего: 7 023,0 тыс. рублей, в т.ч.:

По годам:

2011 год – 0 рублей;

2012 год – 3460,0 тыс. руб.;

2013 год – 1000,0 тыс. руб.;

2014 год – 463,0 тыс. руб.;

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год – 100,0 тыс. руб.;

2017 год – 500,0 тыс. руб.;

2018 год – 500,0 тыс. руб.;

2019 год – 500,0 тыс. руб.;

2020 год  – 500,0 тыс. руб.

Объёмы финансирования по основным мероприятиям приведены в приложение № 3 к настоящей Программе.

Раздел 5. Перечень целевых индикаторов муниципальной программы

Целевые индикаторы и показатели, достижение которых обеспечивается в результате реализации Программы, приведены в приложении № 1  к настоящей Программе.

Раздел 6.  Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием ожидаемого результата представлен в Приложении № 2 к настоящей Программе.

Раздел 7. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной Программы проводится в соответствии с разделом V «Реализация муниципальных программ и оценка их эффективности» Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Новотроицк, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования город Новотроицк от 18.08.2014 №1398-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Новотроицк».

Приложение №1

к Программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Новотроицк на 2011-2020 годы»

- Перечень
целевых индикаторов муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Новотроицк

на 2011-2020 годы»

| № п/п | Целевой индикатор | Единица измерения | Исходные показатели базового года* | Целевые значения индикатора |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Основное мероприятие № 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Экономия электроэнергии в натуральном выражении | тыс. кВт. ч | 0 | 0 | -50,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| 2. | Экономия электроэнергии в стоимостном выражении | тыс. руб. | 0 | 0 | -250,0 | -525,0 | -551,1 | -558,0 | -593,0 |

- *  Значение базового целевого индикатора за 2015 год

Начальник ОКХТиС                                                                                                                                          О.В. Брызгалов

|  |  |  |  |  | Приложение № 2 к муниципальной программе "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципального образования город Новотроицк на 2011-2020 годы" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |  |  |
| основных мероприятий муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципального образования город Новотроицк на 2011-2020 годы" |  |  |  |  |  |
| N п/п |  | Номер наименование основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат |
| 1. |  | Основное мероприятие 1 Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности |  | ОКХТиС | Экономия энергорессурсов. Приведение объектов, потребляющих энергорессурсов в соответствие с требованиями ФЗ-261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» |
| 1.1 |  | Мероприятие № 1.1 Проведение энергетических обследований с составлением энергопаспортов. Корректировкой энергопаспортов. |  | ОКХТиС | Наличие энергпаспорта в соответствии с требованиями ФЗ-261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» |
| 1.2 |  | Мероприятие № 1.2 Замена ламп накаливания и люминесцентных на энергосбергающие светодиодные |  | ОКХТиС | Экономия электроэнергии кВт |
| 1.3 |  | Мероприятие № 1.3 Ремонт наружного освещения с заменой светильников на энергосберегающие |  | ОКХТиС | Новые энергосберегающие светильники на объектах внутриквартального освещения. Обеспечение освещённости улиц и кварталов в соответствии с требованиями СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (СНиП 23-05-95. Экономия электроэнергии 400,0 тыс. кВт за период 2017-2020 годы. |
| 1.4 |  | Мероприятие № 1.4 Поставка и установка узлов учёта электроэнергии |  | ОКХТиС | Наличие узлов учёта энергорессурсов в соответствие с требованиями ФЗ-261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» |
| 1.5 |  | Мероприятие № 1.5 Установка тепловых пунктов с погодным и суточным регулированием температуры в административно-бытовых зданиях |  | ОКХТиС | Наличие регулируемых тепловых пунктов в зависимости от погодных условий. Экономия тепловой энергии Гкал/час. |
| 1.6 |  | Мероприятие № 1.6 Поставка и монтаж регулируемых тепловых пунктов |  | ОКХТиС | Наличие регулируемых тепловых пунктов в соответствии с требованиями ФЗ-261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». Экономия тепловой энергии Гкал/час |
| 1.7 |  | Мероприятие № 1.7 Замена двигателей насосов на регулируемые приводы |  | ОКХТиС | Наличие частотных регулируемых двигателей на насосном оборудовании питьевого водоснабжения и водоотведения. Экономия электроэнергии кВт. |
| 1.8 |  | Мероприятие № 1.8 Установка контроллеров передачи параметров тепловых пунктов в административно-бытовых зданиях |  | ОКХТиС | Наличие системы контроля параметров теплоснабжения административно-бытовых зданий. Экономия тепловой энергии Гкал/час за счёт своевременного регулирования параметров теплоносителя. |
| 1.9 |  | Мероприятие № 1.9 Проектирование поставка и монтаж системы контроля уличного освещения АСКУЕ |  | ОКХТиС | Наличие системы контроля и управления уличным освещением. Экономия электроэнергии кВт. |
| Начальник отдела коммунального хозяйства, транспорта и связи |  |  |  |  | Брызгалов О.В. |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Новотроицк на 2011-2020 годы»

- Ресурсное обеспечение  муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Новотроицк на 2011-2020 годы»

(тыс. руб.)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации |  |  | Объём бюджетных ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Муници- пальная программа | «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Новотроицк на 2011-2020 годы» | Всего, в том числе |  |  |  | 0,0 | 3460,0 | 1000,0 | 463,0 | 0,0 | 100,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1 | Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности | Администрация мунициипального образования город Новотроицк | 010 | 04.09 | 2300191520 | 0,0 | 3460,0 | 1000,0 | 463,0 | 0,0 | 100,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 3 | Мероприятие № 1.1 | Проведение энергетических обследований с составлением энергопаспортов. Корректировкой энергопаспортов. | Администрация мунициипального образования город Новотроицк |  |  |  | 0,0 | 800,0 | 300,0 | 198,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Мероприятие № 1.2 | Замена ламп накаливания и люминесцентных на энергосбергающие светодиодные | Администрация мунициипального образования город Новотроицк |  |  |  | 0,0 | 100,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Мероприятие № 1.3 | Ремонт наружного освещения с заменой светильников на энергосберегающие | Администрация мунициипального образования город Новотроицк |  |  |  | 0,0 | 100,0 | 300,0 | 265,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 6 | Мероприятие № 1.4 | Поставка и установка узлов учёта электроэнергии | Администрация мунициипального образования город Новотроицк | 010 | 04.09 | 2300191520 | 0,0 | 400,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7 | Мероприятие №1.5 | Установка тепловых пунктов с погодным и суточным регулированием температуры в административно-бытовых зданиях | Администрация мунициипального образования город Новотроицк |  |  |  | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Мероприятие № 1.6 | Поставка и монтаж регулируемых тепловых пунктов | Администрация мунициипального образования город Новотроицк |  |  |  | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Мероприятие № 1..7 | Замена двигателей насосов на регулируемые приводы | Администрация мунициипального образования город Новотроицк |  |  |  | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Мероприятие № 1..8 | Установка контроллеров передачи параметров тепловых пунктов в административно-бытовых зданиях | Администрация мунициипального образования город Новотроицк |  |  |  | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Мероприятие № 1.9 | Проектирование поставка и монтаж системы контроля уличного освещения АСКУЕ | Администрация мунициипального образования город Новотроицк |  |  |  | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Начальник  отдела коммунального хозяйства, транспорта и связи			            О.В. Брызгалов