АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД НОВОТРОИЦК ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.11.2017                                      г. Новотроицк                                   № 1905-п

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Новотроицк от 03.11.2016 № 1887-п

В соответствии со статьей 16 Закона Оренбургской области от 12.09.2013 № 1762/539-V-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области», постановлением Правительства Оренбургской области от 20.06.2014 № 404-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2014-2016 годы», постановлением администрации муниципального образования город Новотроицк от 15.05.2014 № 786-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2014-2016 годы на территории муниципального образования город Новотроицк», с письмом НО «Фонд модернизации жилищно-коммунальных хозяйства от 03.11.2017 № Исх-7182/17, руководствуясь статьями 28, 38 Устава муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Новотроицк от 03.11.2016 № 1887-п «Об утверждении стоимости работ по капитальному ремонту краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2014-2016 годы на территории муниципального образования город Новотроицк» на 2016 год (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по связям с общественностью администрации муниципального образования город Новотроицк (Вискова Г.Ю.) обеспечить

размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования город Новотроицк www.novotroitsk.org.ru в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования город Новотроицк                  Филиппова И.А.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

город Новотроицк			                                                Ю.Г. Араскин

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования  город  Новотроицк

от 13.11.2017  № 1905-п

Стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов

и размер взноса на капитальный ремонт

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Перечень услуг и (или) работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта (руб.) | Размер взноса | Межремонтный срок | Срок проведения работ | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Новотроицк, пер. 8 Марта, д. 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, установка общедомового (коллективного) прибора учета теплоснабжения, в том числе работы по разработке проектно-сметной документации, ее экспертизе, работы по осуществлению строительного контроля | 1 676 835,50 | минимальный взнос, установленный нормативно правовым актом Оренбургской области | до 2046 года | 2016-2017 гг. | денежные средства собственников |
| 2. | г. Новотроицк, пер. 8 Марта, д. 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, установка общедомового (коллективного) прибора учета теплоснабжения, в том числе работы по разработке проектно-сметной документации, ее экспертизе, работы по осуществлению строительного контроля | 4 270 288,29 | минимальный взнос, установленный нормативно правовым актом Оренбургской области | до 2046 года | 2016-2017 гг. | денежные средства собственников |
| 3. | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 10 | Ремонт фасада, в том числе работы по разработке проектно-сметной документации, ее экспертизе, работы по осуществлению строительного контроля | 1 605 325,12 | минимальный взнос, установленный нормативно правовым актом Оренбургской области | до 2066 года | 2016-2017 гг. | денежные средства собственников |
| 4. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 2 | Ремонт фасада, в том числе работы по разработке проектно-сметной документации, ее экспертизе, работы по осуществлению строительного контроля | 3 749 128,37 | минимальный взнос, установленный нормативно правовым актом Оренбургской области | до 2066 года | 2016-2017 гг. | денежные средства собственников |
| 5. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 5 | Ремонт фасада, в том числе работы по разработке проектно-сметной документации, ее экспертизе, работы по осуществлению строительного контроля | 3 446 969,50 | минимальный взнос, установленный нормативно правовым актом Оренбургской области | до 2066 года | 2016-2017 гг. | денежные средства собственников |
| 6. | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, установка общедомового (коллективного) прибора учета теплоснабжения, в том числе работы по разработке проектно-сметной документации, ее экспертизе, работы по осуществлению строительного контроля | 2 257 004,98 | минимальный взнос, установленный нормативно правовым актом Оренбургской области | до 2046 года | 2016-2017 гг. | денежные средства собственников |
| 7. | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 64а | Ремонт крыши, в том числе работы по разработке проектно-сметной документации, ее экспертизе, работы по осуществлению строительного контроля | 4 476 990,52 | минимальный взнос, установленный нормативно правовым актом Оренбургской области |  | 2016-2017 гг. | денежные средства собственников |
| 8. | г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 4а | Ремонт крыши, в том числе работы по разработке проектно-сметной документации, ее экспертизе, работы по осуществлению строительного контроля | 3 196 666,30 | 4,60 |  | 2016-2017 гг. | денежные средства собственников |
| 9. | Новотроицк, ул. Советская, д. 148 | Ремонт крыши, в том числе работы по разработке проектно-сметной документации, ее экспертизе, работы по осуществлению строительного контроля | 4 176 752,83 | минимальный взнос, установленный нормативно правовым актом Оренбургской области |  | 2016-2017 гг. | денежные средства собственников |
| 10. | Новотроицк, пр. Металлургов, д. 17 | Ремонт крыши, в том числе работы по разработке проектно-сметной документации, ее экспертизе, работы по осуществлению строительного контроля | 3 960 876,13 | минимальный взнос, установленный нормативно правовым актом Оренбургской области |  | 2016-2017 гг. | денежные средства собственников |
| 11. | Новотроицк, ул. Уметбаева, д. 5 | Ремонт крыши, в том числе работы по разработке проектно-сметной документации, ее экспертизе, работы по осуществлению строительного контроля | 2 700 055,17 | минимальный взнос, установленный нормативно правовым актом Оренбургской области |  | 2016-2017 гг. | денежные средства собственников |
| 12. | Новотроицк, ул. Комарова, д. 7 | Ремонт и утепление фасада, в том числе работы по разработке проектно-сметной документации, ее экспертизе, работы по осуществлению строительного контроля | 4 036 382,65 | минимальный взнос, установленный нормативно правовым актом Оренбургской области |  | 2016-2017 гг. | денежные средства собственников |
| 13. | Новотроицк, ул. Мира, д. 8 | Ремонт и утепление фасада, в том числе работы по разработке проектно-сметной документации, ее экспертизе, работы по осуществлению строительного контроля | 1 177 166,24 | минимальный взнос, установленный нормативно правовым актом Оренбургской области | до 2066 года | 2016-2017 гг. | денежные средства собственников |