АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД НОВОТРОИЦК ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.04.2018                                         г. Новотроицк                                   № 527-п

О внесении изменении в постановление администрации муниципального образования город Новотроицк от 24.10.2016 № 1832-п «Об утверждении стоимости работ по капитальному ремонту, размера взноса в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2017 год на территории муниципального образования город Новотроицк»

В соответствии со статьей 16 Закона Оренбургской области от 12.09.2013 № 1762/539-V-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области», постановлением Правительства Оренбургской области от 31.08.2016 № 617-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2017-2019 годы», постановлением администрации муниципального образования город Новотроицк от 15.07.2016 № 1209-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2017 год на территории муниципального образования город Новотроицк» и письмо некоммерческой организации «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства оренбургской области» от 12.03.2018                            № Исх-1210/18, руководствуясь статьями 28, 38 Устава муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области:

    - Внести в постановление администрации муниципального образования город Новотроицк от 24.10.2016 № 1832-п «Об утверждении стоимости работ по капитальному ремонту, размера взноса в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2017 год на территории муниципального образования город Новотроицк» (далее — постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования город Новотроицк           (Скобарин Д.В.) уведомить о принятии настоящего постановления некоммерческую организацию «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области» в течение 5 рабочих дней со дня его принятия и собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которого принято настоящее постановление.

3. Отделу по связям с общественностью администрации муниципального образования город Новотроицк (Абдрахимова А.Р.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования город Новотроицк.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий полномочия главы

муниципального образования

город Новотроицк				                                    И.А. Филиппов

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования  город  Новотроицк

от 04.04.2018  № 527-п

Стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов

и размер взноса на капитальный ремонт

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Перечень услуг и (или) работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта (руб.) | Размер взноса с 01.01.2017 | Межремонтный срок, лет | Срок проведения работ | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Клубная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы: водоотведение, в том числе работы по разработке проектно-сметной документации, ее экспертизе, работы по осуществлению строительного контроля | 2 116 462,4 | минимальный взнос, установленный нормативно правовым актом Оренбургской области |  | до 31.12.2018 | денежные средства собственников |
| 2 | г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Советская, д. 116 | Ремонт внутридомовой инженерной системы: теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение. Ремонт крыши в том числе работы по разработке проектно-сметной документации, ее экспертизе, работы по осуществлению строительного контроля | 2 073 555,0 | минимальный взнос, установленный нормативно правовым актом Оренбургской области |  | до 31.12.2018 | денежные средства собственников |
| 3 | г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы: водоотведение, газоснабжение. Ремонт крыши в том числе работы по разработке проектно-сметной документации, ее экспертизе, работы по осуществлению строительного контроля | 1 339 923,2 | минимальный взнос, установленный нормативно правовым актом Оренбургской области |  | до 31.12.2018 | денежные средства собственников |
| 4 | г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, д. 8а | Ремонт внутридомовой инженерной системы: водоотведение, газоснабжение. Ремонт крыши в том числе работы по разработке проектно-сметной документации, ее экспертизе, работы по осуществлению строительного контроля | 1 339 056,8 | минимальный взнос, установленный нормативно правовым актом Оренбургской области |  | до 31.12.2018 | денежные средства собственников |
| 5 | г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, д. 9а | Ремонт внутридомовой инженерной системы: водоотведение, газоснабжение. Ремонт крыши в том числе работы по разработке проектно-сметной документации, ее экспертизе, работы по осуществлению строительного контроля | 1 338 118,2 | минимальный взнос, установленный нормативно правовым актом Оренбургской области |  | до 31.12.2018 | денежные средства собственников |
| 6 | г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, д. 23 | Ремонт крыши, в том числе работы по разработке проектно-сметной документации, ее экспертизе, работы по осуществлению строительного контроля | 1 150 500,0 | минимальный взнос, установленный нормативно правовым актом Оренбургской области |  | до 31.12.2018 | денежные средства собственников |
| 7 | г. Новотроицк, пер. 8 Марта, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы: горячее водоснабжение, холодное водоснабжение. Ремонт крыши. Ремонт подвального помещения. Установка общедомовых приборов учета: горячее водоснабжение, холодное водоснабжение в том числе работы по разработке проектно-сметной документации, ее экспертизе, работы по осуществлению строительного контроля | 9 613 952,3 | минимальный взнос, установленный нормативно правовым актом Оренбургской области | до 2067 года | до 31.12.2017 | денежные средства собственников |
| 8 | г. Новотроицк, пер. Студенческий, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы: теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение. Ремонт крыши Ремонт подвального помещения. Установка общедомовых приборов учета: теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение в том числе работы по разработке проектно-сметной документации, ее экспертизе, работы по осуществлению строительного контроля | 11 794 142,3 | минимальный взнос, установленный нормативно правовым актом Оренбургской области | до 2067 года | до 31.12.2017 | денежные средства собственников |
| 9 | г. Новотроицк, пер. Студенческий, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы: теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение. Ремонт крыши Ремонт подвального помещения. Установка общедомовых приборов учета: теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение в том числе работы по разработке проектно-сметной документации, ее экспертизе, работы по осуществлению строительного контроля | 11 708 766,4 | минимальный взнос, установленный нормативно правовым актом Оренбургской области | до 2067 года | до 31.12.2017 | денежные средства собственников |
| 10 | г. Новотроицк, пр. Металлургов, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы: электроснабжение. Замена лифтового оборудования Установка общедомовых приборов учета: электроснабжение в том числе работы по разработке проектно-сметной документации, ее экспертизе, работы по осуществлению строительного контроля, работы по обязательному подтверждению соответствия в форме принятия декларации о соответствии законченных капитальным ремонтом лифтов | 8 062 312,0 | минимальный взнос, установленный нормативно правовым актом Оренбургской области |  | до 31.12.2017 | денежные средства собственников |
| 11 | г. Новотроицк, пр. Металлургов, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы: электроснабжение. Замена лифтового оборудования Установка общедомовых приборов учета: электроснабжение в том числе работы по разработке проектно-сметной документации, ее экспертизе, работы по осуществлению строительного контроля, работы по обязательному подтверждению соответствия в форме принятия декларации о соответствии законченных капитальным ремонтом лифтов | 5 841 345,6 | минимальный взнос, установленный нормативно правовым актом Оренбургской области |  | до 31.12.2017 | денежные средства собственников |
| 12 | г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы: водоотведение, газоснабжение. Ремонт крыши в том числе работы по разработке проектно-сметной документации, ее экспертизе, работы по осуществлению строительного контроля | 5 903 298,4 | минимальный взнос, установленный нормативно правовым актом Оренбургской области | до 2057 года | до 31.12.2017 | денежные средства собственников |
| 13 | г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы: водоотведение, газоснабжение. Ремонт крыши в том числе работы по разработке проектно-сметной документации, ее экспертизе, работы по осуществлению строительного контроля | 5 639 892,0 | минимальный взнос, установленный нормативно правовым актом Оренбургской области | до 2057 года | до 31.12.2017 | денежные средства собственников |
| 14 | г. Новотроицк, ул. Губина, д. 14а | Ремонт внутридомовой инженерной системы: электроснабжение. Ремонт фасада Установка общедомовых приборов учета: электроснабжение в том числе работы по разработке проектно-сметной документации, ее экспертизе, работы по осуществлению строительного контроля | 5 874 512,6 | минимальный взнос, установленный нормативно правовым актом Оренбургской области | до 2067 года | до 31.12.2017 | денежные средства собственников |
| 15 | г. Новотроицк, ул. Губина, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы: электроснабжение. Ремонт фасада Установка общедомовых приборов учета: электроснабжение в том числе работы по разработке проектно-сметной документации, ее экспертизе, работы по осуществлению строительного контроля | 4 319 060,0 | минимальный взнос, установленный нормативно правовым актом Оренбургской области | до 2067 года | до 31.12.2017 | денежные средства собственников |
| 16 | г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 4а | Ремонт внутридомовой инженерной системы: теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение. Ремонт подвального помещения. Ремонт фундамента. Установка общедомовых приборов учета: теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение в том числе работы по разработке проектно-сметной документации, ее экспертизе, работы по осуществлению строительного контроля | 5 865 887,6 | минимальный взнос, установленный нормативно правовым актом Оренбургской области | 60 | до 31.12.2017 | денежные средства собственников |
| 17 | г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы: электроснабжение. Ремонт фасада Установка общедомовых приборов учета: электроснабжение в том числе работы по разработке проектно-сметной документации, ее экспертизе, работы по осуществлению строительного контроля | 4 797 063,4 | минимальный взнос, установленный нормативно правовым актом Оренбургской области | до 2067 года | до 31.12.2017 | денежные средства собственников |
| 18 | г. Новотроицк, ул. Мира, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы: теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение. Ремонт крыши. Ремонт подвального помещения. Установка общедомовых приборов учета: теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение в том числе работы по разработке проектно-сметной документации, ее экспертизе, работы по осуществлению строительного контроля | 5 622 111,2 | 4,55 | до 2067 года | до 31.12.2017 | денежные средства собственников |
| 19 | г. Новотроицк, ул. Мичурина, д. 18а | Ремонт внутридомовой инженерной системы: теплоснабжение, в том числе работы по разработке проектно-сметной документации, ее экспертизе, работы по осуществлению строительного контроля | 544 053,6 | минимальный взнос, установленный нормативно правовым актом Оренбургской области | до 2067 года | до 31.12.2017 | денежные средства собственников |
| 20 | г. Новотроицк, ул. Мичурина, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы: теплоснабжение, в том числе работы по разработке проектно-сметной документации, ее экспертизе, работы по осуществлению строительного контроля | 520 142,4 | минимальный взнос, установленный нормативно правовым актом Оренбургской области | до 2047 года | до 31.12.2017 | денежные средства собственников |
| 21 | г. Новотроицк, ул. Орская, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы: водоотведение, газоснабжение. Ремонт крыши в том числе работы по разработке проектно-сметной документации, ее экспертизе, работы по осуществлению строительного контроля | 5 854 950,0 | минимальный взнос, установленный нормативно правовым актом Оренбургской области | до 2057 года | до 31.12.2017 | денежные средства собственников |
| 22 | г. Новотроицк, ул. Орская, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы: газоснабжение. Ремонт крыши в том числе работы по разработке проектно-сметной документации, ее экспертизе, работы по осуществлению строительного контроля | 4 304 081,0 | минимальный взнос, установленный нормативно правовым актом Оренбургской области | до 2057 года | до 31.12.2017 | денежные средства собственников |
| 23 | г. Новотроицк, ул. Ситкина, д. 5а | Ремонт внутридомовой инженерной системы: теплоснабжение, в том числе работы по разработке проектно-сметной документации, ее экспертизе, работы по осуществлению строительного контроля | 231 906,4 | минимальный взнос, установленный нормативно правовым актом Оренбургской области |  | до 31.12.2017 | денежные средства собственников |
| 24 | г. Новотроицк, ул. Ситкина, д. 9а | Ремонт внутридомовой инженерной системы: теплоснабжение, в том числе работы по разработке проектно-сметной документации, ее экспертизе, работы по осуществлению строительного контроля | 185 445,7 | минимальный взнос, установленный нормативно правовым актом Оренбургской области |  | до 31.12.2017 | денежные средства собственников |
| 25 | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 104а | Ремонт крыши, в том числе работы по разработке проектно-сметной документации, ее экспертизе, работы по осуществлению строительного контроля | 1 240 000,0 | минимальный взнос, установленный нормативно правовым актом Оренбургской области |  | до 31.12.2017 | денежные средства собственников |
| 26 | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 150 | Ремонт внутридомовой инженерной системы: электроснабжение. Замена лифтового оборудования Установка общедомовых приборов учета: электроснабжение в том числе работы по разработке проектно-сметной документации, ее экспертизе, работы по осуществлению строительного контроля, работы по обязательному подтверждению соответствия в форме принятия декларации о соответствии законченных капитальным ремонтом лифтов | 3 165 311,6 | минимальный взнос, установленный нормативно правовым актом Оренбургской области |  | до 31.12.2017 | денежные средства собственников |
| 27 | г. Новотроицк, ул. Советская, д. 98 | Ремонт внутридомовой инженерной системы: электроснабжение. Ремонт фасада. Установка общедомовых приборов учета: электроснабжение в том числе работы по разработке проектно-сметной документации, ее экспертизе, работы по осуществлению строительного контроля | 4 670 402,0 | минимальный взнос, установленный нормативно правовым актом Оренбургской области | до 2067 года | до 31.12.2017 | денежные средства собственников |
| 28 | г. Новотроицк, ул. Уметбаева, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы: электроснабжение. Ремонт фасада. Установка общедомовых приборов учета: электроснабжение в том числе работы по разработке проектно-сметной документации, ее экспертизе, работы по осуществлению строительного контроля | 4 781 906,0 | минимальный взнос, установленный нормативно правовым актом Оренбургской области | до 2067 года | до 31.12.2017 | денежные средства собственников |
| 29 | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы: водоотведение, газоснабжение. Ремонт крыши в том числе работы по разработке проектно-сметной документации, ее экспертизе, работы по осуществлению строительного контроля | 5 902 300,0 | минимальный взнос, установленный нормативно правовым актом Оренбургской области | до 2057 года | до 31.12.2017 | денежные средства собственников |
| 30 | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы: электроснабжение. Замена лифтового оборудования Установка общедомовых приборов учета: электроснабжение в том числе работы по разработке проектно-сметной документации, ее экспертизе, работы по осуществлению строительного контроля, работы по обязательному подтверждению соответствия в форме принятия декларации о соответствии законченных капитальным ремонтом лифтов | 5 917 712,1 | минимальный взнос, установленный нормативно правовым актом Оренбургской области |  | до 31.12.2017 | денежные средства собственников |
| 31 | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы: электроснабжение. Замена лифтового оборудования Установка общедомовых приборов учета: электроснабжение в том числе работы по разработке проектно-сметной документации, ее экспертизе, работы по осуществлению строительного контроля, работы по обязательному подтверждению соответствия в форме принятия декларации о соответствии законченных капитальным ремонтом лифтов | 5 756 043,7 | минимальный взнос, установленный нормативно правовым актом Оренбургской области |  | до 31.12.2017 | денежные средства собственников |
| 32 | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы: водоотведение, газоснабжение. Ремонт крыши в том числе работы по разработке проектно-сметной документации, ее экспертизе, работы по осуществлению строительного контроля | 5 995 212,0 | минимальный взнос, установленный нормативно правовым актом Оренбургской области | до 2057 года | до 31.12.2017 | денежные средства собственников |
| 33 | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы: водоотведение, газоснабжение. Ремонт крыши в том числе работы по разработке проектно-сметной документации, ее экспертизе, работы по осуществлению строительного контроля | 5 424 302,4 | минимальный взнос, установленный нормативно правовым актом Оренбургской области | до 2057 года | до 31.12.2017 | денежные средства собственников |
| 34 | г. Новотроицк, пр. Металлургов, д. 12 | Замена лифтового оборудования, в том числе работы по разработке проектно-сметной документации, ее экспертизе, работы по осуществлению строительного контроля, работы по обязательному подтверждению соответствия в форме принятия декларации о соответствии законченных капитальным ремонтом лифтов | 8 243 280,85 | минимальный взнос, установленный нормативно правовым актом Оренбургской области |  | до 31.12.2018 | денежные средства собственников |
| 35 | г. Новотроицк, пр. Металлургов, д. 18 | Замена лифтового оборудования, в том числе работы по разработке проектно-сметной документации, ее экспертизе, работы по осуществлению строительного контроля, работы по обязательному подтверждению соответствия в форме принятия декларации о соответствии законченных капитальным ремонтом лифтов | 4 025 292,20 | минимальный взнос, установленный нормативно правовым актом Оренбургской области |  | до 31.12.2018 | денежные средства собственников |
| 36 | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 30 | Замена лифтового оборудования, в том числе работы по разработке проектно-сметной документации, ее экспертизе, работы по осуществлению строительного контроля, работы по обязательному подтверждению соответствия в форме принятия декларации о соответствии законченных капитальным ремонтом лифтов | 5 923 859,17 | минимальный взнос, установленный нормативно правовым актом Оренбургской области |  | до 31.12.2018 | денежные средства собственников |
| 37 | г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 32 | Замена лифтового оборудования, в том числе работы по разработке проектно-сметной документации, ее экспертизе, работы по осуществлению строительного контроля, работы по обязательному подтверждению соответствия в форме принятия декларации о соответствии законченных капитальным ремонтом лифтов | 7 960 762,52 | минимальный взнос, установленный нормативно правовым актом Оренбургской области |  | до 31.12.2018 | денежные средства собственников |
| 38 | г. Новотроицк, ул. Юн.Ленинцев, д. 3 | Замена лифтового оборудования, в том числе работы по разработке проектно-сметной документации, ее экспертизе, работы по осуществлению строительного контроля, работы по обязательному подтверждению соответствия в форме принятия декларации о соответствии законченных капитальным ремонтом лифтов | 6 176 020,29 | минимальный взнос, установленный нормативно правовым актом Оренбургской области |  | до 31.12.2018 | денежные средства собственников |