АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД НОВОТРОИЦК ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.12.2019                                      г. Новотроицк                                   № 2040-п

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Новотроицк от 15.07.2016 № 1209-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах»

на 2017-2019 годы на территории муниципального образования

город Новотроицк»

Во исполнение Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 25.12.2012 № 270-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Закона Оренбургской области от 12.09.2013             № 1762/539-V-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области», постановления Правительства Оренбургской области от 28.06.2018 № 392-п «Об утверждении предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, исходя из минимального размера взноса за капитальный ремонт», руководствуясь статьями 28, 38 Устава муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Новотроицк от 15.07.2016 № 1209-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2017-2019 годы на территории муниципального образования город Новотроицк» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по связям с общественностью администрации муниципального образования город Новотроицк (Куниртаева А.Р.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Гвардеец труда» и размещение на официальном сайте администрации муниципального образования город Новотроицк.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования город Новотроицк.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Гвардеец труда».

Глава муниципального образования

город Новотроицк                                                                               Д.В. Буфетов

Разослано: ОКХТиС, ОСО, НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области», министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, в дело.

В.Б. Игошев (240)

О.В. Утюж (229)

9 экз.

Приложение

к постановлению

администрации муниципального

образования город Новотроицк

от 16.12.2019 № 2040-п

Приложение № 1

к постановлению

администрации муниципального

образования город Новотроицк

от 15.07.2016 № 1209-п

Краткосрочный план

реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2017-2019 годы на территории муниципального образования город Новотроицк

1. В краткосрочный план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2017-2019 годы на территории муниципального образования город Новотроицк (далее – краткосрочный план) включено 76 многоквартирных домов.

2. Реализация краткосрочного плана рассчитана на 2017-2019 годы. В рамках реализации краткосрочного плана возможно выполнение работ ранее срока, установленного настоящим краткосрочным планом.

3. Краткосрочным планом предусмотрено выполнение проектных работ и строительно-монтажных работ поэтапно, с разбивкой по годам. Проектные работы включают в себя разработку проектной и сметной документации, проведение экспертизы указанной документации. В состав строительно–монтажных работ входит выполнение строительно-монтажных работ, работ по осуществлению строительного контроля, работ по обязательному подтверждению соответствия в форме принятия деклараций о соответствии (декларирование соответствия), законченных капитальным ремонтом (заменой) лифтов, лифтового оборудования в многоквартирных домах.

В результате реализации краткосрочного плана в 2017 году  проведены:

проектные работы в 31 многоквартирном доме;

проектные и строительно-монтажные работы в 7 многоквартирных домах общей площадью 38 178,7 кв. метров, способствующие улучшению жилищных условий 1 353 человека (1,3 процента от общего количества населения, проживающего на территории муниципального образования город Новотроицк);

В результате реализации краткосрочного плана в 2018 году проведены:

проектные работы в 21 многоквартирном доме;

строительно-монтажные работы в 37 многоквартирных домах общей площадью 144 560,60 кв. метров, способствующие улучшению жилищных условий 5 134 человека (5,6 процента от общего количества населения, проживающего на территории муниципального образования город Новотроицк);

проектные и строительно-монтажные работы в 4 многоквартирных домах общей площадью 16 534,0 кв. метров, способствующие улучшению жилищных условий 623 человек (1,2 процента от общего количества населения, проживающего на территории муниципального образования город Новотроицк);

В результате реализации краткосрочного плана в 2019 году будут проведены:

проектные работы в 35 многоквартирных домах;

строительно-монтажные работы в 21 многоквартирном доме общей площадью 113 558,70 кв. метров, способствующие улучшению жилищных условий 4 134 человека (4,5 процента от общего количества населения, проживающего на территории муниципального образования город Новотроицк);

проектные и строительно-монтажные работы в 7 многоквартирных домах общей площадью 28 262,0 кв. метров, способствующие улучшению жилищных условий 1 146 человек (1,3 процента от общего количества населения, проживающего на территории муниципального образования город Новотроицк);

4. Общий объем финансирования краткосрочного плана –                    322 241 309,18 рублей, за счет средств собственников жилых помещений.

5. Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2017-2019 годы приведен в приложении № 1 к краткосрочному плану.

Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2017-2019 годы, по видам ремонта (проектные работы) приведен в приложении № 2 к краткосрочному плану.

Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2017-2019 годы, по видам ремонтируемых внутридомовых инженерных систем и устанавливаемых коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления (проектные работы) приведен в приложении № 3 к краткосрочному плану.

Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2017-2019 годы, по видам ремонта (строительно-монтажные работы) приведен в приложении № 4 к краткосрочному плану.

Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2017-2019 годы, по видам ремонтируемых внутридомовых инженерных систем и устанавливаемых коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления (строительно-монтажные работы) приведен в приложении № 5 к краткосрочному плану.

Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2017-2019 годы приведены в приложении № 6 к краткосрочному плану.

Заместитель председателя комитета

по строительству, транспорту,

дорожному и коммунальному хозяйству

администрации муниципального

образования город Новотроицк					           В.Б. Игошев